Příloha č. 1

Rozsah prací k SoD 3021H1240007

Posouzení stavu tarasní zdi u kostela, návrh opravy

xxxxxx

xxxxxx

Jedná se o úsek zdi dlouhý cca 19 m (od branky ke Starému  konventu), dále o úsek ke svahu k řece, který je dlouhý cca 22 m.

Ateliér Heritas

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Akce : NKP Klášter Kladruby u Stříbra

Zajištění opěrné zdi před západním průčelím kostela

Jednostupňová projektová dokumentace

Zadavatel : Národní památkový ústav

ÚPS České Budějovice

zastoupený ředitelem Mgr. Petrem Pavelcem

Cenová nabídka byla zpracována na základě osobní prohlídky stávajícího stavu. Zeď vymezuje prostranství před západním průčelím klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie a slouží zároveň jako opěrná. V nedávné minulosti bylo provedeno její částečné přezdění (parapetní část nad úrovní horního terénu), dalším významným zásahem bylo zasypání sklepa při JZ nároží (dle ústního svědectví, je žádoucí zajistit jakoukoliv dokumentaci k realizaci tohoto zásahu).

Zaměření stávajícího stavu není zpracováno.

Obsah předprojektové přípravy a projektové dokumentace

- Zaměření stávajícího stavu zdi vč. nivelace, pořízení fotodokumentace

- Návrh oprav, projednání s památkovým dohledem

- Vypracování PD - bude zpracována jako jednostupňová PD (DSP + DPS) dle Vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a bude obsahovat:

A – průvodní zprávu

B – souhrnnou technickou zprávu

C – situační výkres

D – dokumentaci stavebního objektu:

D.1.1. architektonicko stavební řešení

D.1.2. stavebně konstrukční řešení

K projektu stavby bude vypracován položkový soupis prací s kontrolním rozpočtem.

Cenová kalkulace

Zaměření stávajícího stavu: 20.000,- Kč

Návrh, projednání: 15.000,- Kč

PD jednostupňová: 35.000,- Kč

Rozpočty, soupis prací: 10.000,- Kč

Cestovné, vybavení PD: 7.000,- Kč

CELKEM: 87.000,- Kč

DPH 21%: 18.270,- Kč

CELKEM VČ. DPH: 105.270,- Kč

17.6.2024 					xxxxxxxxx