architekt

doc MgA Ondřej Císler PhD

Janovského 31

170 00 Praha 7

+420 777 194 071

Aoc architekti s.r.o. jednatel ondrej@aoc.archi www.aoc.archi

Věc:	cenová nabídka projekčních prací — studie

Projekt:	Obřadní síň v Rybářích a její přímé okolí

Klient:	Kancelář Architektury Města Karlovy Vary

Předmět, cíl:

Předmětem nabídky je rekonstrukce a úprava stávající obřadní síně a veřejného prostoru v jejím okolí dle zadání vypracovaného KAMKV v červnu 2019. Jedná se zhruba o tři celky, tvořené

1. samotnou budovou krematoria a velké obřadní síně, 2. veřejným prostorem (parkoviště, okolí, prostor mezi budovami a 3. provozní budovou s kaplí

Rozsah, provedení:

Náplní práce architekta bude provedení analýzy, příprava zakázky + architektonická a urbanistická studie. Práce zahrnují předběžné konzultace odborníků (krajina, doprava, požár, statika atd.) Studie bude v rozpracovanosti prezentována zástupcům města.

Předpokládaný rozsah odevzdávky:

Studie bude předána ve formátu brožury A4 + digitálně (pdf)

Obsah: průvodní a autorská zpráva, situace širších vztahů, situace architektonická, půdorysy,

řezy, pohledy, axonometrie, detail v případě potřeby, vizualizace.

Předpokládaná výše investice, kvalifikovaný odhad:

Předběžný odhad výše investice podle jednotlivých částí činí:

- Budova krematoria a velké obřadní síně:	23.000.000,— Kč

- Veřejný prostor, parkoviště	9.000.000,26376270 Kč

- Provozní budova, kaple	10.000.000,— Kč

Celkem	42.000.000,— Kč

Cena studie je stanovena na základě honorářové kalkulačky ČKA jako 0,95% z předpokládané výše investice, tj. 399.000,— Kč bez dph

Členění prací na studii:

| fáze | popis | poměr | cena | vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | koncept studie | 42,5% | 169.575,— Kč | 205.186,— Kč |
| 2. | dopracování studie | 57,5% | 229.425,— Kč | 277.605,— Kč |

Cena nabídky je uvedena bez dph 21%, neobsahuje potřebné průzkumy (např. stavební diagnóza, radon, geologie apod.) a zaměření. Platnost nabídky je 12 měsíců

Ondřej Císler

Praha, 12.12.2023

A o c a r c h i t e k t i s . r . o . , Č K A 0 3 5 4 8 , I Č 2 6 3 7 6 2 7 0 , D I Č : C Z 2 6 3 7 6 2 7 0