Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	10251/941/500.5746-VZ1034/2017

Vyřizuje:	Jiří Konečný, Ing.

Tel.:    		596 657 280

E-mail:    	konecny@pod.cz

Datum:   	30. 6. 2017

Lesostavby Frýdek - Místek a.s.

Slezská 2766

738 32  Frýdek - Místek

Objednávka ev. č. OVs2917/0357

Povýsadbová péče, stavba „Suchá nádrž Lichnov V, OHO, stavba č. 5746“

Na základě nabídky ze dne 29. 6. 2017 u Vás objednáváme povýsadbovou péči pro vegetační doprovod stavby Suchá nádrž Lichnov V, OHO.

Součástí prací bude likvidace invazivních druhů rostlin, dosetí nevzešlých ploch, náhrada sazenic za uhynulé dřeviny, těžba zanesených tůní, oprava biotechnických objektů, sečení travnatých ploch. Práce budou provedeny v souladu se zadáním dle technické zprávy SO 05 „Úpravy v zátopě a vegetační doprovod“, kap. 3.3 „Požadavky na opatření do 2 let po ukončení výsadby“.

Sečení travnatých ploch bude provedeno:

- u nově vysetých ploch 3x ročně. Posečené porosty budou z ploch odstraněny (ihned po pokosu, nebo jako seno, mulčování není přípustné).

- u stavbou nedotčených zatravněných ploch (původních porostů) bude celková sečená plocha v souladu s postupem dle technické zprávy rozdělena do dílčích ploch (šachovnicově - cca 20 dílčích ploch, nebo v pásech šířky 10-15 m), které budou sečeny 2x pouze na jaře (do 15.6.daného roku) nebo 2x pouze na podzim (od 15.9.daného roku). Posečené porosty budou z ploch odstraněny (ihned po pokosu, nebo jako seno, mulčování není přípustné).

termín 1. pokosu (1.polovina plochy):	od 15.9.2017 do 30.9.2017

termín 1. pokosu (2. polovina plochy):	od 1.6.2018 do 15.6.2018

termín 2. pokosu (1. polovina):	od 15.9.2018 do 30.9.2018

termín 2. pokosu (2. polovina):	od 1.6.2019 do 30.6.2019

Termín ukončení všech prací: do 30. 6. 2019.

Cena prací:	522 298,03 Kč bez DPH

Splatnost faktury:	30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Fakturace bude probíhat po dokončení dílčích částí dle uvedených termínů.

Sankce:	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou 
se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto objednávku zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava 1, Varenská 49,  PSČ 701 26,  Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Konečný, investiční referent

Telefon:		596 657 280

IČO: 			70890021

DIČ: 	CZ70890021

Bankovní spojení: 	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 		ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: 	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické:	Ing. Matěj Tkáč

Telefon: 				724 478 985

IČO: 			45193118

DIČ: 			CZ45193118

Bankovní spojení: 	KB, a.s., č.ú. 13403781/0100

Plátce DPH: 	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 471

Ing. Jiří Pagáč

generální ředitel

Co: OOK – p. Vaverková, zde

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení kopie potvrzené objednávky zpět na naši adresu)

Datum:   .....10.7.2017..................................

Podpis:   .......................................