DODATEK č.2

k č. SPA-2022-800-000270/2

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: UPGRADE ASŘTP ÚV Mariánské Lázně

uzavřené dne1.12.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

ČS  218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o.

se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava

IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen:	Jiří Pluskal, jednatelem

Ing. Miroslavem Filipem, jednatelem

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení prací dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění dodatku č. 1.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000270, ve znění dodatku č. 1, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

b) ukončení prací: nejdéle do 16.12.2024.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění dodatku č. 1, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

V Chebu dne                                                                                                      V Mostkově dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

Mgr. David Bracháček                                                                               	Jiří Pluskal

předseda představenstva    						         jednatel

…………………………						……………………….

Ing. Milan Míka							    Ing. Miroslav Filip

místopředseda představenstva						          jednatel