Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. objednavatele: SM/0255/2024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:	Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:		00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 090026-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:			  	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:			Petr Procházka

technický dozor objednatele (TDO):	Petr Procházka

Zhotovitel:	VALEK PVT s.r.o.

zastoupen:	Ing. Jiřím Valkem, jednatelem společnosti

sídlo:		Otín 406, 37701 Jindřichův Hradec

IČ:		26068117

DIČ: 		CZ26068117

bankovní spojení:	Raiffaisenbank a.s., č.ú.: 3467391002/5500

e-mail:		valekpvt@seznam.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11890

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jiří Valek

ve věcech technických:			Ing. Jiří Valek

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jiří Valek

stavbyvedoucí:				Ing. Jiří Valek

Článek I.

Tímto Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo SM/0255/2024 uzavřené dne           15.04.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce plynové kotelny U Nemocnice čp. 61/III, Jindřichův Hradec.

Článek V. – Doba plnění, se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		20. června 2024

Dokončení prací: 	14. srpna 2024

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení 603/21R/2024 dne 24.07.2024.

V Jindřichově Hradci						V Jindřichově Hradci

za zhotovitele:				                   		za objednatele:

Ing. Jiří Valek, jednatel společnosti		  	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města