sp. zn.90 Spr 243/2024

**Okresní soudvChomutově**
NaPříkopech663, 430 14 Chomutov

tel.474698611, fax:474698 379,e-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz, ISDS:pstabqe

**SMLOUVAO DÍLO**

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEKAKCI**
„OSChomutov–přesuninfocentraa vybudování nové JS“

**Smluvní strany:**

**Název:**

**Sídlo:**

**Zastoupena:**

**IČ:**

**Bankovní spojení:**
**Telefonické spojení:** **E-mailová adresa:**
**Datová schránka:**

*(dále jen „Objednatel“)*

a

**Název:**
**Sídlo:**
**Zapsána:**

**Zastoupena:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**
**Telefonické spojení:** **E-mailová adresa:**
**Datová schránka:**

**Česká republika-Okresní soud vChomutově** Na Příkopech 663,430 14 Chomutov

,předsedousoudu

00024848

Česká národní banka–číslo účtu:

pstabqe

**SPECTA s.r.o.**

NaPopluží 821/11,400 01 Ústí nad Labem

vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem pod spisovou značkou C23520

,jednatelem společnosti

27305350
CZ27305350

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČSOB č.ú.  |  |  |
|  |  |
|  |

vse3juh

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvuodílo(dále jen„smlouva")

**ČlánekI**

**Předmět smlouvy**

1.Předmětemtéto smlouvy je závazek zhotovitele provéstna své náklady a nebezpečí,řádně, včas a ve
sjednané kvalitě, pro objednatele dílo dle specifikace uvedené včlánkuIIodst. 1 této smlouvy a současně
závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**ČlánekII**

**Specifikace předmětu díla a termíny dodání**

1.Zhotovitel se zavazujeprovéstdílo vtomto rozsahu:

A.Vypracování dokumentaceproprovádění stavbyvčetněpoložkovéhosoupisuprací a dodávek a

oceněnéhovýkazuvýměr scenou uvedenou vKč bez DPH a vKč s DPH (obě ve formátu xls nebo
xlsx).

1)Dokumentace bude provedena vrozsahu aobsahudokumentace pro provádění stavby;

1

90Spr243/2024

2)Dokumentace bude předána ve 4 tištěných paré a 1x elektronickyna CD ve formátu word, pdf,
xls nebo xlsxa dwg.

3)Termín pro zpracování dokumentace budedo40kalendářních po sobě jdoucích dnů od
účinnosti smlouvy.

B.Autorský dozor:

1)Provedení autorského dozoru stavby vrozsahu10hodinformou účasti AD při provádění díla;

2)Povinností projektanta je spolupracovat po celou dobu realizace stavby sobjednatelem a se
zhotovitelem stavby na případných změnách, popřípadě jiných nepředvídatelných zjištěních.
Vprůběhu stavby může také docházet kúpravám vprojektové dokumentaci, které budou vždy
zdokumentovány technickou zprávou, případně výkresem.Vpřípadě potřeby je autorský dozor
povinen účasti na kontrolním dnua převzetí díla.

2.Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto
činnost vplném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na
vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůjzávazek spomocí jiných osob. Za činnost těchto osob
odpovídá vplném rozsahu zhotovitel.

3.Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky vprůběhu realizace.

4.Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné pohromy,

pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu nezbytně nutnou.
Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečnostíneprodleně informovat pověřeného
pracovníka objednatele, a to písemnou formou. K prodloužení termínu dokončení díla bude přistoupeno
pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O případném prodloužení bude mezi smluvními
stranami uzavřen písemnýdodatek.

5.Projektovádokumentace budezpracovánav souladusvyhláškou č.169/2016Sb**.**,kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb,ve znění pozdějších právních předpisů,dálevrozsahu a obsahu dleustanovení§7
vyhláškyč.131/2024Sb.,o dokumentaci stavebve znění pozdějšíchprávníchpředpisů, vztahujícími se
k předmětu plnění.

6.Zhotovitel se zavazujepprojektovoudokumentacivprůběhu zpracování průběžně konzultovats
pověřenýmipracovníkyoprávněnýmijednatve věcech technických, uvedenýmivčlánku III. této
smlouvy.

7.Projektová dokumentace bude obsahovat zatřídění stavebního díla a stavebních prací podle kódů CZ-
CC.

**ČlánekIII**

**Pověření pracovníci**

Za objednatele ve věcech smluvních:



Za objednatele ve věcech technických, bezpečnostních, včetně oprávnění kodsouhlasení provedených prací:

Za zhotovitele ve věcech smluvních:

2

Za zhotovitele ve věcech technických:

90Spr243/2024

**ČlánekIV**
**Cena díla**

1.Cena díla, uvedeného v čl. I. tétosmlouvy byla dohodnuta pevnou částkouv celkové výši**81070,00Kč**
(slovyosmdesátjedentisícsedmdesátkorunčeských)včetně DPH.Tato smluvní cena je stanovena mezi
smluvními stranami jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého
předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádnýmprovedením
díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,poplatky,dodávky a související výkony nutnéknaplnění
účelu a cíle této smlouvy.

2.Rozpis ceny v Kč:

za práce specifikované včlánku II bodu 1 písm. A

60000,00Kč 7000,00Kč

za prácespecifikované včlánku II bodu 1 písm. B

67000,00Kč(šedesátsedmtisíckorun českých)

Celkovácena bez DPH DPH

**Celková cena vč. DPH**

14070,00 Kč (čtrnácttisícsedmdesát korun českých)

**81 070,00Kč**(osmdesátjedentisícsedmdesátkorun českých)

3.Smluvní cena je položkově uvedena vrozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy
jako její**příloha č. 1**.

4.Smluvní cenamůže být změněna pouze vpřípadě změny příslušných daňových předpisů vprůběhu
realizace předmětu plnění díla. Vtomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb
DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

5.Zhotovitelprohlašuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla aokolnostmi
souvisejícímis jehoprovedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil soprávněným
zástupcem objednatele. Vsouvislosti stím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky
objednatele na provedení díla vyplývajícími ztéto smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci
ceny.

**Článek V**

**Platební podmínky**

1.Objednatelnebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

2.Cena díla bude zaplacena na základědílčí fakturace, která bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Objednatel uhradí cenu
po řádném předáníči provedeníjednotlivých výkonových fází díla na základě faktur, které vystaví
zhotovitel vždyažpo jejich ukončení.

3.Faktura vystavená zhotovitelemmusí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými
právními předpisy, platnými vdobě vystavení faktury,ajejí součástí musí být objednatelem potvrzený
soupis skutečně provedených prací formou předávacího protokolu. Povinnost úhrady je splněna
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

4.Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dní odedne doručení faktury objednateli.
5.Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků předmětu díla.

3

90Spr243/2024

**Článek VI**

**Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, vady díla a záruky**

1.Objednatelpředá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady ainformace
potřebné kzapočetí prací.

2.Zhotovitelje povineno nových skutečnostech vrámci plnění předmětu díla objednatele průběžně
informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat sveškerou odbornou péčí, vsouladu s
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy,
vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých kprovedení díla a vsouladu spodmínkami
této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

3.Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení
díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

4.Zhotovitelodpovídáza vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost
specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost,
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulads podmínkami této
smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy,
v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby záměru
a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu36měsíců ode dne předání objednateli.
Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností
zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy.

5.Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

6.Zhotovitel je povinen odstranit vadu předmětu díla této smlouvy nejdéle do10 pracovních dnů od
obdrženíreklamace.Za obdržení reklamace se vtomto případě považuje doručení do datové schránky či
na e-mailovou adresuzhotoviteleuvedenou vzáhlavítéto smlouvy.

**Článek VII**
**Důvěrnost informací**

1.Všechnyinformace,kterésedozvízhotovitelvsouvislostisplněnímdletétosmlouvy,jsoudůvěrné
povahy.

2.Zhotovitelsezavazujezachovávatodůvěrnýchinformacíchmlčenlivostadůvěrnéinformacepoužívat
pouzekplněnídletétosmlouvy.Povinnostzachovávatmlčenlivostznamenázejménapovinnostzdržet
sejakéhokolivjednání,kterýmbydůvěrnéinformacebylysdělenynebozpřístupněnytřetíosoběnebo
bybylypoužityvrozporusjejichúčelemprovlastnípotřebynebopropotřebytřetíosoby,případněby
byloumožněnotřetíosobějakékolivvyužitítěchtodůvěrnýchinformací.

3.Zhotoviteljepovinenpřijmoutopatřeníkochranědůvěrnýchinformací.
4.Povinnostzachovávatmlčenlivost trváiposkončenísmluvníhovztahu.

**Článek VIII**

**Úrok zprodlení a smluvní pokuty**

1. Je-liobjednatel vprodlení súhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
zprodlení zneuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním
předpisem.

2.Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží termíny jednotlivých výkonových fázídíla dle této smlouvy, má
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši1 000Kč za každý,byťizapočatý den
prodlení, a to za každouvýkonovoufázi díla zvlášť.

3.Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. VI uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši5 000Kč za každý, byťi započatý den prodlení.

4

90Spr243/2024

4.Za porušení povinnosti mlčenlivostiuvedené včl. VII, jezhotovitelpovinen uhradit objednatelismluvní
pokutu ve výši30000 Kčza každý případ takového porušení.

5. Jestliže se vprůběhuzadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací nebo vprůběhurealizace
akce zjistí, že nelze pokračovat vzapočaté činnostizdůvodu zjevné chyby vprojektové dokumentaci,
zaplatí zhotovitel PD objednateli jednorázovou pokutu ve výši 10000 Kčza každou zjištěnou zjevnou
chybya zároveň tuto chybu bez odkladunapraví. Za takovou chybu vprojektové dokumentaci se
považujepředem předvídatelná okolnost, která povede kprodloužení termínu realizacenásledných prací
vycházejících ze zpracované projektové dokumentacevbudověokresního soudunebo knavýšení
konečné ceny tohoto díla.

6.Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost, kterou smluvní pokuta
utvrzuje.Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je vprodlení,uhradit
druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

**ČlánekIX**

**Podmínky odstoupení od smlouvy**

1.Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného
zbytku vpřípadech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném
porušení této smlouvy.

2.Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele splněním
kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy
sedále považuje:

a)zjištění závad při opakovaném předání plnění;

b)opakované porušení povinností zhotovitele uvedenýchtéto smlouvě.

3.Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení súhradou
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti.

4.Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této
smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná
výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou
na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením
projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost
ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku zprodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé zporušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

5.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také vpřípadě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle
zákonač. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešeníve znění pozdějšíchprávníchpředpisů, jehož
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;zhotovitel jepovinen oznámit tuto skutečnost
neprodleně objednateli.

6.Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku, avšak nároky, které vznikly vsouvislosti
suzavřenou smlouvou:

a)ani jedna ze stran nebude vracet již přijaté plnění, ani sedomáhat náhrady za ně, pokud jeho vydání
není možné.

b)strana, které bylo placeno, si ponechá celou přijatou částku, která je náhradou za poskytnuté plnění,
náhradou vplném rozsahu a nemůže tak uplatňovat nárok na jakýkoliv doplatek či dorovnání.

c)strana, která přijala plnění, za něž naopak zaplatila, si plnění ponechá stím, že již proběhlou platbou
jsou strany zcela a vplném rozsahu vyrovnány, nemůže tedy nárokovat vrácení žádné části již
poskytnuté platby.

5

90Spr243/2024

**ČlánekX**

**Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání**

1.Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

2.Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím objednatele.

3.Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními

občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

4. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma

stranami.

5.Smlouva se uzavírá večtyřech(4) vyhotoveních splatností originálu, znichžkaždá ze stran obdrží po

dvou vyhotoveních.

6. Jsou-li vtéto smlouvě uvedeny přílohy, tvoříjejínedílnou součást.

7.Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšíchprávníchpředpisů.Zhotovitelprohlašuje,
že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s
uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany
se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provedeobjednatel.Smlouva nabýváplatnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

8.S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES,zhotovitelsouhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů,a to v
rozsahu nezbytném pro realizaciakce „OSChomutov–přesun infocentra a vytvoření nové JS“.
Zhotovitelsoučasně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizaci budoujím
poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež jeobsahují uchováványOkresním soudem vChomutověpo
dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným
nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.

9.Zhotovitelvrámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat fyzické
osoby (zaměstnance) působícíu Okresního soudu vChomutově,a proto pro něj ustanovení nařízení
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, votázce
shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných zrealizace a výkonu smlouvy o dílo
platí obdobně.

10.Součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1–nabídka zhotovitele

VChomutovědne

Za objednatele

Název:**Česká republika–Okresní soud vChomutově** Jméno, příjmení:

Funkce: předsedasoudu

6

VÚstí nadLabemdne12. 8.2024 Za zhotovitele

Název:**SPECTA s.r.o**.

Jméno, příjmení:

Funkce: jednatel společnosti