II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev

ze dne 14. 7. 2023

Článek 1
Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „objednatel“ )

a

| Zhotovitel: | Společnost II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev |
| --- | --- |

Společník 1 (Správce) MI Roads a.s.

| se sídlem: | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |
| --- | --- |
| zastoupený: | Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

| IČO: | 17331099 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ17331099 |
| Společník 2 se sídlem: | B E S s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov |
| zastoupený: | Ing. Janem Freudlem, jednatelem Petrem Váňou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

| IČO: | 43792553 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ43792553 |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev

na základě plné moci udělené ve Smlouvě o sdružení ve Společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-28-2023 a číslo zhotovitele MIROS23800182, ze dne 14. 07. 2023, upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 12. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že záruka za jakost na části díla Oprava objízdných tras v úseku „Bezděčín - průtah“ a Oprava objízdných tras v úseku „III/13423 Batelov - Švábov“, které byly provedeny jako objednatelem nařízené vícepráce nad rámec původního rozsahu díla, se nevztahuje na poruchy způsobené vadami podloží, vlivem vzrostlé zeleně v těsné blízkosti vozovky či jiných nepředvídatelných okolností, které mohou mít vliv na rozsah a provedené práce. Podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost se užijí přiměřeně k povaze těchto částí díla.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1, se mění tak, že původní ujednání v bodě 6.1. ve znění:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

24 611 937,52 Kč

- 511 404,63 Kč

- 524 399,43 Kč

28 647 741,58 Kč

6 016 025,73 Kč

34 663 767,31 Kč

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

24 611 937,52 Kč

- 511 404,63 Kč

- 524 399,43 Kč

28 647 741,58 Kč

Méněpráce ZL č. 3

Vícepráce ZL č. 3

Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH Zaokrouhlení

- 3 033 461,48 Kč

1 477 731,06 Kč

27 092 011,16 Kč

-0,18 Kč

Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH po zaokrouhlení

DPH 21 %

27 092 010,98 Kč

5 689 322,31 Kč

Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH

32 781 333,29 Kč

Q sfdi

tttrw FOND DOPR

STATNI FOND DOPF INFRASTRUKTURY

STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

V Praze: viz podpis

Digitálně podepsal Datum: 2024.08.20 12:33:38+02'00'

Ing. Zdeněk Ludvík

předseda správní rady MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner

člen správní rady MI Roads a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.28

II/639 Horní Cerekev - Dolní Cerekev

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rekapitulace změn

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

„. Digitálně podepsal

Datum 2024.08.21

05:22:25+02'00'

V Jihlavě dne: viz podpis

13:36:08 +02 00

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aspe

3.10.3

Rekapitulace změn na objektech

Stavba:

MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV

| Značka objektu | Název objektu | Cena dle SoD [Kč] | Cena ZBV celkem [Kč] | Cena celkem [Kč] | ZBV č. 2 - Sanace, | ZBV č. 3 - Finální soupis | Méněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | záCleivnkayZ, BŠVvá[bKoč]v, | Cdelenas kZuBtVe č[nKěč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [000] | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| [SO101] | Horní Cerekev - Bezděčín |  |  |  |  |  |  |  |
| [SO102] | Bezděčín - Batelov |  |  |  |  |  |  |  |
| [SO103] | Batelov - Dolní Cerekev |  |  |  |  |  |  |  |
| [SO104] | Batelov - oprava bodové závady |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  | 24 611 937,52 | 2 480 073,44 | 27 092 010,98 | 4 035 803,86 | - 1 555 730,42 | - 3 033 461,48 | 5 513 534,92 |

|  | Rekapitulace změn na položkách |
| --- | --- |
| Stavba: | MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV |
| Objekt: | 000 - Vedlejší a ostatní náklady |
| Rozpočet: | 000 - Vedlejší a ostatní náklady |

Kód položky

Název položky

1

1

2

3

4

2

5

6

7

8

4

5

19

6

7

8

9

10

11

12

13

20

14

15

16

18

17

2

02610

02710 02720 02730 02911 02911.1

02946 02960 02990.A

03100 03610.R

11372 11372.N 12373 17120 21452 21461 56330 56962.02 572123 572213 574A04.N 574A04.R 574E07 58910 919112 93818

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTKOPLV

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍS

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OC

TKUPPL

KRPALN

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENKÝPRLS

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

KPL KM KPL KPL KS

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTKÁPŽL

DOPRAVA ASFALTOVÉ SMĚSI

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.

TKM

M3

MDV3O

IM3

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3H

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

M3

M2

M3

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2L

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

M2

M2 +M, 31 +M, 31 2M2+3,

M 0M M

M2

Celkem:

| MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena celkem dle SoD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov, |  | ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně |  | Méněpráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MnožstmvíěZroBvVé sl | oupCkeyn,aV DZBZV [Kč] | MnožstvpírZoBvVeden | ýchCpernacíZBV [Kč] |  |
| 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*5 | 11 | 12=11*5 | 13 | 14=13*5 | 15 |

Vícepráce

[Kč]

16

|  | Rekapitulace změn na položkách |
| --- | --- |
| Stavba: | MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV |
| Objekt: | SO101 - Horní Cerekev - Bezděčín |
| Rozpočet: | SO101 - Horní Cerekev - Bezděčín |

1

Kód položky

Název položky

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

45

44

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

43

32

33

34

46

35

36

37

42

38

39

40

41

Celkem:

2 015111 015140 11313 113726 12373 12922 12931 129946 129957 129958 17120 173103 17581 18110 21452 21461 45152 45152.1 465512 56110 56114 56333 567303 56962 572123 572213 572213.1 5732A 574A04 574C56 574E07 577A1 626113 91228 912283 915111 915221 9181C5 9183C3 93808 93811 938541 966157 966357

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM

| ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov, |  | ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MnožstmvíěZroBvVé sl | oupCkeyn,aV DZBZV [Kč] | MnožstvpírZoBvVeden | ýchCpernacíZBV [Kč] |
| 11 | 12=11*5 | 13 | 14=13*5 |

Jednotková

Množství dle

Cena celkem

Množství

Množství

Cena celkem

cena [Kč]

dle SoD [Kč]

aktuální [Kč]

ZBV celkem

aktuální

SOD

10=9*5

5

6

8

9

15

16

M3

+M, 3

Vícepráce

[Kč]

Méněpráce [Kč]

M3

M3

M2

M2

M2

M2

AMTE3

M2

M3

M2

2M2+3 M MNÍ2

EMM3 M

MDV3

IM3

M2

M

M

M
M

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% MPS3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC PODKLADNÍ BETON

PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVAM0/2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS 2T

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČ

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZKNUÉS

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ N ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETON PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

KOUDS MÉ -2 MEH2L UKDUOS M M2

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOMU2

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOMU2

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVO

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

|  | Rekapitulace změn na položkách |
| --- | --- |
| Stavba: | MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV |
| Objekt: | SO102 - Bezděčín - Batelov |
| Rozpočet: | SO102 - Bezděčín - Batelov |

Kód položky

Název položky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

37

28

29

39

30

31

32

40

33

34

35

38

36

Celkem:

2 015111 015130 11313 11372 12373 12922 12931 12996 17110 17120 173103 17581 18110 45152 45152.1 465512 467315 56114 56333 567303 56962 572123 572213 572213.1 5732A 574A04 574C56 574E07 577A1 9113B1 91228 912283 915111 915221 9183E3 9185E2 93808 93811

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTV

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

| MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena celkem dle SoD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov, |  | ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně |  | Méněpráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MnožstmvíěZroBvVé sl | oupCkeyn, aV DZBZV [Kč] | MnožstvpírZoBvVeden | ýchCpernacíZBV [Kč] |  |
| 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*5 | 11 | 12=11*5 | 13 | 14=13*5 | 15 |

Vícepráce

[Kč]

M3

+M, 3

M2

M2

M2

2M2+3

M

M3

EMTO3

M2

AMTE3

M2

M3

IM3

M2 M M

M3

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% MPS3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO B PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVAM0/2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS 2T

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽMH SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZKNUÉS

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ N PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800M OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

KOUDS

MÉ -2

MEH2L

M

MKUS

M2

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOMU2

16

|  | Rekapitulace změn na položkách |
| --- | --- |
| Stavba: | MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV |
| Objekt: | SO103 - Batelov - Dolní Cerekev |
| Rozpočet: | SO103 - Batelov - Dolní Cerekev |

Kód položky

Název položky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

45

46

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

42

29

30

48

31

32

33

47

34

35

36

37

38

43

39

40

41

Celkem:

2 015111 015130 015140 11313 11372 12373 12922 12931 129946 129957 17120 173103 17581 18110 21452 21461 45152 45152.1 465512 467315 56114 56333 567303 56962 572123 572213 572213.1 5732A 574A04 574C56 574E07 577A1 626113 91228 912283 915111 915221 9183B3 9183C3 9185B2 9185C2 93808 93811 938541 966157

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM

| Množství dle SOD | Cena celkem dle SoD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov, |  | ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně |  | Méněpráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MnožstmvíěZroBvVé sl | oupCkeyn, aV DZBZV [Kč] | MnožstvpírZoBvVeden | ýchCpernacíZBV [Kč] |  |
| 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*5 | 11 | 12=11*5 | 13 | 14=13*5 | 15 |

cena [Kč]

Vícepráce

[Kč]

Jednotková

M3

+M, 3

EMM3

M3

EMTO3

M2

M2

M2

M2

AMTE3

M2

M3

M2

2M2+3 M MNÍ2

M3

IM3

M2

M

M

M

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% MPS3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH M ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCME3N

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO B PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLUMT2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVAM0/2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS 2T

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČ

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZKNUÉS

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400M ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500M OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

KOUDS

MÉ -2

MEH2L

M

M

MKUS
MKUS

M2

OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOMU2

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOMU2

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVO

16

3.10.3

|  | Rekapitulace změn na položkách |
| --- | --- |
| Stavba: | MiR-II/639 HORNÍ CEREKEV - DOLNÍ CEREKEV |
| Objekt: | SO104 - Batelov - oprava bodové závady |
| Rozpočet: | SO104 - Batelov - oprava bodové závady |

Kód položky

Název položky

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Celkem:

2 015111 11313 113726 12373 17120 18110 56333 567303 572123 572213 57475 574C06 574E56 577A1 915111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOTVA ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTMO3V

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.

MDV3

IM3

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZMZ3H

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM2

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINYM2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16MS3

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD

M3

M2

M2

1M6+2,

M

MÉ -2

| MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena celkem dle SoD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV č. 2 - Sanace, zálivky, Švábov, |  | ZBV č. 3 - Finální soupis dle skutečně |  | Méněpráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MnožstmvíěZroBvVé sl | oupCkeyn, aV DZBZV [Kč] | MnožstvpírZoBvVeden | ýchCpernacíZBV [Kč] |  |
| 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=9*5 | 11 | 12=11*5 | 13 | 14=13*5 | 15 |

Vícepráce

[Kč]

16