Dodatek č. 2

ke smlouvě č. ZAK 22-0067.2 ze dne 24. 8. 2022 dodatku č. 1 ZAK 22-0067.2 ze dne 23. 11. 2023

„Návrh dopravního řešení ÚS Letňany-Kbely“

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

zastoupený: Ing. Josefem Filipem, Ph.D.

sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28249

IČO: 28714792

DIČ: CZ28714792

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0067.2 ze dne 24. 8. 2022 jejímu dodatku č. 1 
ze dne 23. 11. 2023 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2022 smlouvu s licenčním ujednání ZAK 22-0067.2 
„Návrh krajinářského řešení ÚS Letňany-Kbely“. Dále smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2023 uzavřely k této smlouvě dodatek č.1. (dále jen „smlouva“ a „dodatek“).

Tento dodatek se uzavírá z důvodu rozšíření zadání Územní studie VRÚ Letňany – Kbely ze dne 21.5. 2024. Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. města Prahy, jakožto pořizovatel předmětné územní studie, došel na základě nových skutečností, které vyplývají z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/7 ze dne 25. 1. 2024, které schvaluje návrh na pořízení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (odstranění jevu Letiště Praha – schváleném pořizovatelem ke dni 25. 2. 2022) k závěru, že je potřeba rozšířit zadání ÚS Dodatkem zadání. Pořizovatel požaduje po zpracovateli (IPR), na základě tohoto Dodatku zadání, zpracovat námětovou část Územní studie VRÚ Letňany-Kbely.

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 4 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena ve 2. aktualizaci přílohy č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy“.

- Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. odst. 7 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

## „Dílo zahrnuje fáze, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram provádění díla zhotovitele bude sjednanou dobu plnění:

Členění předmětu plnění je podrobně upraveno v příloze č. 2 této smlouvy.

- fáze – Analýza řešeného území - Seznámení se s existujícími podklady - Účast na pravidelných setkáních zpracovatelského týmu - Zpracování souhrnné analytické zprávy k řešenému území s doporučením pro další postup Bude odevzdáno do 4 měsíců od podpisu této smlouvy.

2. fáze – Zpřesnění koncepce dopravy pro rozvoj řešeného území - Seznámení se s existujícími podklady - Účast na pravidelných setkáních projektového týmu - Zpracování podkladů a příprava na workshopu na téma mobility - Fyzická účast a vystupování na workshopu na téma mobility - Zpracování konceptu textové části územní studie Bude odevzdáno do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení této fáze.

3. fáze – Zpracování výkresové dokumentace k územní studii v souladu s vypracovanou strategií - Zpracování výkresu dopravní části - Konzultace zpracování hlavního výkresu Bude odevzdáno do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení této fáze.

- fáze – Dopracování dopravní části územní studie dle požadavku od Odboru územního rozvoje MHMP na rozšíření zadání o takzvanou námětovou část. - Návrh variantní přeměny stávajícího autobusového terminálu v multimodální hub (metro/tramvaje/trolejbusy/autobusy/P+R) a intenzivnější využití stávajícího autobusového terminálu a parkoviště P+R z hlediska jeho integrace do stavebního bloku a prověření jeho možných nových prostorových vazeb. - Konzultace návrhu s hlavními aktéry (DPP, ROPID). Bude odevzdáno nejpozději do 23. 9. 2024.

„

- Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. odst. 9 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„K plnění 2., 3. a 4. fáze bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, a to formou zaslání pokynu k zahájení činnosti. Tento pokyn bude zhotoviteli zaslán prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XII. odst. 4 této smlouvy. V zasílaném pokynu objednatele k zahájení činnosti bude uvedeno: „Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k zahájení následující činnosti:“ a dále bude doplněna a uvedena konkrétní činnost předmětu veřejné zakázky, jejíž plnění má zhotovitel zahájit. Takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení činnosti bude kontaktní osobou zhotovitele uvedenou v čl. XII. odst. 5 této smlouvy potvrzen. Nepotvrdí-li zhotovitel takto zaslaný pokyn objednatele k zahájení činnosti do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho odeslání kontaktní osobou objednatele, bude objednatelem považován za odsouhlasený a tímto dnem bude zahájeno počítání lhůt plnění uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy. „

- Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování díla, tj. za fáze 1. – 4., činí:

495.000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

598.950,- Kč (slovy: pětsetdevadesátosmtisíc devětset padesát korun českých) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých fází díla, a cena licence jsou následující:

| Členění dle čl. I. této smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. fáze | 123.000,- | 25.830,- | 148.830,- |
| 2. fáze | 143.500,- | 30.135,- | 173.635,- |
| 3. fáze | 143.500,- | 30.135,- | 173.635,- |
| 4. fáze | 85.000,- | 17.850,- | 102.850,- |
| Licence | Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (10 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku) |  |  |
| Celková cena předmětu plnění (díla) | 495.000,- | 103.950,- | 598.950,- |

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve fázích dle specifikace v čl. I. této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 123.000,- Kč (slovy: stodvacettři tisíc korun českých) bez DPH, tj. 148.830,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 143.500,- Kč (slovy: stočtyřicettři tisíc pětset korun českých) bez DPH, 
tj. 173.635,- Kč s DPH.

- po odevzdání 3. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 143.500,- Kč (slovy: stočtyřicettři tisíc pětset korun českých) bez DPH, 
tj. 173.635,- Kč s DPH.

- po odevzdání 4. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 85.000,- Kč (slovy: osmdesátpět tisíc korun českých) bez DPH,
tj. 102.850,- Kč s DPH“

- Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. této smlouvy a v termínech podle členění (fázování) stanoveným v čl. I. této smlouvy:

- 1. fáze – od účinnosti smlouvy a převzetí podkladů nejpozději do 4 měsíců od podpisu této smlouvy;

- 2. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na 2. fázi nejpozději do 4 měsíců obdržení výzvy objednatele k zahájení prací

- 3. fáze – od pokynu objednatele k zahájení prací na 3. fázi nejpozději do 4 měsíců obdržení výzvy objednatele k zahájení prací

- 4. fáze -  do 23. 9. 2024“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uzavřen v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze stran tento dodatek, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. Podepsaný elektronický originál dodatku bude distribuován oběma smluvním stranám. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

příloha č. 2 – příloha č. 2 – 2. aktualizace specifikace předmětu plnění

V Praze dne …………					V Praze dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Ing. Marek Zděradička		         			Ing. Josef Filip, Ph.D.

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	Projekce dopravní Filip, s.r.o.

příspěvkové organizace