Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 034/OPI/2023 uzavřené dne 6. 3. 2024 mezi:

- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k podpisu tohoto dodatku je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné

a

- ISONOE INVEST, a.s.

se sídlem: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4

IČO: 28972589; DIČ: CZ28972589

kterou zastupuje: Zdeněk Chuchel, člen představenstva

datová schránka: rmcea46

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 156 11

(dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

I.

- Na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zrealizovaného ve VZP ČR pod číslem ID 2300688 a názvem „Mladá Boleslav – oprava opěrné zdi, kanálu a chodníku – projektová dokumentace IV“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 6. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. 034/OPI/2023 (dále jen: „Smlouva“).

- Z důvodu nepředvídatelné skutečnosti spočívající ve statickým posudkem konstatovaném havarijním stavu opěrné zdi neumožňujícím jiné řešení než její zbourání a nahrazení zdí novou včetně touto okolností vyvolaných nezbytných úkonů - vybourání stávajícího chodníku (a jeho následný návrat), úprava stávající kanalizace - a dále z toho vyplývající nutnosti tzv. sloučeného řízení, tj. získání stavební povolení včetně územního rozhodnutí, přistoupily smluvní strany k následující změně Smlouvy formou uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

S poukazem na ujednání obsažené v čl. II. odst. 2. Smlouvy a v souladu s čl. XIII. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který ji mění následovně:

- V čl. II. Doba a místo plnění, předání předmětu díla, odst. 1., se ruší stávající znění bodů 1.2. a 1.3. a nahrazují se takto:

„1.2. Předání kompletní PD objednateli: 		do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

1.3.	Zajištění stanovisek DOSS (viz čl. I. odst. 3. bod 3.3. této smlouvy) a jejich předání objednateli: 								do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.“

- V čl. III. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 1. se ruší stávající cena ve výši 119 611 Kč a nahrazuje se částkou ve výši 168 911 Kč (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc devět set jednáct korun českých) bez DPH.

- V čl. III. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 4., bodě 4.1. se ruší stávající částka ve výši 107 111 Kč a nahrazuje se částkou ve výši 156 411 Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta jedenáct korun českých)

III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne: ……………………….				V Praze dne: ………………………….

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				ISONOE INVEST, a.s.

České republiky

______________________________				__________________________

Ing. Marek Cvrček						Zdeněk Chuchel

ekonomický náměstek ředitele					         člen představenstva