čj. SŠINFIS/1149/24-1

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

se sídlem Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

IČO: 00574406

DIČ: CZ00574406

zastoupená: Ing. Přemyslem Šmídlem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, 39030311/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

HANSTAV s.r.o.

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

IČO: 03944026

DIČ: CZ03944026

zastoupená: Ing. Janem, Zdražilem - jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. 269611197/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Jiří Lukeš – funkce stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Obsah:

## Preambule

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy školy Klatovská 200C“. Veřejná zakázka byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečnosti zjištěné při rekonstrukci dotčených prostor, změna řeší doplnění položek a prací nutných pro provedení těchto změn.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

## Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodávky a zařízení uvedených v příloze tohoto dodatku.

## Rozsah předmětu plnění

Viz příloha.

## Místo plnění

Beze změn.

## Termíny plnění

Beze změn.

## Cena a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

- celkem cena za dílo bez DPH činí			4 801 354,21 Kč

(slovy: čtyři milióny osm set jeden tisíc tři sta padesát čtyři korun a dvacet jeden haléř)

- dodatek č. 1 bez DPH 21 % činí 			   445 411,00  Kč

(slovy: čtyři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta jedenáct korun)

- cena celkem bez DPH 21 % činí			 5 246 765,21 Kč

(slovy: pět miliónů dvě stě čtyřicet šest tisíc sedm set šedesát pět korun dvacet jedna haléřů)

- DPH 21 % DPH činí 					 1 101 820,69 Kč

(slovy: jeden milión jedno sto jeden tisíc osm set dvacet korun šedesát devět haléřů)

- Celkem včetně DH 21 % DPH				 6 348 585,90 Kč

(slovy: šest miliónů tři sta čtyřicet osm tisíc pět set osmdesát pět korun devadesát haléřů)

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

## Přílohy ke Smlouvě

Příloha č. 1 – rozpočet změn

V Plzni dne: 27.8.2024.

Ing. Přemysl Šmídl					Ing. Jan Zdražil

za objednatele 						za zhotovitele