DODATEK č.  1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.6.2017

/dále jen „dodatek“/

I.

### Smluvní strany

- Mateřská škola logopedická, Ostrava – Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace

Se sídlem: Na Robinsonce 1646/2, Ostrava – Poruba,

- 708 00 Ostrava

- Zastoupen:	Mgr. Marií Olšovskou, ředitelkou školy

- IČ:	64628124

- DIČ:	-----------

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, Ostrava - Poruba

- Číslo účtu: 	43237761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických i organizačních:

Mgr. Marie Olšovská, ředitelka školy, tel. 739343437

(dále jen ,,objednatel“)

- Firma                    STYLE FLOOR PRODUCTS S.R.O.

- Se sídlem:              Oblouková 1300/9A, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

- Zastoupena:            xxxxxxxxxx

- IČ:                          28577761

- DIČ:                       CZ28577761

- Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx

- Číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna a oprava podlahových krytin – 2. část“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění díla vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době sepsání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Jedná se o tyto vícepráce:

- systémová chemická uzávěra podkladu proti vlhkosti v důsledku zatopení prostor vodou a vysoké naměřené vlhkosti

Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodla takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 26.568,80 Kč bez DPH, DPH 21% je 5.579,45 Kč a cena víceprací včetně DPH je 32.148,25 Kč.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	     152.774,00 Kč

DPH 21%	       32.082,54 Kč

cena celkem včetně DPH 	    184.856,54 Kč

IV.

- Ustanovení smlouvy ze dne 26.6.2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne …17.7.2017……….                                  V Ostravě dne …17.7.2017………

___________________________                                      _______________________

za objednatele                                                                 za zhotovitele