# Smlouva o dodání a implementaci diskového pole

a poskytování rozšířené technické podpory, č. S-019/24

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany:

##### Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví

Sídlo:	Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma:	325 – organizační složka státu

IČO:	481 35 097

DIČ:	CZ48135097

Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. účtu: 21526001/0710

Osoba oprávněná jednat za objednatele:	Ing. Luděk Churáček, ředitel Odboru ekonomického Odpovědná osoba pro účely této smlouvy:	XXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení analýz

a digitalizace

(dále jen „objednatel“)

##### a

- Obchodní firma / jméno:	ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.

Adresa:	Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČO:	481 13 336

DIČ:	CZ48113336

Zapsaná u:	Městského soudu v Praze, spisová značka C 16471

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s. č. účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Otakar Chasák, jednatel Odpovědná osoba pro účely této smlouvy:	Ing. Otakar Chasák, jednatel

(dále jen „dodavatel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají  níže uvedeného dne, měsíce a  roku tuto  Smlouvu o dodání a implementaci  diskového  pole  a poskytování rozšířené technické podpory (dále také jen „smlouva“).

### I.

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135“, tj. v návaznosti na nabídku dodavatele podanou dne 11. 7. 2024, která byla vzhledem ke splnění veškerých zadávacích podmínek stanovených objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

- Účelem této smlouvy je realizace výše specifikované veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, Zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, v platném znění, která je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a v souladu s obsahem výše uvedené nabídky dodavatele.

### II.

Předmět smlouvy

- Dle této smlouvy, za podmínek v ní obsažených, v souladu se Zadávací dokumentací (příloha č. 1 smlouvy) k veřejné zakázce „Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135“, na základě jejíhož výsledku se tato smlouva uzavírá, a taktéž podle dodavatelem předložené Technické specifikace, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, se dodavatel zavazuje na svůj náklad, své nebezpečí a v níže uvedeném termínu dodat a implementovat objednateli  diskové  pole  a  poskytovat  mu  navazující  služby,  čímž se rozumí: dodání hardware komponent, instalace a konfigurace diskového pole spolu se softwarem (vč. potřebných licencí) a síťovými prvky (dále označováno také jako „dodávané zařízení“); podpora při migraci dat a zaškolení administrátorů objednatele; poskytnutí rozšířené záruky  na dodávané zařízení   a software support  plánu  v  délce  trvání  pěti  let  s výměnou  vadných  dílů  následující  pracovní  den a taktéž zajišťování rozšířené technické podpory po dobu pěti let (dále vše souhrnně označováno také jako „plnění“).

- Dodavatel se se v souvislosti s předchozím rovněž zavazuje umožnit objednateli nabýt k dodávanému zařízení nezbytná vlastnická práva a objednatel se  naproti tomu  zavazuje  výše uvedené plnění převzít a zaplatit za ně dodavateli smluvní cenu podle podmínek této smlouvy.

- Výše uvedená Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh byla dodavateli zpřístupněna v rámci zveřejnění zadávacích podmínek anebo zveřejnění změny zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce, což podpisem této smlouvy dodavatel stvrzuje, přičemž tímto aktem taktéž potvrzuje, že se  s touto  Zadávací  dokumentací  a  všemi  jejími  přílohami,  v platném  znění,  důkladně  seznámil a že je schopen plnění v rozsahu tam specifikovaném objednateli poskytnout.

- Dodavatel prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje, že je v souladu s právními předpisy způsobilý         a oprávněný k uzavření a následnému plnění této smlouvy. Dodavatel se zavazuje získat veškeré hardware a software komponenty potřebné k naplnění účelu této smlouvy legálním způsobem a za podmínek stvrzených výrobcem těchto produktů.

- Dodavatel se zavazuje, že plnění bude prováděno spolehlivě a bez vad a že dodaný software nebude obsahovat žádný škodlivý kód a nezdokumentované části zdrojových kódů.

### III.

Specifikace a rozsah technické podpory

- Poskytování rozšířené technické podpory dodávaného zařízení bude prováděno v souladu s čl. II.

odst. 1. smlouvy a bude zahrnovat:

  - Pro potřeby nahlášení zjištěných poruch dodávaného zařízení poskytne dodavatel objednateli

kontaktní místo s možností sledování servisních reportů prostřednictvím internetu;

  - Dodavatel bude objednateli poskytovat podporu v českém, příp. anglickém jazyce, a to především prostřednictvím kontaktního místa nebo telefonní linky, která musí být dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce;

  - Dodavatel bude poskytovat konzultační a poradenskou činnost (Hotline) zahrnující rady při konfiguraci podporovaných produktů, rady a pomoc při jejich používání, objasňování dokumentace k dodávanému zařízení, identifikaci a řešení problémů dodávaného zařízení;

  - Dodavatel bude zajišťovat pravidelné kontroly dodávaného zařízení alespoň jednou za šest měsíců vč. aktualizací softwaru (updates) v místě instalace;

  - Nad rámec činností podle výše uvedeného bude dodavatel podle  aktuálních potřeb objednatele   na základě samostatných objednávek obstarávat servisní zásahy technika (např. změny konfigurace apod.) za stanovenou hodinovou sazbu, a to v max. rozsahu 5 Man-days (40 hodin) ročně.

### IV.

Doba a místo plnění

- Plnění bude realizováno v následujících termínech:

  - Dodání hardware komponent, instalace a konfigurace diskového pole spolu se softwarem (včetně potřebných licencí) a síťovými prvky, migrace dat a zaškolení administrátorů objednatele bude uskutečněno nejpozději do 60 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

  - Poskytování následné technické podpory podle čl. III. odst. 1. smlouvy bude zahájeno od prvního dne následujícího po dni předání a převzetí plnění dle předchozího písmene a) objednatelem bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, přičemž se sjednává na dobu pěti let.

- Plnění sjednané touto smlouvou bude realizováno v souladu s požadavky objednatele a podle povahy poskytovaného plnění, tj. v sídle objednatele na adrese uvedené na straně první a ve skladu spisů objednatele na adrese: Ujkovice 66, 294 04 Ujkovice, nebo v prostorách dodavatele či výrobce dodávaného zařízení v rámci provádění činností nezávislých na přítomnosti objednatele, příp. vzdáleně.

### V.

Smluvní cena, platební podmínky a fakturace

- Smluvní cena byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

  - Za dodání hardware komponent, instalaci a konfiguraci diskového pole spolu se softwarem (včetně potřebných licencí)  a  síťovými  prvky  uhradí  objednatel  dodavateli  jednorázově  částku  ve  výši 3 897 915 Kč bez DPH, tj. celkem 4 716 477,15 Kč včetně DPH;

  - Za pomoc s migrací dat a zaškolení administrátorů uhradí objednatel dodavateli jednorázově částku

ve výši 115 000 Kč bez DPH, tj. celkem 139 150 Kč včetně DPH;

  - Za poskytování technické podpory dle čl. III. odst. 1. písm. a) až d) této smlouvy bude objednatel dodavateli hradit půlroční paušál ve výši 18 400 Kč bez DPH, tj. celkem 22 264 Kč včetně DPH;

  - Objednatel bude dodavateli platit hodinovou sazbu za plnění podle čl. III. odst. 1. písm. e) smlouvy, která činí 2 300 Kč bez DPH, tj. celkem 2 783 Kč včetně DPH, a to za každou i započatou hodinu uskutečněného plnění.

- Výše uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady dodavatele potřebné

k realizaci předmětu této smlouvy a ke splnění všech ostatních závazků dodavatele z ní plynoucích.

- Smluvní ceny podle odst. 1. písm. c) a d) tohoto článku je možné překročit po dohodě s objednatelem, pokud meziroční míra inflace (index spotřebitelských cen vydávaný ČSÚ) bude vyšší než 2,5 %, přičemž je možné provést zvýšení právě o výši indexu vydaného ČSÚ, nanejvýš však o 10 % dohodnuté výše  dané smluvní ceny. Toto zvýšení je možné provést maximálně 1x za půl roku, nejdříve však jeden rok   od data uzavření smlouvy.

- Smluvní cena může být dále změněna jen z důvodu a v mezích případné změny zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní cena bude proplacena následujícím způsobem:

  - Po protokolárním předání a převzetí dodávaného zařízení, dokončení migrace dat a zaškolení administrátorů a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu vystaví dodavatel objednateli jednorázovou fakturu dle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku, přičemž v případě, že tato faktura nebude odesílána prostřednictvím datové schránky, doručí dodavatel objednateli fakturu ve dvou vyhotoveních;

  - Dodavatel bude vystavovat objednateli pololetní fakturu na paušální částku dle odst. 1. písm. c)

tohoto článku, přičemž faktura za příslušné kalendářní pololetí bude vystavena vždy nejdříve

    - den kalendářního pololetí následujícího  po  pololetí,  za  které  se  fakturuje,  nejpozději  však  do 10. kalendářního dne pololetí následujícího;

  - Fakturu podle odst. 1. písm. d) tohoto článku je dodavatel oprávněn vystavit objednateli teprve    po řádném splnění samostatně objednaného plnění;

  - Splatnost faktur bude 21 kalendářních dnů od jejich doručení dodavatelem do sídla objednatele;

  - Dodavatel není oprávněn požadovat po objednateli zálohy v jakékoli formě a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek;

  - Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet dodavatele. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti anebo pokud bude obsahovat nesprávné cenové údaje, vyhrazuje si objednatel právo ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět dodavateli k přepracování / doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se platností, přičemž na tuto fakturu se v takovém případě hledí jako  na nedoručenou. Lhůta splatnosti pak začíná běžet znovu       od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Faktura dodavatele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a čísla IČO a DIČ;

- název a sídlo dodavatele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů;

- název a číslo smlouvy, předmět plnění;

- cena poskytnutého plnění, účtovaná částka, DPH v plné výši;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení a splatnosti faktury;

- u faktury dle odst. 5. písm. a) tohoto článku v příloze kopie předávacího protokolu.

- Objednatel není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní vztah se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### VI.

Dodací podmínky, práva a povinnosti smluvních stran

- Povinnosti dodavatele:

  - Dodat hardware komponenty spolu se softwarem (vč. potřebných licencí) a síťovými prvky, provést instalaci a konfiguraci diskového pole, související pomoc s migrací dat a zaškolení administrátorů     a dále zajistit poskytování následné rozšířené záruky a technické podpory v souladu s požadavky stanovenými touto smlouvou a jejími přílohami, kompletně, s potřebnou péčí, v  ujednaném čase    a v požadovaném rozsahu a kvalitě;

  - Předat  objednateli  spolu  s dodávaným  zařízením  specifikovaným  v čl.  II.  odst.  1.  této  smlouvy i kompletní dokumentaci dodávaného zařízení popisující konfiguraci a nastavení jednotlivých komponent a všechny ostatní související dokumenty, kam patří především produktové a záruční listy, příslušná technická dokumentace obsahující přesný popis a charakteristiku jednotlivých zařízení a jejich příslušenství, uživatelské příručky, manuály a návody k obsluze v českém, popř. anglickém jazyce potřebné k řádnému a bezpečnému užívání dodávaného zařízení a jeho údržbě, příp. prohlášení o shodě, certifikáty kvality a bezpečnosti a další doklady, které se k dodávanému zařízení vztahují a jsou nezbytné pro jeho řádné užívání;

  - Splnit povinnosti podle předchozích písmen a) a b) tohoto odstavce bez jakýchkoli vad a nedodělků a umožnit objednateli nabýt k dodávanému zařízení a jeho součástem vlastnická práva, přičemž objednatel potvrdí dodavateli převzetí dodávaného zařízení, výše uvedených dokumentů, stejně jako provedení migrace dat a zaškolení administrátorů objednatele v předávacím protokolu;

  - Poskytovat rozšířenou technickou podporu pracovníkům objednatele v  souladu s čl. III. odst. 1.       a operativně řešit dotazy k dodávanému zařízení a jeho případné technické závady či poruchy;

  - Provádět sjednané plnění v souladu s platnými právními předpisy a normami, s ohledem na vývoj    v oblasti informačních technologií, a podle požadavků objednatele;

  - Vyvíjet a poskytovat objednateli patřičnou součinnost pro řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy. Se všemi předanými podklady, zjištěnými údaji a informacemi bude dodavatel zacházet šetrně a nezneužije je ve prospěch třetí osoby a nevyužije je ani k jiným účelům;

  - Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přijdou pracovníci dodavatele při provádění jakékoli činnosti u objednatele do styku;

  - Bez písemného povolení nepořizovat kopie programového vybavení či jakýchkoli dat objednatele;

  - Plnění realizované v prostorách objednatele uskutečňovat v normální pracovní době objednatele;

  - Při provádění plnění u objednatele upozornit pracovníka objednatele na úkony, které mohou vést ke ztrátě dat na paměťových médiích a tyto úkony pak provést jedině s písemným souhlasem pracovníka objednatele;

  - Dodavatel neodpovídá za vady a nedostatky plnění způsobené použitím nevhodných podkladů převzatých od objednatele, jestliže ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele písemně upozornil a ten na jejich použití trval;

  - Dodržovat vnitřní pokyny, směrnice a další předpisy platné v budovách objednatele, které jsou vyjmenovány v Protokolu o seznámení s interními předpisy, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. Před zahájením plnění je objednatel povinen tam uvedené předpisy zpřístupnit dodavateli  a  ten  je  pak  povinen  s těmito  předpisy  seznámit  veškeré  osoby  určené k provádění plnění a zavázat je k jejich dodržování, což smluvní strany ve zmíněném protokolu stvrdí při podpisu smlouvy. K závazným vnitřním předpisům také patří Manuál pro dodavatele, upravující povinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně životního prostředí, který tvoří samostatnou přílohu č. 4 této smlouvy;

  - Po dobu plnění povinností vyplývajících z této smlouvy musí mít řádně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout jakoukoli činností dodavatele při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, a to minimálně v pojistném limitu 2 000 000,00 Kč za jednotlivou škodní událost. Pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát prokazující existenci pojistné smlouvy  č. 2955148784  u Generali  Česká  pojišťovna  a.s.  dodavatel  předložil   objednateli  před uzavřením smlouvy;

  - Dodavatel se zavazuje zajistit, že veškerý software třetích osob využitý k provedení plnění dle této smlouvy bude licencován ve prospěch objednatele, a to minimálně po dobu trvání rozšířené záruky dle čl. IX. odst. 4. smlouvy;

  - Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží či služeb z veřejných výdajů.

- Povinnosti objednatele:

  - Vyvíjet vůči dodavateli potřebnou součinnost pro řádné  a včasné plnění předmětu této  smlouvy,  tj. především umožnit přístup pracovníků dodavatele nebo jeho subdodavatele, popř. pracovníků výrobce dodávaného zařízení na místo instalace v rozsahu, který je pro plnění podle této smlouvy nezbytný, a umožnit přístup k dalším prostředkům, které s tím souvisejí;

  - Předávat dodavateli včas veškeré podklady a další údaje a informace, které potřebuje k řádnému plnění podle této smlouvy;

  - Převzít dodávané zařízení a potvrdit pomoc s migrací dat a zaškolení administrátorů objednatele   ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušný předávací protokol za předpokladu, že tyto části plnění nevykazují vady nebo nedodělky a že splňují veškeré podmínky sjednané touto smlouvou;

  - Dodržovat podmínky užívání dodávaného zařízení a jeho součástí;

  - Bez zbytečného prodlení telefonicky či prostřednictvím internetu oznámit dodavateli vznik závady, resp. potřeby provádění zásahu do dodávaného zařízení a vyvinout v tomto ohledu potřebnou součinnost, tj. především umožnit zásah k minimalizaci hrozících škod, umožnit přístup pracovníků dodavatele nebo jeho subdodavatele, popř. pracovníků výrobce dodávaného zařízení na místo instalace v rozsahu, který je pro odstranění zjištěné vady nezbytný atd.;

  - Zabezpečit svá počítačová data před možnou ztrátou nebo poškozením při servisním zásahu jejich pravidelným zálohováním;

  - Přijmout veškerá opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků dodavatele nebo jeho subdodavatele, popřípadě pracovníků výrobce dodávaného zařízení pohybujících se v prostorách objednatele.

### VII.

Předání a převzetí plnění

- Dodání hardware komponent, instalace a konfigurace diskového pole spolu se softwarem (včetně potřebných licencí) a síťovými prvky, podpora při migraci dat a zaškolení administrátorů objednatele bude provedeno řádným a včasným dokončením a následným předáním na základě písemného předávacího protokolu, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel je povinen dodávané zařízení převzít, potvrdit podporu při migraci dat a zaškolení a poté zaplatit dohodnutou smluvní cenu pouze v případě, že v době předání a převzetí nebudou na plnění zjištěny vady nebo  nedodělky.  Zjištěné  vady  a  nedodělky  budou  uvedeny  v předávacím  protokolu s dohodnutými termíny k jejich odstranění.

- Nebezpečí škody na dodávaném zařízení nese až do nabytí vlastnických práv objednatelem dodavatel.

- Místo předání a převzetí plnění je uvedeno v čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

- Provedení plnění vymezeného v čl. III. odst. 1. smlouvy (výkony prováděné v rámci rozšířené technické

podpory) bude dodavatel oznamovat objednateli telefonicky či prostřednictvím internetu.

### VIII.

Vlastnické právo k hmotným substrátům dodávaného zařízení

- Objednatel nabývá do vlastnictví všechny předané hmotné substráty dodávaného zařízení (hardware komponenty a jejich součásti) včetně dokumentace dodávaného zařízení, a to okamžikem podpisu předávacího protokolu bez výhrad.

- Dodavatel se zavazuje předat objednateli všechny hmotné substráty dodávaného zařízení (hardware komponenty a jejich součásti) a taktéž mu předat kompletní technickou dokumentaci dodávaného zařízení. V souvislosti s tím je dodavatel povinen zajistit objednateli přístup k dokumentaci výrobce dodávaného zařízení a taktéž ke znalostní bázi, kterou výrobce dodávaného zařízení v rámci své rozšířené záruky poskytuje, a to minimálně po dobu trvání rozšířené záruky dle čl. IX. odst. 4. smlouvy.

### IX.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění bez jakýchkoli faktických a právních vad a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

- Dodavatel se zaručuje, že dodání a implementace diskového pole bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy, technickými normami a standardy a že dodávané zařízení bude splňovat veškeré zákonné podmínky platné pro jeho užívání.

- Objednatel je oprávněn  kdykoli  kontrolovat  provádění  plnění.  Zjistí-li,  že  dodavatel  provádí  plnění v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a postupoval při realizaci plnění řádným způsobem.

- Dodavatel se zaručuje, že na dodávané zařízení (na hardware komponenty a s tím spojený software včetně licencí) poskytne objednateli rozšířenou záruku v délce trvání nejméně 60 měsíců (s pokrytím  24 hodin denně x 7 dnů v týdnu x 365 dnů v roce) s výměnou dílů v místě instalace do následujícího pracovního dne od nahlášení vzniklé vady objednatelem, a to od okamžiku řádného převzetí dodávaného zařízení na základě předávacího protokolu objednatelem bez výhrad. Po tuto záruční  dobu ručí dodavatel objednateli za funkčnost a bezpečnost dodávaného zařízení, za předpokladu jeho standardního používání, přičemž záruka musí pokrývat i cenu náhradních dílů a instalaci technikem dodavatele / výrobce zboží v místě instalace. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do odstranění vady.

- Záruka se nevztahuje na vady a dodavatel za ně neodpovídá, pokud jsou způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem do dodávaného zařízení, nedodržením provozních podmínek dle instrukcí dodavatele nebo dle dodané technické dokumentace, popř. mechanickým poškozením.

- Dodavatel se zaručuje, že dodávané zařízení bude po celou dobu poskytnuté záruky způsobilé pro použití ke stanovenému účelu, že bude funkční dle dodané dokumentace a zachová si smluvené i jinak obvyklé vlastnosti.

- Dodavatel se dále zavazuje zajišťovat pro objednatele v rámci rozšířené technické podpory i pravidelné kontroly dodávaného zařízení  alespoň  jednou  za  šest  měsíců  včetně  instalace  aktualizací  softwaru v místě instalace, a to prostřednictvím vlastních pracovníků nebo přímo výrobcem zboží.

- Dodavatel zaručuje, že veškeré služby v rámci plnění záručních podmínek a technické podpory budou objednateli poskytovány na vysoké profesionální a odborné úrovni, v souladu s odbornými i komerčními zvyklostmi.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dodávané zařízení vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, neprodleně písemně vyzve dodavatele k zajištění nápravy. Dodavatel je povinen nejpozději v následující pracovní den od obdržení výzvy objednatele zahájit na vlastní náklady odstraňování zjištěných vad a jejich odstranění ukončit ve stanoveném termínu pro jejich odstranění určeném na základě vzájemné dohody smluvních stran. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet lhůtu jednoho pracovního dne na zahájení jejího odstraňování, dohodnou se smluvní strany písemně na lhůtě  delší. Dodavatel  se  zavazuje nést veškeré  náklady  s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. Záruční vada je včas uplatněna odesláním ohlášení reklamace i v poslední den záruční doby.

- Veškeré vady dodávaného zařízení zjištěné objednatelem v záruční době budou odstraňovány tímto způsobem:

  - v případě opravitelných vad má objednatel právo požadovat po dodavateli odstranění vady

bezplatnou opravou dodávaného zařízení nebo jeho části;

  - v případě neopravitelných vad má objednatel právo požadovat po dodavateli odstranění vady bezplatným dodáním a implementací nového zařízení, vč. odvozu a (ekologické) likvidace vadných komponent.

- Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem dodávaného zařízení tak, aby v případě závady na dodávaném zařízení, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, mohl objednatel tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení.

- Nezahájí-li dodavatel odstraňování reklamované vady ve lhůtě uvedené v odst. 9. tohoto článku anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 14 kalendářních dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění rozšířené technické podpory včetně výsledných výkonů provedených v rámci technické kontroly. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí rozšířenou technickou podporu v rozporu s touto smlouvou nebo provedený výkon rozšířené technické podpory, který dodavatel objednateli oznámil, má vady a nedostatky, je oprávněn požadovat, aby dodavatel vzniklé vady odstranil a postupoval při realizaci rozšířené technické podpory řádným způsobem.

- Objednatel se zavazuje oznámit dodavateli případné vady rozšířené technické podpory bezprostředně

po jejich zjištění, a to telefonicky nebo prostřednictvím internetu.

### X.

Ostatní smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

- Smluvní strany se dohodly, že dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu (je-li nedodržení smluvních podmínek zaviněné dodavatelem):

  - Za neprovedení dodání, instalace a konfigurace diskového pole v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a) ve výši 0,05 % ze smluvní ceny dle čl. V. odst. 1. písm. a) včetně DPH za každý započatý den prodlení;

  - Za  nezajištění  pomoci  s migrací  dat  anebo  neprovedení  zaškolení  administrátorů  objednatele  v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a) ve výši 0,05 % ze smluvní ceny uvedené v čl. V. odst. 1. písm. b) včetně DPH za každý započatý den prodlení;

  - Za prodlení se zahájením prací na odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem

stanoveny v předávacím protokolu, ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

  - Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny

v předávacím protokolu, ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

  - V případě podstatného porušení povinností dodavatele, čímž se rozumí porušení čl. VI. odst. 1. písm. h), j), l), m), n), čl. IX. odst. 7., čl. XII. odst. 2. a čl. XIII. odst. 1., 2. a 3. smlouvy ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku objednatele na více smluvních pokut uložených dodavateli podle této smlouvy se takové pokuty sčítají.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí dodavateli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury podle čl. V. odst. 5. písm. a), b), nebo c) ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení, pokud je nedodržení zaviněné objednatelem.

- Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné, přičemž pro náležitosti této faktury a její vyúčtování platí obdobně ustanovení uvedená v čl. V. smlouvy.

- Pokud dodavatel neuhradí řádně uplatněnou smluvní pokutu dle této smlouvy, může objednatel využít jednostranné započtení vzájemných pohledávek.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v  plném  rozsahu.  Smluvní pokuta  se na náhradu škody nezapočítává.  Zaplacení  smluvní  pokuty  nezbavuje  dodavatele  odpovědnosti  za škodu, která porušením jeho povinností sjednaných smlouvou objednateli nebo třetí osobě vznikla.

- Dodavatel nese do předání dodávaného zařízení a jeho součástí objednateli a rovněž do doby oznámení o provedených výkonech rozšířené technické podpory veškerou odpovědnost za škodu na zařízení, materiálu a jiných věcech zajišťovaných pro účely této smlouvy dodavatelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- Za škody prokazatelně způsobené pracovníky dodavatele (subdodavatele) při provádění plnění dle této smlouvy zodpovídá dodavatel.

### XI.

Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, výpovědí či odstoupením od smlouvy.

- Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je dotčená strana oprávněna písemně  vyzvat  protistranu  ke  splnění  jejích  závazků.  Pokud  do 10  kalendářních  dnů  od doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo neodstraní porušení svých závazků, může dotčená strana od smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

- Mezi podstatné případy porušení této smlouvy, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

  - Prodlení dodavatele  delší než 10 kalendářních dnů od dohodnutého termínu řádného  dokončení   a předání části plnění dle čl. IV. odst. 1. písm. a) nebo od termínu pro odstranění vad a nedodělků dohodnutém v předávacím protokolu;

  - Dodavatel poruší povinnost provádět plnění bez faktických a právních vad, které znemožní užití dodávaného zařízení k účelu uvedenému v této smlouvě a Zadávací dokumentaci;

  - Objednatel zjistí, že technické parametry dodávaného zařízení neodpovídají požadavkům stanoveným touto smlouvou, technickými normami či právními předpisy, které jsou pro dodávané zařízení relevantní, a objednatel na tuto skutečnost bezvýsledně písemně upozornil;

  - Porušení povinností uvedených v čl. VI. odst. 1. písm. a), e), h), j), l), m), n), odst.  2. písm. c), e),     čl. VII. odst. 1. a čl. IX. odst. 7. smlouvy smluvními stranami;

  - Dodavatel závažným způsobem poruší povinnost ochrany osobních údajů dle čl. XII. odst. 2. nebo chráněných informací dle čl. XIII. smlouvy;

  - Objednatel zjistí, že dodavatel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

  - Dodavatel vstoupí do likvidace, na jeho majetek byl prohlášen úpadek, nebo dodavatel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - Dodavatel je trestně stíhán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

  - Objednatel se ocitne v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury dle čl. V. odst. 5. písm. b)  (za poskytování technické podpory) nebo písm. c) (za servisní zásahy technika) o více jak 10 kalendářních dnů oproti lhůtě splatnosti dle čl. V. odst. 5. písm. d).

- Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž odstoupením od smlouvy se závazek  zrušuje od počátku. Pokud dodavatel již částečně plnil, může objednatel odstoupit od smlouvy jen ohledně nesplněné části plnění, avšak nemá-li toto částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel odstoupit od smlouvy ohledně plnění celého. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti či právo na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

- Kterákoli ze smluvních stran je  oprávněna  tuto  smlouvu  vypovědět  bez  udání  důvodů,  bez  sankcí za výpověď smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího   po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou nijak dotčena ustanovení čl. XII. a XIII.  a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy. To platí i pro nároky na úhradu smluvních pokut či na náhradu škody, pokud vznikly v  průběhu trvání smlouvy, stejně jako  i další ustanovení         a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

### XII.

Ochrana osobních údajů

- V případě, že při poskytování plnění podle této smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva  zároveň  smlouvou   o   zpracování  osobních   údajů   ve   smyslu   zákona   č.   110/2019   Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje a nakládat s nimi pouze pro účely splnění závazků pro ně vyplývajících z této smlouvy, při dodržování všech platných a účinných právních  předpisů týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

- V  souladu  s  nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  o  ochraně  fyzických  osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,  budou  smluvní  strany  při  plnění  závazků  vyplývajících  z této  smlouvy  vždy  postupovat  v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, který vydal Úřad průmyslového vlastnictví a který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

### XIII.

Ochrana informací a obchodního tajemství

- Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a takové informace a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen „chráněné informace“). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za chráněné implicitně všechny informace, které by mohly ohrozit bezpečnost informačního systému jedné ze smluvních stran nebo informace, které patří do obchodního tajemství jedné ze smluvních stran, tj. například technické informace o provozovaných informačních a komunikačních technologiích, seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznamy zástupců stran, popisy či části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní či marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, personální politika, odměňování zaměstnanců a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- Strana, které byly poskytnuty chráněné informace, vyvine pro zachování jejich tajnosti stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní chráněné informace. Pořizovat kopie nebo záložní kopie chráněných informací druhé strany je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany se obě strany zavazují nepředat chráněné informace třetím osobám.

- Smluvní strany se zavazují:

  - zachovávat v tajnosti veškeré chráněné informace týkající se druhé smluvní strany, používat chráněné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou;

  - neodtajňovat obsah jednání nebo chráněné informace třetím osobám s výjimkou vlastních zaměstnanců a subdodavatelů, je-li to nezbytné pro účely plnění dle této smlouvy. Všichni výše označení zaměstnanci a subdodavatelé musí být před odtajněním chráněných informací upozorněni na závazky ochrany chráněných informací obsažených v této smlouvě a musí se písemně zavázat,  že se budou řídit ustanovením odst. 4. tohoto článku;

  - po obdržení písemné žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny kopie chráněných informací, které se druhé smluvní strany týkají, nebo tyto kopie na žádost druhé smluvní strany zničit a písemně potvrdit druhé smluvní straně jejich zničení.

- Tato smlouva nevylučuje poskytnutí chráněných informací v případě, že tyto informace bude potřeba poskytnout na základě ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, na základě žádosti soudu nebo správního orgánu, a to za podmínky, že žádné takové poskytnutí chráněných informací nebude uskutečněno bez předchozí konzultace s druhou smluvní stranou.

- Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto článku rovněž všechny subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, odpovídá dodavatel, jako by povinnost porušil sám.

- Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.

### XIV.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, stejně jako i vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími, jakožto i dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně a vážně, bez jakékoliv tísně a nátlaku a bez ekonomického zvýhodnění některé ze smluvních stran, což potvrzují svým podpisem.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně, nebo úplně znemožní plnění jejich povinností dle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat  a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy dle tohoto odstavce nedopustila.

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bez zbytečného odkladu informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace uvedených na straně první, jakož i ostatních údajů nutných pro plnění dle této smlouvy. Dojde-li u dodavatele ke změně podstatných skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku [přeměna právnické osoby (změna právní formy, fúze nebo rozštěpení), změna sídla, hrozící úpadek, vstup do likvidace a jiné] je povinen neprodleně oznámit nové skutečnosti objednateli.

- Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

- V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud objednatele.

- Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky dle smlouvy. Zánikem smlouvy nezaniká právo na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se poté stávají nedílnou součástí smlouvy.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, ostatní ustanovení smlouvy tím nejsou dotčena, přičemž smluvní strany se zavazují nahradit takovéto ustanovení dodatkem tak, aby bylo účelu smlouvy dosaženo.

- Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím  k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,       ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní.

- Uveřejnění  smlouvy  v  Registru  smluv  zajistí  objednatel,  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,   o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez odkladu po obdržení podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, přičemž účinnost smlouvy je podmíněna jejím uveřejněním prostřednictvím Registru smluv.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – Technická specifikace z nabídky dodavatele podané dne 11. 7. 2024

Příloha č. 3 – Protokol o seznámení s interními předpisy Příloha č. 4 – Manuál pro dodavatele

Příloha č. 5 – Informace o ochraně osobních údajů

Přílohu č. 1 smlouvy – Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135“ (včetně všech jejích příloh) obdržel dodavatel v rámci zveřejnění zadávacích podmínek anebo zveřejnění změny zadávacích podmínek k uvedené veřejné zakázce.

V Praze dne dle elektronických podpisů

Za objednatele:	Za dodavatele:

……………………………..	……………………………

Ing. Luděk Churáček	Ing. Otakar Chasák

ředitel ekonomického odboru	jednatel

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace z nabídky dodavatele

| Skupina požadavků | Popis požadavků na Storage Cluster | Splnění požadavku | Popis naplnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Storage Cluster o čtyřech řadičích, který obsahuje 2 výkonostní tiery: | ano | Storage Cluster o čtyřech řadičích, který obsahuje 2 výkonostní tiery: NetApp AFF C250 HA, FAS2820A |
|  | NVMe tier: obsluhován dvěma řadiči ve vysoké dostupnosti (HA) založený na NVMe architektuře s end-to-end NVMe-oF podporou, | ano | NVMe tier: obsluhován dvěma řadiči ve vysoké dostupnosti (HA) založený na NVMe architektuře s end-to-end NVMe-oF podporou. |
|  | NL-SAS tier: obsluhován dvěma řadiči ve vysoké dostupnosti (HA). | ano | NL-SAS tier: obsluhován dvěma řadiči ve vysoké dostupnosti (HA). |
|  | Pokud to architektura vyžaduje, požadujeme dodání i dvou 25/100 Gbps Ethernet switchů a všech transceiverů nutných pro připojení všech řadičů do clusteru. | ano | Dodání dvou 25/100 Gbps Ethernet switchů a všech transceiverů nutných pro připojení všech řadičů do clusteru. 2 x BES-53248-B/IX8 CLSW,16PT10/25GB,PTSX |
|  | Řešení je koncipováno jako integrované řešení HW + SW od jednoho výrobce. Výrobce je taktéž autorem a vlastníkem autorských práv na operační systém diskového pole a poskytovatelem 1. a 2. úrovně servisní podpory. | ano | Řešení je koncipováno jako integrované řešení HW + SW od jednoho výrobce NetApp. Výrobce je taktéž autorem a vlastníkem autorských práv na operační systém diskového pole a poskytovatelem 1. a 2. úrovně servisní podpory. |
|  | Pro formování clusteru nebo dosažení jakékoliv níže popsané funkcionality je zakázano používat storage virtualizační technologii v podobě SW nebo HW gateway, která používá další jinak nezávislé storage systémy. Clustering a všechny funkcionality musí být nativní a integrovány ve storage systému samotném. | ano | Pro formování clusteru nebo dosažení jakékoliv níže popsané funkcionality je zakázano používat storage virtualizační technologii v podobě SW nebo HW gateway, která používá další jinak nezávislé storage systémy. Clustering a všechny funkcionality jsou nativní a integrovány ve storage systému samotném. |
|  | Instalace do 19“ racku. | ano | Instalace do 19“ racku. |
|  | Nabízené řešení nesmí přesáhnout 6 RU včetně switchů, pokud jsou potřeba. | ano | Nabízené řešení nepřesáhne 6 RU včetně switchů. |
|  | Architektura řešení musí být navržena jako vysoce dostupná, bez ztráty dat v případě incidentu a dlouhodobě provozovatelná bez nutnosti odstávky, tj. veškeré práce spojené s podporou a údržbou musí být možné realizovat bez odstávky systému. | ano | Architektura řešení je navržena jako vysoce dostupná, bez ztráty dat v případě incidentu a dlouhodobě provozovatelná bez nutnosti odstávky, tj. veškeré práce spojené s podporou a údržbou budou možné realizovat bez odstávky systému. |
| Efektivita, forma ukládání dat | Podpora redukce dat v reálném čase (in-line) s pomocí deduplikace, komprese, kompaktace pro NVMe tier. Možnost také následné (post-proces) deduplikace a komprese dat pro oba tiery. | ano | Podpora redukce dat v reálném čase (in-line) s pomocí deduplikace, komprese, kompaktace pro NVMe tier. Možnost také následné (post-proces) deduplikace a komprese dat pro oba tiery. |
|  | Podpora minimálně RAID skupin s dvojitou a trojitou paritou. | ano | Podpora RAID skupin s dvojitou a trojitou paritou. |
|  | Podpora thick, thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru). | ano | Podpora thick, thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru). |
| Výkonnost | Škálování výkonnosti je možné nativním přidáním dalších řadičů. Škálování výkonu musí být lienární, tedy počet přidaných řadičů navyšuje výkon v násobcích původní konfigurace. | ano | Škálování výkonnosti je možné nativním přidáním dalších řadičů. Škálování výkonu je lienární, tedy počet přidaných řadičů navyšuje výkon v násobcích původní konfigurace. |
|  | Možnost škálovat systém lineárně i vertikálně, tzv. Scale-Out / Scale-In cluster. Cluster obou úložišť musí jít rozpojit v budoucnu a provozovat odděleně. | ano | Možnost škálovat systém lineárně i vertikálně, tzv. Scale-Out / Scale-In cluster. Cluster obou úložišť lze rozpojit v budoucnu a provozovat odděleně. |
|  | Celkový výkon musí být alespoň min 200 K IOPS pro NVMe tier při 8KB bloku, protokol NVMe/FC, 80/20 % RW, s průměrnou latencí do 2 ms. | ano | Celkový výkon je min 200 K IOPS pro NVMe tier při 8KB bloku, protokol NVMe/FC, 80/20 % RW, s průměrnou latencí do 2 ms. |
| Rozšiřitelnost | Podpora 2.5" a 3.5" disků technologie SSD, NVMe, včetně rotačních disků, a to současně v rámci jednoho clusteru. | ano | Podpora 2.5" a 3.5" disků technologie SSD, NVMe, včetně rotačních disků, a to současně v rámci jednoho clusteru. |
|  | Všechna disková média musí být enterprise úrovně, u NVMe disků bez omezení počtu zápisů po dobu záruky výrobce. | ano | Všechna disková média jsou enterprise úrovně, u NVMe disků bez omezení počtu zápisů po dobu záruky výrobce. |
|  | Kapacita NVMe tieru musí být rozšiřitelná na trojnásobek požadované kapacity bez přidání dalších shelfů nebo řadičů při zachování požadavku na maximální rack space. | ano | Kapacita NVMe tieru je rozšiřitelná na trojnásobek požadované kapacity bez přidání dalších shelfů nebo řadičů při zachování požadavku na maximální rack space. |
|  | Požadujeme podporu NL-SAS disků o kapacitě 16 a 22 TB v jednom clusteru. | ano | Nabízíme podporu NL-SAS disků o kapacitě 16 a 22 TB v jednom clusteru. |
| Kapacita | Navrhované řešení musí být škálovatelné minimálně na trojnásobek kapacity. | ano | Navrhované řešení je škálovatelné minimálně na trojnásobek kapacity. |
|  | NVMe Tier: Minimálně 118 TiB (NET) na NVMe discích za použití dvojité parity a jednoho spare disku. | ano | NVMe Tier: 118 TiB (NET) na NVMe discích za použití dvojité parity a jednoho spare disku. |
|  | NL-SAS: Minimálně 102 TiB (NET) na NL-SAS discích za použití trojité parity a jednoho spare disku. Do vzorce výpočtu kapacity nesmí být započítán vliv redukčních technik, jako je deduplikace, nebo komprese. | ano | NL-SAS: 102 TiB (NET) na NL-SAS discích za použití trojité parity a jednoho spare disku. Do vzorce výpočtu kapacity není započítán vliv redukčních technik, jako je deduplikace, nebo komprese. |
| Konektivita (front-end) | Diskové pole umožnuje připojení jak blokovým, tak souborovým protokolem. | ano | Diskové pole umožnuje připojení jak blokovým, tak souborovým protokolem. |
|  | Blokový minimálně: FC, iSCSI a NVMe/FC, NVMe/TCP pro NVMe tier. | ano | Blokový: FC, iSCSI a NVMe/FC, NVMe/TCP pro NVMe tier. |
|  | Souborový minimálně: NFS v3/v4, SMB v2/v3. | ano | Souborový: NFS v3/v4, SMB v2/v3. |
|  | Podpora objektového S3 protokolu včetně přístupu ke stejným datům objektovým i souborovým přístupem současně. | ano | Podpora objektového S3 protokolu včetně přístupu ke stejným datům objektovým i souborovým přístupem současně. |
|  | Minimálně 2 x 32 Gbps FC portů na řadič. | ano | 2 x 32 Gbps FC portů na řadič. |

|  | Minimálně 2 x 25 Gbps Ethernet portů na řadič. | ano | 2 x 25 Gbps Ethernet portů na řadič. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnost, ochrana dat | NVMe disky musí být šifrované (HW enkrypce dat), NL-SAS tier musí podporovat aspoň SW ekrypci dat prostředky diskového pole. | ano | NVMe disky jsou šifrované (HW enkrypce dat), NL-SAS tier podporují SW ekrypci dat prostředky diskového pole. |
|  | Mimo HW enkrypce dat, podpora také softwarové enkrypce na úrovni oddílů dat. | ano | Mimo HW enkrypce dat, podpora také softwarové enkrypce na úrovni oddílů dat. |
|  | Diskové pole musí podporovat ukládání šifrovacích klíčů jak na KMIP serveru zadavatele, tak interně v rámci pole samotného pro případ, že externí KMIP nebude implementován. | ano | Diskové pole podporuje ukládání šifrovacích klíčů jak na KMIP serveru zadavatele, tak interně v rámci pole samotného pro případ, že externí KMIP nebude implementován. |
|  | Diskové pole obsahuje integrovanou ochranu proti ransomware v rámci souborového přístupu k datům. Při detekci útoku vytváří snapshot uzamčený proti smazání. | ano | Diskové pole obsahuje integrovanou ochranu proti ransomware v rámci souborového přístupu k datům. Při detekci útoku vytváří snapshot uzamčený proti smazání. |
|  | Diskové pole musí nabízet nativní integraci s antivir a antiransomware nástroji třetích stran, kdy SW třetí strany při detekci útoku zajistí pomocí API volání konfigurační změnu diskového pole, které zamezí přístup infikovaného klienta k diskovému poli. Dodávka antivir a antiransomwere SW není součástí plnění. | ano | Diskové pole nabízí nativní integraci s antivir a antiransomware nástroji třetích stran, kdy SW třetí strany při detekci útoku zajistí pomocí API volání konfigurační změnu diskového pole, které zamezí přístup infikovaného klienta k diskovému poli. Dodávka antivir a antiransomwere SW není součástí plnění. |
|  | Možnost uzamknout jak jednotlivé logické datové celky, tak i vybrané zálohy (snapshoty) proti přepisu či smazání (WORM ochrana). | ano | Možnost uzamknout jak jednotlivé logické datové celky, tak i vybrané zálohy (snapshoty) proti přepisu či smazání (WORM ochrana). |
|  | Podpora schvalování kritických či destruktivních aktivit více uživateli ve shodě (Multiadministrátorské schválení). | ano | Podpora schvalování kritických či destruktivních aktivit více uživateli ve shodě (Multiadministrátorské schválení). |
|  | Datové úložiště musí mít vyčleněn alespoň jeden spare disk nebo spare kapacitu v případě logického rozdělení disků pro každý tier. | ano | Datové úložiště má vyčleněn alespoň jeden spare disk nebo spare kapacitu v případě logického rozdělení disků pro každý tier. |
|  | Cache pro zápis musí být replikována a zálohována mezi oběma kontroléry v HA skupině, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání kontroléru nebo výpadku napájení. | ano | Cache pro zápis je replikována a zálohována mezi oběma kontroléry v HA skupině, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání kontroléru nebo výpadku napájení. |
| Správa dat, škálování výkonu | Inteligentní správa výkonnostních charakteristik pomocí QoS na úrovni IOPS a MB/s, min. a max. limity v NVMe tieru, adaptivní přidělování (při navýšení kapacity lze navýšit automaticky limit výkonu). | ano | Inteligentní správa výkonnostních charakteristik pomocí QoS na úrovni IOPS a MB/s, min. a max. limity v NVMe tieru, adaptivní přidělování (při navýšení kapacity lze navýšit automaticky limit výkonu). |
|  | Integrovaná schopnost tierování dat z NVMe tieru do objektové storage na NL-SAS tieru přes S3 protokol bez externího SW. Tento mechanismus musí fungovat pro NVMe a NL-SAS tier i když se zadavatel rozhodne provozovat úložiště odděleně, jako separátní clustery. | ano | Integrovaná schopnost tierování dat z NVMe tieru do objektové storage na NL-SAS tieru přes S3 protokol bez externího SW. Tento mechanismus funguje pro NVMe a NL-SAS tier i když se zadavatel rozhodne provozovat úložiště odděleně, jako separátní clustery. |
| Monitoring, dohled | Podpora nativních nástrojů výrobce pro sledování aktuálních i historických statistik, jednotný monitoring pro více clusterů, výkonnostní statistiky a reporting. | ano | Podpora nativních nástrojů výrobce pro sledování aktuálních i historických statistik, jednotný monitoring pro více clusterů, výkonnostní statistiky a reporting. |
|  | Podpora Syslog, SNMP v2/v3, SMTP. | ano | Podpora Syslog, SNMP v2/v3, SMTP. |
|  | Automatický reporting kritických událostí výrobci, tzv. Call Home. Automatické RMA. | ano | Automatický reporting kritických událostí výrobci, tzv. Call Home. Automatické RMA. |
| Dostupnost dat, DR | Upgrade software a hardware u řadičů je proveditelný za chodu a bez ztráty přístupu k datům. | ano | Upgrade software a hardware u řadičů je proveditelný za chodu a bez ztráty přístupu k datům. |
|  | Podpora replikace dat mezi více oddělenými clustery, možnost synchronní i asynchronní replikace dat. Podpora replikace ze stávajících diskových polí Netapp FAS2700 a FAS2600 série. | ano | Podpora replikace dat mezi více oddělenými clustery, možnost synchronní i asynchronní replikace dat. Podpora replikace ze stávajících diskových polí Netapp FAS2700 a FAS2600 série. |
|  | Diskové pole umožnuje tvorbu inkrementálních snapshotů v rámci jednotlivých logických svazků – volumes. Musí podporovat minimálně 1000 snapshotů na logický svazek. | ano | Diskové pole umožnuje tvorbu inkrementálních snapshotů v rámci jednotlivých logických svazků – volumes. Podporuje minimálně 1000 snapshotů na logický svazek. |
|  | Diskové pole umožnuje tvorbu inkrem entálních snapshotů v rámci několika logických svazků se zachováním konzistence dat, tzv. konzistentní skupina. | ano | Diskové pole umožnuje tvorbu inkrementálních snapshotů v rámci několika logických svazků se zachováním konzistence dat, tzv. konzistentní skupina. |
|  | Datové úložiště musí podporovat vytváření snapshotů logických svazků pro čtení a též okamžité vytvoření a mazání klonů z těchto snapshostů pro čtení i zápis (při vytváření klonu nedochází k duplikování zdrojových dat). | ano | Datové úložiště podporuje vytváření snapshotů logických svazků pro čtení a též okamžité vytvoření a mazání klonů z těchto snapshostů pro čtení i zápis (při vytváření klonu nedochází k duplikování zdrojových dat). |
|  | Datové úložiště musí podporovat možnost okamžitého navrácení logického svazku do stavu ke konkrétnímu snapshotu, včetně selektivní obnovy vybraných souborů/adresářů v případě NAS logického svazku. Licence je součástí. | ano | Datové úložiště podporuje možnost okamžitého navrácení logického svazku do stavu ke konkrétnímu snapshotu, včetně selektivní obnovy vybraných souborů/adresářů v případě NAS logického svazku. Licence je součástí. |
| Správa diskového pole | Plnohodnotná správa přes GUI (HTML 5), CLI (SSH) bez nutnosti instalace dodatečného SW nebo pluginu (např. Oracle JAVA, Adobe Flash, a jiné). | ano | Plnohodnotná správa přes GUI (HTML 5), CLI (SSH) bez nutnosti instalace dodatečného SW nebo pluginu (např. Oracle JAVA, Adobe Flash, a jiné). |
|  | Kompletní podpora RESTful API pro snadnou správu a možnost automatizace diskového pole. | ano | Kompletní podpora RESTful API pro snadnou správu a možnost automatizace diskového pole. |
|  | Schopnost uložení sekvence administračních úkonů v GUI diskového pole jako Ansible playbook přímo z grafického rozhraní. | ano | Schopnost uložení sekvence administračních úkonů v GUI diskového pole jako Ansible playbook přímo z grafického rozhraní. |

|  | Diskové pole musí umožnovat vytvoření nezávislých logických serverů s možností následné delegace administrátorského oprávnění k jednotlivým virtuálním serverům, tzv. multi-tenantní prostředí. | ano | Diskové pole musí umožnovat vytvoření nezávislých logických serverů s možností následné delegace administrátorského oprávnění k jednotlivým virtuálním serverům, tzv. multi-tenantní prostředí. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezvýpadkový přesun logických svazků mezi různými uzly clusteru. | ano | Bezvýpadkový přesun logických svazků mezi různými uzly clusteru. |
| Kompatabilita | Oracle Linux 7+. | ano | Oracle Linux 7+. |
|  | Debian 10+. | ano | Debian 10+. |
|  | Windows Server 2016+. | ano | Windows Server 2016+. |
| Licence | Veškeré dodané licence musí být trvalé. | ano | Veškeré dodané licence budou trvalé. |
|  | Řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. | ano | Řešení obsahuje licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. |
|  | Všechny výše pospané podporované funkcionality a protokoly musí být řádně zalicencovány a součástí dodávky diskového pole. | ano | Všechny výše pospané podporované funkcionality a protokoly budou řádně zalicencovány a součástí dodávky diskového pole. |
| Rozšířená záruka | Diskové pole musí být dodáno včetně výměnného servisu vadných dílů následující pracovní den a včetně software support plánu na 5 let. | ano | Diskové pole bude dodáno včetně výměnného servisu vadných dílů následující pracovní den a včetně software support plánu na 5 let. |

Příloha č. 3 Smlouvy

Protokol o seznámení s interními předpisy

k veřejné zakázce

„Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135“

Seznam interních předpisů objednatele:

#### Provozní řád budov užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví (služební  předpis  č. 4/2018 ze dne 12. 1. 2018, ve znění služebního předpisu č. 11/2019 ze dne 30. 8. 2019, služebního předpisu č. 4/2020  ze  dne  1.  4.  2020,  služebního  předpisu  č.  12/2022  ze  dne  4.  4.  2022 a služebního předpisu č. 16/2023 ze dne 18. 12. 2023);

  - Směrnice ke zpracovávání osobních údajů v Úřadu průmyslového vlastnictví (služební předpis č. 10/2019 ze dne 16. 7. 2019, ve znění služebního předpisu č. 8/2023 ze dne 30. 6. 2023);

  - Směrnice fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí Úřadu průmyslového vlastnictví  (příkaz č. 11/2022 ze dne 12. 4. 2022, ve znění příkazu č. 26/2023 ze dne 19. prosince 2023);

  - Směrnice řízení přístupu uživatelů Úřadu průmyslového vlastnictví (příkaz č. 14/2022 ze dne 12. 4. 2022);

  - Směrnice řízení informační bezpečnosti Úřadu průmyslového  vlastnictví  (příkaz č.  16/2022  ze dne 12. 4. 2022);

  - Směrnice správy bezpečnostních incidentů Úřadu průmyslového vlastnictví (příkaz č. 19/2022 ze dne 12. 4. 2022) a

  - Směrnice správy softwaru a hardwaru Úřadu průmyslového vlastnictví (příkaz č. 3/2024 ze dne 16. 2. 2024).

Dodavatel tímto prohlašuje, že všichni pracovníci podílející se na plnění shora uvedené veřejné zakázky se před zahájením sjednaného plnění kompletně seznámí s veškerými interními předpisy objednatele vyjmenovanými výše a že při plnění budou vždy postupovat v souladu s nimi, přičemž tento závazek se týká i Manuálu pro dodavatele, který tvoří samostatnou přílohu č. 4 smlouvy. Objednatel se naproti tomu zavazuje, že před zahájením plnění veškeré své výše uvedené předpisy dodavateli, pro zmíněné účely, včas zpřístupní. Uvedené platí obdobně i pro jakékoli aktualizace interních předpisů objednatele. Toto ujednání stvrzují obě smluvní strany svými podpisy níže.

V Praze dne dle elektronických podpisů

Za objednatele:	Za dodavatele:

…………………	…………………

Ing. Luděk Churáček	Ing. Otakar Chasák

ředitel ekonomického odboru	jednatel

Příloha č. 4 Smlouvy

Manuál pro dodavatele

Schválil:	J. Kratochvíl, předseda ÚPV

Dne:	12. 12. 2014

#### 1

| Verze | Popis | Provedl | Schválil | Platí od |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Výchozí verze | XXXXXXXXXX | Kratochvíl | 21. 3. 2010 |
| 2.00 | Změna pojmu „subdodavatel“ na „dodavatel“ | XXXXXXXXXX | Kratochvíl | 20. 1. 2011 |
| 3.00 | Revize | XXXXXXXXXX | Kratochvíl | 1. 1. 2015 |
| 4.00 | Dodatek 1, aktualizace č. zákona o odpadech | XXXXXXXXXX | Kratochvíl | 29. 11. 2021 |

Adresy prováděných prací:	Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Ujkovice 66

294 04 Ujkovice (okr. Mladá Boleslav)

Stručná charakteristika prováděných prací: Dodávka, instalace a konfigurace diskového pole

vč. podpory při migraci dat, zaškolení administrátorů objednatele a zajišťování rozšířené záruky a technické podpory.

##### Dodavatel:	ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.

Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 481 13 336

Termín realizace:	Nejpozději do 60 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Poskytování technické podpory od

1. dne následujícího po dni převzetí plnění dle věty předchozí objednatelem bez výhrad na dobu pěti let.

Odpovědné osoby ÚPV / kontakt:	Ing. Miroslav Paclík, Ph.D.

ředitel Odboru patentových informací

e-mail: : XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXX, mobil.: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

vedoucí Oddělení analýz a digitalizace

e-mail: XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX

Odpovědná osoba dodavatele / kontakt:	Ing. Otakar Chasák

jednatel

e-mail: nabidky@selso-group.cz mobil: XXXXXXXXXX

Další zastoupení / kontakt: (např. stavební dozor, koordinátor BOZP apod.)

Plánek objektu, kde jsou prováděny práce

Poznámka – pokud je to relevantní (podle rozsahu prací) zpracovat plánek objektu, vyznačit mj. také umístění: hlavního vypínače elektrické energie, hlavního uzávěru plynu, hlavního uzávěru vody, sběrných nádob odpadů.

### Kontakty na složky IZS

(Integrovaný záchranný systém)

## LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ	:	112

HASIČI	                              :	150

## ZÁCHRANNÁ SLUŽBA      :	155

POLICIE	                    :	158

OKAMŽITĚ UPOZORNIT odpovědnou osobu ÚPV

VŠICHNI VEDOUCÍ PRACOVNÍCI JSOU ODPOVĚDNI ZA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE SVÉ PRACOVNÍ OBLASTI.

Část 1 – BOZP a kvalita

Obecná ustanovení

Hlavní dodavatel musí informovat odpovědnou osobu ÚPV o počtu osob, které se budou pohybovat na místě provádění prací.

Každý dodavatel musí předem nahlásit, jaké energie a v jakém množství bude potřebovat pro své práce. Každý dodavatel musí přizpůsobit časový harmonogram prací podmínkám stanoveným ÚPV.

Každý dodavatel musí předem sdělit odpovědné osobě ÚPV, kolik místa bude potřebovat pro uskladnění svého materiálu v průběhu svých prací.

Každý dodavatel musí předem pro lepší koordinaci stanovit četnost svých dodávek na místo realizace prací. U zásobování do pater musí dodavatel předem sdělit způsob dopravy do pater.

Každý dodavatel odevzdá před započetím prací plán svých prací, aby bylo možné zajistit ze strany ÚPV účinnou synchronizaci všech dalších prací a činností ÚPV.

Každý dodavatel se zavazuje, že bude své práce koordinovat se všemi případnými ostatními dodavateli. Toto opatření umožní organizovat práce různých firem na jednom místě.

Každý dodavatel musí oznámit odpovědnému pracovníkovi ÚPV jakýkoli problém týkající se postupu prací.

Každý dodavatel musí po sobě zajistit úklid. Tříděný odpad je nutné bezpečně skladovat, a to podle doporučení ustanoveném v hlavní smlouvě. Pokud dodavatel není schopen své závazky splnit, zajistí odpovědný pracovník ÚPV provedení úklidových prací na náklady dodavatele.

### Hygienická a bezpečnostní pravidla

Každý dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla, vztahující se k jeho pracím a stanovená v platné legislativě, dále pak zvláštní pravidla předepsaná ze strany ÚPV, jimž se musí povinně přizpůsobit.

Každý dodavatel zajišťuje bezpečnost svých vlastních zaměstnanců a všech dalších osob, které budou provádět jeho práce, a všech ostatních, kteří budou na jejich práci dohlížet a kontrolovat ji. Tyto osoby musí být před vstupem na místo provádění prací prokazatelně seznámeny s bezpečnostními pokyny, možnými nebezpečími apod. a musí být vybaveny příslušnými osobními ochrannými prostředky, úměrnými nebezpečím ohrožení jejich bezpečnosti a zdraví.  Zařízení pro bezpečnost jednotlivce musí být ve  shodě s platným nařízením. Bezpečnostní vybavení musí být schopna čelit případným rizikům.

Každý dodavatel je zodpovědný za jakékoli nehody nebo škody, které způsobí komukoli dalšímu, a to         z důvodu chybného provádění svých prací nebo činností kteréhokoli svého pracovníka.

Je nutné dávat přednost kolektivní prevenci úrazů před individuální prevencí úrazů, např.: upřednostňovat sítě (pletiva) pod konstrukcí před pevnými či pojízdnými bezpečnostními popruhy každého pracovníka zvlášť.

### Pracovní postupy

Každý dodavatel je povinen ověřit přiměřenost svých pracovních postupů vůči postupům, které předpokládají případné spolupracující firmy, zvláště co se týká na sebe navazujících prací.

### Bezpečnostní pravidla

Každý dodavatel musí dbát na zachování bezpečnostních instalací a zařízení, umístěných na místě realizace prací. Pod žádnou záminkou nesmí dodavatel na staveništi jakkoli měnit nařízené bezpečnostní instalace ani ochranná opatření.

### Identifikace a klasifikace rizik

Všichni dodavatelé budou odpovědným pracovníkem ÚPV, nebo jím pověřenou osobou seznámeni s ní zpracovaným registrem rizik, včetně souvisejících opatření, vedoucích k eliminaci těchto rizik.

Ve vztahu k jím prováděným činnostem je každý dodavatel povinen zpracovat svůj registr rizik, včetně identifikace jejich závažnosti a souvisejících opatření, vedoucích k jejich eliminaci. Tento registr předá odpovědnému pracovníkovi ÚPV, nebo jím pověřené osobě.

### Dodávky a skladování materiálu na stavbě

Každý dodavatel musí předem nahlásit odpovědnému pracovníkovi ÚPV, nebo jím pověřené osobě termíny, kdy požaduje zajištění vjezdu do objektu/na místo realizace prací z důvodu dodávky potřebného materiálu.

Předem je určen dostatečný a vhodný prostor ke skladování dovezeného materiálu.

### Kvalita materiálu použitého na stavbě

Každý dodavatel se zavazuje, že u všech zařízení (jeřáby, výtahy, lešení, ochranná zábradlí nebo sítě/pletiva, elektrická zařízení apod.) a pomocných prostředků (např. zvedací, tlaková a elektrická zařízení), u kterých musí být podle příslušných předpisů prováděny revize, kontroly apod. budou tyto provedeny před zahájením jejich používání a v průběhu realizace prací musí být podle v předpisech stanovených intervalech obnovovány.  Záznamy  o těchto revizích,  kontrolách  atd.  musí  být  k dispozici  u zařízení, nebo u příslušného vedoucího pracovníka dodavatele. Za výše uvedené prostředky, dodané jinými firmami, bude zodpovědný příslušný dodavatel.

Každý dodavatel se zavazuje, že bude na místě prací manipulovat se všemi materiály pomocí normalizovaných nářadí a přístrojů, které budou v dobrém stavu.

Každý dodavatel musí průběžně dodávat svým zaměstnancům potřeby, nezbytné pro dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel. Seznam těchto materiálů není omezen platnou legislativou.

### Přístup k elektrickým rozvodům a dalším hlavním ovládacím prvkům

Otevíráním skříní, které obsahují obnažené vodiče pod napětím, jsou pověřeny pouze oprávněné osoby. Při realizaci díla musí být neustále zajištěn přístup ke všem hlavním ovládacím prvkům.

### Manipulace se stroji

Obsluhu všech zařízení budou provádět pouze osoby, řádně pro tyto činnosti kvalifikované podle příslušných předpisů.

### Přístup na místo realizace prací

Na místo realizace prací smí vstoupit pouze tyto oprávněné osoby:

Ze strany ÚPV:	Ing. Miroslav Paclík, Ph.D., ředitel Odboru patentových informací

XXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení analýz a digitalizace

Ze strany dodavatele:	Ing. Otakar Chasák

Další pracovníci dodavatele (nebo cizí osoby, jejichž činnost na místě prací je vyžadována dodavatelem) smí vstoupit na místo prací pouze se souhlasem odpovědného pracovníka ÚPV, nebo jím pověřené osoby a pouze v doprovodu oprávněné osoby dodavatele. Odpovědný pracovník dodavatele odpovídá za prokazatelné seznámení této osoby s riziky BOZP a za její případné vybavení předepsanými OOPP.

### Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů po zjištění pracovního úrazu

##### DEFINICE: "Pracovní úraz je úraz, který se stal při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním."

Postupovat v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb.,

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- zaměstnanec dodavatele je povinen bezodkladně ohlásit svůj pracovní úraz určenému zástupci ÚPV a bezprostřednímu nadřízenému svého zaměstnavatele (pokud je schopen) nebo pracovní úraz, jehož byl svědkem, a spolupracovat při jeho vyšetření,

- zaměstnavatel (dodavatel) spolu se zástupcem ÚPV je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje,

- záznam o úrazu sepíše zaměstnavatel postiženého pracovníka (dodavatele) dle příslušného právního předpisu.

- zaměstnavatel (dodavatel) postiženého pracovníka zašle záznam  o úrazu  stanoveným  orgánům  a institucím dle příslušného právního předpisu,

- zaměstnavatel (dodavatel) musí stanovit potřebná opatření proti opakování pracovních úrazů.

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 9 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

## ZÁZNAM  O ÚRAZU

- smrtelném

- s hospitalizací delší než 5 dnů

- ostatním

Evidenční číslo úrazu a):

Evidenční číslo zaměstnavatele b):

### Údaje	o	zaměstnavateli,	u	kterého	je	úrazem	postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu

| 1 . IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): | 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Místo, kde k úrazu došlo c): |  |
|  | 4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm úrazem postiženého zaměstnance? |  |
|  |  Ano |  NE |

- Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části A záznamu)

| 1 . IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): | 2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jejíž rámci k úrazu došlo: |
| --- | --- |
|  | 3. Místo, kde k úrazu došlo: |

### Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci

| 1. Jméno, příjmení: |  | Pohlaví: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  Muž |  Žena |
| 2. Datum narození: |  | 3. Státní občanství: |  |
| 4. Adresa pro doručování: |  |  |  |
| 5. Druh práce (CZ-ISCO): |  | 6. Činnost, při které k úrazu došlo d): |  |
| 7. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Roků: Měsíců: |  |  |  |
| 8. Úrazem postižený je | - zaměstnanec v pracovním poměru - zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní |  |  |

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 10 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.)

9. Trvání pracovní neschopnosti následkem úrazu c): Od: do: Celkem kalendářních dnů:

- Údaje o úrazu

| 1. Datum úrazu: Hodina úrazu: Datum úmrtí úrazem postiženého zaměstnance: |  |  |  |  | 2. Počet odpracovaných hodin bezprostředně před vznikem úrazu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Druh zranění f): |  |  |  | 4. Zraněná část těla g): |  |  |  |  |  |  |
| 5. Počet zraněných osob celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Co bylo zdrojem úrazu? - dopravní prostředek - stroje a zařízení přenosná nebo mobilní - materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení) - pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí - nástroj, přístroj, nářadí |  |  |  |  | - průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele - horké látky a předměty, oheň a výbušniny - stroje a zařízení stabilní - lidé, zvířata nebo přírodní živly - elektrická energie - jiný blíže nespecifikovaný zdroj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a) |  |  |  |  |  |
| - Proč k úrazu došlo? (Příčiny) - pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu - pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika - pro závady na pracovišti |  |  |  |  | - pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků - pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance - pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele - pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a) |  |  |  |  |  |
| 8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance provedena kontrola přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek, a pokud ano, s jakým výsledkem? Ano: Ne: Výsledek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 11 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

| 9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu. (V případě potřeby přidejte další list). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  |  |  |  |  |
| 10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby odeslání záznamu zjištěno. (V případě potřeby přidejte další list.) h) |  |  |  |  |  |

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 12 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu:

- Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu, případně dalších osob

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 13 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

| Úrazem postižený zaměstnanec | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis |
| --- | --- |
| Svědci | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis |
| Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci i) | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis |
| Za odborovou organizaci i) | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis |
| Za zaměstnavatele i) | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis Pracovní zařazení: |

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy.

b) Vyplní zaměstnavatel

c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec přítomen nebo pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení, terciální sféra – úřad.

d)  Činností se  rozumí  hlavní  typ  práce s určitou  délkou  trvání,  kterou postižený  zaměstnanec vykonával   v čase, kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon, například zapálení hořáku při svařování plamenem.

e) Konec pracovní neschopnosti se vyplňuje pouze v případě, kdy byla pracovní neschopnost skutečně ukončena.

f) Do rámečku se uvede trojmístný číselný kód klasifikace zraněné části těla  podle Přílohy č. 3 tohoto  nařízení.

g) Do rámečku se uvede dvojmístný číselný kód klasifikace pro zraněnou část těla podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení.

h) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

i) V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí.

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 14 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

## ZÁZNAM O ÚRAZU – HLÁŠENÍ ZMĚN

Evidenční číslo úrazu a)

Evidenční číslo zaměstnavatele b)

Název zaměstnavatele:

Adresa:

IČO:

Údaje o zaměstnavateli, který záznam o úraze odeslal

Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci a o úrazu

| Jméno a příjmení: | Datum úrazu: |
| --- | --- |
| Datum narození: | Místo, kde k úrazu došlo: |

| Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů: |  |
| --- | --- |
|  Ano |  Ne |

C 8 - Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu:

Od:	do:	celkem kalendářních dnů:

D 1 – Úrazem postižený zaměstnanec na následky poškození zdraví při úrazu zemřel dne:

Jiné změny:

| Úrazem postižený zaměstnanec | ....................................................................................... |
| --- | --- |

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 15 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

|  | Datum, jméno, příjmení a podpis |
| --- | --- |
| Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis |
| Za odborovou organizaci | ....................................................................................... Datum, jméno, příjmení a podpis |
| Za zaměstnavatele: | ....................................................................................... Datum, jméno a podpis Pracovní zařazení: |

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy.

b ) Vyplní zaměstnavatel

##### Obecné povinnosti

Část 2 – Environment

Povinnosti dodavatele

Dodavatel má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity,  případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské  zdraví  a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a se zvláštními právními předpisy a je v souladu s tímto manuálem.

Dodavatel je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcích právních předpisů.

Dodavatel po povinen plnit podmínky stanovené zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, pokud se na něj vztahují.

Dodavatel  je  povinen  dodržovat  specifické  podmínky  stanovené  stavebním  povolením  a projektovou dokumentací, a to v oblasti hluku a vibrací.

##### Povinnosti v oblasti nakládání s odpady

Každý dodavatel před započetím svých činností na stavbě nahlásí, jaké odpady a v jakém množství bude produkovat během své činnosti a zda bude částečně či zcela využívat systému odstraňování odpadů stanoveným zadavatelem nebo sám na svoje náklady. Pokud v hlášení uvede dodavatel nebezpečné odpady, budou součástí hlášení kopie úředních souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem.

V případě, že si bude dodavatel likvidovat část nebo všechny odpady vlastním způsobem     a na vlastní náklady, dodá v nejbližší možné době záznam o likvidaci, který bude obsahovat údaje o dodavateli, oprávněnou společnost, které byl odpad předán, množství, druh odpadu a katalogové číslo dle katalogu odpadů. Tato povinnost se vztahuje i na dodavatele produkujícího odpad, který není součástí systému sběru separovaného odpadu stanoveným zadavatelem.

V případě, že bude dodavatel produkovat nebezpečné odpady, zajistí sám na svoje náklady sběrné nádoby, které budou označeny katalogovým číslem nebezpečného odpadu, názvem

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 16 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

odpadu a osobou oprávněnou jednat za dodavatele a jeho telefonního kontaktu. V případě, že  nebude  možné  z kapacitních  důvodů  použít  sběrné  nádoby,  bude  místo  nakládání  s nebezpečnými odpady zajištěno tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku nebezpečných odpadů. Místa nakládání s nebezpečnými odpady budou vždy vybavena identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Likvidaci nebezpečných odpadů v souladu se zákonem potvrzuje příslušný dodavatel dodáním kopií evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů.

Dodavatel je povinen produkovaný odpad třídit a umísťovat do sběrných nádob k tomu určených zadavatelem, a to v případě že si sám nezajišťuje jejich odvoz a likvidaci.

##### Povinnosti v oblasti ochrany ovzduší

Pokud bude dodavatel používat mobilní zdroje znečišťování (dopravní prostředky) je povinen na vyžádání zadavatele předložit záznamy z měření emisí a STK.

Při používání dieselagregátů bude dodavatel používat toto  zařízení v souladu  s provozními a technickými podmínkami stanovených v manuálu dieselagregátu. Používání  těchto zařízení bude v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a navazující legislativou. Při havárii DA viz povinnosti v oblasti ochrany vody.

##### Povinnosti v oblasti ochrany vody

Dodavatel nebude v objektu zadavatele používat závadné látky (nafta, motorové oleje) stanovené vodním zákonem v rozsahu: v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 1000 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek do 2000 l včetně. V případě, že bude použití závadných látek nezbytné ve výše uvedeném množství, dotčený dodavatel vypracuje havarijní plán úniku závadných látek.

Pokud bude dodavatel během své činnosti používat nebo skladovat závadné látky, budou tyto činnosti zajištěny, tak aby v případě havárie nedošlo k úniku těchto látek do  půdy (použití záchytných van). Dodavatel používající závadné látky bude mít k dispozici sorpční sadu pro sanaci v případě úniků nebo úkapů závadných látek. V případě úniků nebo úkapů závadných  látek zajistí  dodavatel sanaci a  odpad ze  sanace zlikviduje jako nebezpečný.   V případě havarijního úniku, tj.  do vody  nebo kanalizačního  řádu,  zajistí  sanaci v souladu s Vodním zákonem a informuje zástupce zadavatele o provedení.

##### Povinnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami

Dodavatel bude nakládat s chemickými látkami v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb.,

o chemických látkách a chemických směsích a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Používané chemické látky budou vždy v řádně označených obalech, dodavatel bude mít k dispozici bezpečnostní listy a s látkami bude nakládáno, tak jak je uvedeno v těchto listech. Prázdné obaly od chemických látek budou považovány za nebezpečný odpad a bude s tímto odpadem nakládáno, tak jak je popsáno v části povinnosti v oblasti nakládání s odpady.

##### Další ustanovení

Výše uvedené povinnosti je oprávněn průběžně kontrolovat vedoucí oddělení technických služeb. V případě dodavatele, na kterého se vztahují dokumentační povinnosti z výše uvedených povinností, je dodavatel povinen ve stanovených lhůtách zpracovat a předat vedoucímu oddělení technických služeb příslušnou dokumentaci.

Pokud zadavatel obdrží sankce od státní správy, a to za nedodržení stanovených povinností dodavatelem, vyhrazuje si zadavatel přenesení sankce v plném rozsahu na dotčeného dodavatele. V případě, že nebude možné identifikovat dodavatele, který zapříčinil neshodu   v oblasti nakládání s odpady, bude sankce rozpočítána mezi dodavatele produkující daný odpad na základě množství odpadu.

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 17 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

Dodavatel, pro kterého budou provádět na základě smlouvy činnosti další dodavatelé, se kterými nemá uzavřen smluvní vztah zadavatel, zajistí plnění povinností dodavateli stanovených tímto manuálem. V případě neshody s tímto manuálem bude za její odstranění a následky odpovědný v plném rozsahu dodavatel, který má uzavřený smluvní závazek se zadavatelem.

Tento manuál vychází z povinností stanovených legislativou životního prostředí České republiky. Před započetím činností dodavatele budou s tímto manuálem seznámeny všechny osoby pracující pro dodavatele, které budou provádět činnosti v rámci objektu ÚPV. Seznámení bude doloženo  prezenční  listinou obsahující  seznam  všech  osob  dodavatele s jejich podpisy potvrzující seznámení s tímto manuálem.

Dodatky a připomínky:

##### Dodatek 1	Práce s daty a informacemi ÚPV

- Třetí strany, které pracují s daty a informacemi Úřadu, se musí smluvně zavázat k zabezpečení chráněných informací Úřadu. Požadavky na zabezpečení chráněných informací Úřadu se zapracovávají do textu smlouvy, jsou součástí dodatku smlouvy nebo jsou zpracovány formou samostatné smlouvy.

- Požadavky na zabezpečení chráněných informací Úřadu musí obsahovat:

  - ujednání o mlčenlivosti třetí strany a zaměstnanců třetí strany,

  - vymezení povoleného přístupu třetí strany,

  - ujednání o řízení přístupu třetí strany a jejich osob,

  - odpovědnosti třetí strany a jejich osob,

  - povinnost proškolení osob třetí strany,

  - ujednání o závazku třetí strany řídit se vyjmenovanými předpisy,

  - procedury pro hlášení a vyšetřování bezpečnostních incidentů,

  - údaje o zapojených subdodavatelích třetí strany a jejich povinnostech,

  - vymezení práva o ochraně duševního vlastnictví,

  - vymezení	práva	auditu	třetí	strany   (zejména	pro	potřeby	organizací provádějících audit v Úřadu).

- Odpovědná osoba Úřadu za plnění smlouvy je povinna zkontrolovat plnění bodu 2 v průběhu realizace.

Datum: DD.MM.YYYY

Strana č.: 18 z 18

Manuál pro dodavatele

Dodavatel pro Dodávka diskového pole vč. poskytování podpory, č. ÚPV-135

##### Dodavatel se svým podpisem se zavazuje ke stanoveným povinnostem tohoto manuálu.

Prezenční listina

Pro zakázku:

Podpisem v této listině stvrzuji, že jsem seznámen s manuálem pro dodavatele.

| Jméno a příjmení | Název společnosti | datum | podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha č. 5 Smlouvy

Informace o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace poskytujeme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR").

Totožnost správce: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 481 35 097 (dále jen „ÚPV“ či „správce").

Kontaktní údaje správce: Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 – Bubeneč; e-mail: posta@upv.gov.cz; telefon: 220 383 111, datová schránka: ix6aa38.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: XXXXXXXXXX, e-mail: poverenec@upv.gov.cz; telefon: XXXXXXXXXXX.

Zdroj osobních údajů: Zpracovávané osobní údaje jsou osobní údaje, které byly ÚPV jako  správci  poskytnuty  subjektem  osobních  údajů  v souvislosti s činností ÚPV dle příslušných zákonných ustanovení a mezinárodních smluv vztahujících se k ochraně průmyslového vlastnictví  nebo v přímé souvislosti  s  běžným  provozem   ÚPV.  ÚPV  dále  zpracovává  osobní  údaje  získané z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní, živnostenský nebo insolvenční rejstřík) či získané v souvislosti s činností vztahující se k ochraně průmyslového vlastnictví od třetích stran.

Účely zpracování a právní základ: Osobní údaje jsou zpracovávány při výkonu veřejné moci za účelem plnění zákonných povinností ÚPV v rámci jeho působnosti jako ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky ve smyslu zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních   na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem splnění právních a smluvních povinností a oprávněných zájmů správce v rámci běžného provozu a pro účely ochrany majetku a ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.

Nejde-li o případy stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR, ÚPV zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu osobních údajů dle článku  6 odst. 1 písm. a) GDPR.

- Kategorie osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Následující kategorie   osobních   údajů    ÚPV   jako   správce   zpracovává  v nezbytně nutném rozsahu pro uvedené účely pouze tehdy, pokud jste jako subjekt údajů udělil ÚPV souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se o:

- kontaktní údaje v  rozsahu e-mailové adresy pro účely zasílání potvrzení    o doručení elektronického podání přihlášky průmyslových práv (e-podání), zasílání upozornění na blížící se konec platnosti průmyslových práv, zasílání upozornění na nedostupnost elektronických služeb a zasílání informací o vzdělávacích akcích ÚPV;

- užití souborů cookies – při návštěvě internetových stránek ÚPV o Vás může ÚPV shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku ÚPV, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. ÚPV může také zpracovávat informace o Vašem chování na webových stránkách ÚPV, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách ÚPV navštívíte a které informace dostupné z těchto stránek si zobrazujete. Informace o Vašem chování na webu ÚPV jsou však anonymizované, proto je nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Při návštěvě webových stránek ÚPV prostřednictvím mobilního zařízení může ÚPV obdobně zpracovávat informace o tomto Vašem zařízení (data o Vašem mobilním zařízení), a to zejména za účelem optimalizace zobrazení;

- fotografie zaměstnanců ÚPV v neveřejném interním informačním systému (intranet);

- profesní životopisy představených od úrovně ředitelů odborů v rozsahu uvedeném v Interním protikorupčním programu ÚPV na internetových stránkách ÚPV.

- Kategorie osobních údajů zpracovávaných bez souhlasu (na základě jiných zákonných důvodů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR)

  - Kategorie osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Za tímto účelem ÚPV zpracovává u dodavatelů a dalších smluvně vázaných subjektů v nezbytně nutném rozsahu:

- identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, IČ);

- kontaktní údaje (adresa);

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  - Kategorie osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

ÚPV musí plnit povinnosti dle příslušných právních předpisů, zvláště v oblasti personální,  daňové,  finanční,  ekonomické,  bezpečnostní,  sociálně-správní   a dalších běžných provozních agend. Za tímto účelem ÚPV zpracovává osobní údaje identifikační a další údaje pouze po nezbytně nutnou dobu a v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétní právní povinnosti. To platí i pro údaje poskytnuté zájemci o zaměstnání v rámci výběrových řízení dle příslušných právních ustanovení.

- Kategorie osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. d), e) GDPR)

ÚPV je pověřen výkonem veřejné moci dle příslušných právních předpisů, zvláště  pak  řízením  o  ochraně  jednotlivých  práv  průmyslového  vlastnictví  a vedením příslušných rejstříků a významných informačních systémů (VIS) obsahujících informace důležité pro subjekty údajů. Za tímto účelem ÚPV zpracovává osobní údaje v rozsahu údajů stanovených příslušnými právními předpisy, zvláště pak:

- identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození) účastníků řízení, původců, třetích stran, nabyvatelů práv;

- další údaje stanovené příslušnými právními předpisy (registrace licence, převodu práv, existence jiných práv);

- další údaje v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního výkonu veřejné moci.

- Kategorie osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Jako správce  má  ÚPV  oprávněný  zájem  na  ochraně  zdraví  zaměstnanců a návštěvníků ÚPV, jejich majetku i majetku v prostorách ÚPV. Pro tento účel ÚPV:

- provozuje  v jasně  označených   prostorech   ve   svých   budovách a   také v bezprostředním okolí fasády budovy kamerový systém snímající prostý obraz se záznamem;

- zaznamenává údaje z průkazu totožnosti osob vstupujících do neveřejných prostor ÚPV;

- zaznamenává provozní logy webových aplikací v rámci Informačního systému duševního vlastnictví (elektronické podávání, rešeršní databáze) v rozsahu datum  a   čas   přihlášení,   ID   uživatele,   způsob   přihlášení,   informace  o prohlížeči  uživatele, IP adresa a informace o provedeném dotazu (datum  a čas provedení, využité rozhraní, rešeršní kritéria, nastavení třídění výsledků dotazu, rychlost provedení dotazu, počet nalezených záznamů).

Výše uvedené údaje jsou zaznamenávány v nezbytně nutném časovém rozsahu pro výše uvedené účely a záznamy slouží výhradně k předání podkladů v rámci vyšetřování policejních orgánů, zajištění kybernetické bezpečnosti nebo pro vnitřní potřeby jako podklad ke zkvalitňování informačních služeb ÚPV. Provozní logy jsou ukládány po dobu 2 let.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: ÚPV, další orgány veřejné moci v rámci součinnosti či plnění právní povinnosti; mezinárodní organizace pouze v rozsahu rejstříkových informací v rámci plnění mezinárodních úmluv na ochranu průmyslového vlastnictví.

Nad rámec plnění mezinárodních dohod ÚPV nemá v úmyslu předat osobní údaje mezinárodní organizaci nebo do třetí země mimo Evropskou unii.

ÚPV má právo  pověřit  zpracováváním  osobních  údajů  zpracovatele,  který s ÚPV uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Doba zpracování a uložení osobních údajů: Správce zpracovává a ukládá osobní údaje po nezbytně nutnou dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či oprávněnými zájmy stran. Pokud není výslovně uvedeno jinak, skartační  lhůty  jednotlivých   typů   dokumentů   jsou   detailněji   uvedeny   ve spisovém a skartačním plánu Spisového řádu ÚPV nebo ve Směrnici pro zpracování osobních údajů.

Profilování a automatizované rozhodování: Osobní údaje nejsou před- mětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Právo vznést námitku

Výslovně Vás upozorňujeme, že máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Námitku lze vznést proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci pověřeného správcem, nebo z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od ÚPV potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou ÚPV zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo tyto údaje získat a zároveň získat následující informace o:

- účelech zpracování;

- kategoriích dotčených osobních údajů;

- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

- plánované  době,  po  kterou  budou  osobní  údaje  uloženy,  nebo  není-li  ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

- existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

- právu podat stížnost u dozorového úřadu;

- veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

- tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

ÚPV Vám na žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za  další kopie může ÚPV účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby ÚPV bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

- pro výkon práva na svobodu a informace;

- pro  splnění  právní  povinnosti  nebo  pro  splnění  úkolu  provedeného    ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterou je správce pověřen;

- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a histo- rického výzkumu či pro statistické účely;

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby ÚPV omezil zpracování osobních údajů:

- pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů správcem;

- pokud je zpracování protiprávní a Vy namísto výmazu osobních údajů požádáte o jejich omezení;

- pokud požadujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a správce již tyto osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování;

- v případě, že byla subjektem údajů vznesena námitka proti zpracování, dokud nebude ověřeno, že oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Po dobu omezení zpracování budou osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že se zpracování osobních údajů provádí automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, máte právo na to, abyste získali Vaše osobní údaje, které jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předali tyto údaje jinému správci, nebo, je-li to technicky proveditelné a požádáte-li o to, aby správce přímo předal Vaše osobní údaje v uvedeném formátu jinému správci.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném  zájmu  nebo  při  výkonu  veřejné  moci,  kterým  je správce pověřen. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (viz výše), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním   souhlasu   není   dotčena   zákonnost    zpracování    založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti ÚPV při zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést dotaz či podnět u ÚPV.

Pokud se  domníváte,  že  při  zpracování  Vašich  osobních  údajů  dochází  k porušení GDPR, můžete ohledně postupu správce podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit      u ÚPV.

V případě jakýchkoli nejasností, problémů či dotazů na ochranu osobních údajů u ÚPV doporučujeme kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mail: poverenec@upv.gov.cz, tel.: 220 383 111

nebo XXXXXXXXXXX).

Tato informace je veřejně přístupná v prostorách ÚPV a na internetových stránkách ÚPV (https://upv.gov.cz/), kde je možné získat další detailní informace.