Číslo jednací: xxx

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SML90/007/2024

„NZM Praha –Změna užívání Gastronomické expozice na provozování výukového vaření - PD“

Objednatel: 		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:	75075741

zastoupený: 	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	AGROPROJEKT Praha s. r. o.

se sídlem:   	Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO:           	25096524

DIČ: 	CZ25096524

zastoupený:        	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML90/007/2024.

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 07. 03. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML90/007/2024 (dále jen „Smlouva“).

- Z důvodu odsouhlaseného oběma stranami a v souladu s ustanovením čl. IV odst. 1.c) Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.

II.

Doplňující a změnová ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odstavec 1. písmeno c) se mění následovně:

c) provedení Inženýrské činnosti dle čl.II odst.3 této smlouvy:

nejpozději do 160 dní od předání a převzetí části díla dle čl.IV.odst 1 písmene b)“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

- Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne .………………………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (objednatel) | V Praze dne …………………………………………..…….………………… AGROPROJEKT Praha, s. r. o., (zhotovitel) |
| --- | --- |