Dohoda o vypořádání

nároků ze Smlouvy o dílo č. V2024-0345/OB ze dne 20.05.2024

objednatel:                        	město Nový Jičín

sídlo:                         		Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01

IČO:                                   	00298212

DIČ:                               	CZ00298212

bankovní spojení:     		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:                       	16635801/0100

zastoupen:                    	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:           		Lukáš Pospěch

sídlo:                          		xxxxxxxxxxxxxx

IČO:                                 	74332236

DIČ:                             	xxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnost. rejstříku vedeném u Městského úřadu Nový Jičín

bankovní spojení:     		xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:                       	xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ujednání

- Dne 20.05.2024 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. V2024-0345/OB (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „Oprava a nátěr střech v domě č.p. 8 na Masarykově nám. 8 a v domě č.p. 28 na Masarykově nám. 17, Nový Jičín“.

- Dne 19.06.2024 bylo provedené Dílo předáno bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XII. odst. 12.1.1 Smlouvy o dílo objednateli, a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo a dále se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací. Vícepráce spočívají v opravě oplechování rezavého okraje střechy a opravě okapu v domě č.p. 8 na Masarykově nám. 8 a vzhledem ke špatnému stavu střešní krytiny v domě č.p.28 na Masarykově nám. 17 v provedení dalšího nátěru nejvíce poškozených částí střechy.

II.

Předmět dohody

- Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

- Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí.

- Oceněný Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu této Dohody.

III.

Finanční vypořádání

  - V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto:

|  | - Cena bez DPH v Kč | - DPH v Kč | - Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo | - 246 837,- Kč | - 29 620,44 Kč | - 276 457,44 Kč |
| - Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo | - +46 755,- Kč | - +5 310,60 Kč | - +52 365,60 Kč |
| - Konečná cena díla | - 293 592,- Kč | - 35 231,04 Kč | - 328 823,04 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se        v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon       o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody, po znečitelnění osobních údajů.

Seznam příloh:

Oceněný soupis víceprací a méněprací

Zhotovitel: 						Za Objednatele:

V Novém Jičíně dne	26.8.2024				V Novém Jičíně dne 26.8.2024

……………………………..				…………………………………

Lukáš Pospěch					Ing. Blanka Zagorská

vedoucí Odboru bytového

Městský úřad Nový Jičín