- ev. č. 418/17/15

- Dodatek č. 1

- ke Smlouvě o dílo

o realizaci stavebních prací na akci „Úprava stavebně technické zajištění kobky č. 6, Rašínovo nábřeží, Praha 2, uzavřená dne dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 27.4.2017, ev.č. 203/17/15

- I. Smluvní strany

- Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43

zastoupená:	Ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Beranem, MBA, místopředsedou představenstva

- Zhotovitel:

- AVE – servis spol. s r.o.

- se sídlem Čechova 727/52, PSČ 370  01 České Budějovice

- IČO: 60875585

- DIČ: CZ60875585

- zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

- zastoupená: 	Leo Lappym, jednatelem společnosti

- Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva mění v termínu dokončení prací v souvislosti s navrženým řešením stavebně – technického zajištění kobky č. 6 a vyvolanými úpravami technologických postupů při realizaci prací, a to takto:

I.

V článku III. odst. 3.2. se datum „15.6.2017“ nahrazuje datem „15.7.2017“.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 203/17/15 zůstávají beze změny.

- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tento dodatek bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, jejímu znění rozumí, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele	                                                        Za zhotovitele

V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..

- ……………………………………	 ………………………………………

- Ing. Robert Plavec		          Leo Lappy

- předseda představenstva		       jednatel společnosti

- ……………………………………

- Ing. Jiří Beran, MBA

- místopředseda představenstva