417/24/PEN

**SMLOUVA O OPRAVĚ VÝMĚNOU**

**ŘÍDICÍHO SYSTÉMU MaR**

**uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi**

**Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**, příspěvková organizace

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupeným: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)**

a

**Dodavatelem: SAUTER Automation, spol. s r.o.**

Se sídlem: Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8

Zastoupeným: Bc. Michalem Fidlerem, jednatelem a Peterem Pavlem, prokuristou

IČO: 15887863

DIČ: CZ15887863

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 149163/0300

**(dále jen „Dodavatel“)**

(Objednatel/Zoo Praha a Dodavatel společně „**Smluvní strany**“)

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky za použití jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 64, písm. (b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).
	2. Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ, kdy plněním předmětu veřejné zakázky a její úhradou obě Smluvní strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

**2. Předmět Smlouvy**

2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků Smluvních stran při opravě výměnou řídicího systému měření a regulace ve 42 objektech Zoo Praha (dále jen „**Systém MaR**“), a to instalací nejnovější řady MODULO 6, která je plně technicky podporována a je zaručena dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 10 let.

2.2 Rozsah a jednotlivé dodávané položky v rámci 42 částí Systému MaR jsou podrobně popsány v technické specifikaci s cenovou nabídkou Dodavatele (dále jen „**Technická specifikace**“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2.3 Součástí instalace Systému MaR jsou i následující práce a činnosti:

(a) zajištění a instalaci všech opatření organizačního a technologického charakteru
k řádné instalaci Systému MaR;

(b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku
a životního prostředí;

(c) průběžný úklid a čištění okolí instalace Systému MaR;

(d) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době instalace a předání Systému MaR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Systému MaR.

2.4 Dodavatel se zavazuje, že instaluje Systém MaR vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Systém MaR Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě.

2.5 Dodavatel se zavazuje, že bude instalovat Systém MaR v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k Systému MaR.

2.6 Dodavatel se výslovně zavazuje, že při plnění Smlouvy provede všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Systému MaR dodávané Dodavatelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Dodavatel instaluje Systém MaR osobně nebo subdodavatelsky.

2.7 Dodavatel se zavazuje, že Systém MaR instaluje, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Systém MaR dokončí a předá Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Systém MaR převzít a zaplatit Dodavateli cenu Systému MaR dle této Smlouvy.

2.8 Součástí Systému MaR jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), (dále jen „**Dokladová část Systému MaR**“), přičemž Dokladová část Systému MaR bude pořízena a předána ke každé ze 42 částí Systému MaR uvedené v Technické dokumentaci.

2.9 Dodavatel neuskuteční žádnou změnu Systému MaR, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

2.10 Dodavatel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Systému MaR, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Systému MaR v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Systému MaR, které by představovaly změnu Systému MaR nad rámec této Smlouvy.

2.11 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Systému MaR je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Systému MaR ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Dodavateli písemný pokyn buď nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.

**3. Místo a doba plnění**

3.1 Místem plnění je areál Zoo Praha.

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny:

3.2.1 Objednatel dá Dodavateli písemný pokyn k zahájení prací na Systému MaR **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.2.2 Dodavatel je povinen zahájit práce na Systému MaR **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele.

3.2.3 Dodavatel je povinen při pracích postupovat podle harmonogramu jednotlivých 42 částí Systému MaR, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).

3.2.4 Dodavatel je povinen instalaci Systému MaR dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v souladu s Harmonogramem nejpozději do **30. 11. 2025**.

3.2.5 Smluvní strany nevylučují, že v případě neočekávaných událostí, daných zejména charakterem jednotlivých objektů instalace Systému MaR a případnými chovatelskými požadavky, bude termín dokončení instalace Systému MaR prodloužen.

* 1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:
1. Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 7) nemají vliv na termín dokončení a Systém MaR bude dokončen ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku nedohodnou jinak;
2. nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
3. následky vyšší moci;
4. prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.

**4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce**

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Systému MaR ve 42 objektech Zoo Praha, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami uvedenými u jednotlivých položek v Technické specifikaci. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Technické specifikace činí:

 **cena celkem bez DPH 19,574.844 Kč**

 **výše DPH 4,110.717,24 Kč**

 **cena celkem včetně DPH 23,685.561,24 Kč**

4.2 Výše uvedená celková cena se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen **„Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s instalací Systému MaR a s plněním všech dalších povinností Dodavatele dle této Smlouvy, včetně nákladů na dopravu materiálu. Cena Systému MaR, tedy jednotkové ceny uvedené v Technické specifikaci, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Systému MaR. Do účtované ceny Systému MaR může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.

4.3 Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel bude účtovat Systém MaR postupně po jednotlivých částech vždy po dokončení a předání instalace části Systému MaR v každém ze 42 objektů Zoo Praha. Dodavatel bude účtovat cenu skutečně provedených jednotek v rámci daného objektu Zoo Praha dle jednotkových cen uvedených v Technické specifikaci. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Technické specifikaci, je pro účtování ceny Systému MaR v daném objektu Zoo Praha určující skutečný počet provedených jednotek. Dodavatel však není oprávněn za instalaci Systému MaR účtovat jakékoliv ceny, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Dodavatele s podmínkami vymezujícími Systém MaR před uzavřením této Smlouvy. Cenový limit však neomezuje nárok Dodavatele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok uplatněn v souladu s touto Smlouvou a zákonem.

4.4 Daňový doklad (dále jen „**Faktura**“) bude Dodavatelem vystaven vždy do 10 (deseti) kalendářních dnů od dokončení instalace příslušné části Systému MaR v konkrétním objektu Zoo Praha, tj. od předání a převzetí Systému MaR v daném objektu Zoo Praha na základě předávacího protokolu. Dodavatel zašle Fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele: fakturace@zoopraha.cz.

4.5 Každá Faktura bude mít 30 (třiceti) denní lhůtu splatnosti ode dne jejího doručení Dodavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Dodavateli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou Fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené Faktury.

4.6 Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.7 V případě, že se v průběhu instalace Systému MaR vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Dodavatele (§ 222, odst. 5 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (§ 222, odst. 6 ZZVZ), překračující rozsah Systému MaR vymezený v článku 2. této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Systému MaR („**Vícepráce**“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.

4.7.1 Zjistí-li Dodavatel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Dodavatel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Technické specifikaci.

4.7.2 Soupis Víceprací, včetně návrhu příslušného Změnového listu, Dodavatel předloží Objednateli k odsouhlasení. Změnový list bude podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku Víceprací, sjednáno provedení a cena Víceprací. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.

4.7.3 Po provedení Víceprací na základě dodatku k této Smlouvě předloží Dodavatel Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Daňové doklady za vícepráce a Soupis provedených Víceprací budou Dodavatelem předloženy Objednateli dle odstavce 4.4. Tyto faktury s přiloženým Soupisem provedených Víceprací budou mít stejné formální náležitosti, jako Faktura řádná a budou hrazeny stejným způsobem.

4.7.4 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na lhůtu pro dokončení celého Systému MaR, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Systému MaR.

4.7.5 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.

4.7.6 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Dodavatel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto článku 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.

4.8 V případě využití poddodavatelů je Dodavatel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

**5. Předání a převzetí Systému MaR**

5.1 Dodavatel je povinen vždy po dokončení příslušné části Systému MaR v každém ze 42 objektů Zoo Praha protokolárně předat danou část Systému MaR v předepsané a dohodnuté kvalitě, rozsahu a bez jakýchkoli faktických či právních vad Objednateli a Objednatel se zavazuje danou část Systému MaR převzít.

5.2 Dodavatel je povinen protokolárně předávat Objednateli jednotlivé části Systému MaR podle Harmonogramu a celý dokončený Systém MaR dokončit do termínu uvedeného v článku 3., odst. 3.2, pododst. 3.2.4 této Smlouvy. Dodavatel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí každé dokončené části Systému MaR v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola dané části Systému MaR z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti. Na začátku přejímacího řízení je Dodavatel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou části Systému MaR. Předání jednotlivých částí Systému MaR bude osvědčeno předávacími protokoly podepsanými Dodavatelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody dané části Systému MaR.

5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci části Systému MaR, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda příslušnou část Systém MaR přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Jednotlivé části Systému MaR bude přebírat v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v článku 11. této Smlouvy nebo jím pověřená osoba.

5.4 Objednatel není povinen část Systému MaR protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na ní v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen část Systému MaR převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání části Systému MaR funkčně, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen část Systému MaR protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Dodavatele k předání úplné Dokladové části Systému MaR vztahující se k dané části.

5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Systému MaR jako celku o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě.

**6. Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

6.1 Dodavatel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Systému MaR spočívající v tom, že každá z jednotlivých částí Systému MaR bude po celou dobu záruční doby způsobilá ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.

6.2 Záruční lhůta každé jednotlivé části Systému MaR činí **5 let ode dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu k dané části.** Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Dodavatel poskytnul Objednateli nejpozději při protokolárním předání dané části Systému MaR veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Systému MaR. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Dodavatelem zcela na jeho náklady.

6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Systému MaR, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Dodavatele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Systému MaR sjednané v odst. 6.2 výše.

6.4 Dodavatel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.5 Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Systému MaR nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Systému MaR Dodavateli. Má-li vada Systému MaR charakter havárie, je Dodavatel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doručení písemné reklamace vady Systému MaR. V případě vad zjištěných při předání dané části Systému MaR běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Systému MaR. Pokud se Dodavatel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Systému MaR oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Systému MaR je oprávněn přeúčtovat Dodavateli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

6.6 Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady Systému MaR do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Systému MaR Dodavateli a v případě reklamovaných vad Systému MaR, mající charakter havárie, do 2 (dvou) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Systému MaR. Pokud se Dodavatel octne v prodlení s odstraněním reklamované vady Systému MaR oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Systému MaR je oprávněn přeúčtovat Dodavateli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

**7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění**

7.1 Objednatel je povinen Dodavateli zajistit a předat ke splnění závazku dle článku 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Systému MaR, a to dle svého uvážení, zpravidla po dohodě se Dodavatelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Dodavatelem dle článku 2 této Smlouvy.

7.3 Dodavatel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

7.3.1 umožnit oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou kontrolu Systému MaR;

7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se zhotovením Systému MaR, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;

 7.3.3 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců
 a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Dodavatel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Systému MaR; Dodavatel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona
 č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Dodavatel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; povinnosti Objednatele stanovené v § 14 zákona č. 309/2006 Sb. nejsou ustanoveními tohoto odstavce dotčeny;

7.3.4 Dodavatel odpovídá za to, že při realizaci Systému MaR nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel; stejně tak Dodavatel odpovídá za to, že k realizaci Systému MaR nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;

7.3.5 Dodavatel při provádění Systému MaR provede všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací, včetně míst dotčených prováděním Systému MaR;

7.3.6 Dodavatel zajistí a provede všechny nutné zkoušky a atesty dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se k instalovanému Systému MaR, a zajistí všechny a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Systému MaR.

7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného odst. 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7.5 Dodavatel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:

7.5.1 dodržovat nařízení Objednatele, že pohyb vozidel a mechanizace Dodavatele po areálu Zoo Praha je možný pouze do 9:00 hod., a to s ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků Zoo Praha a nerušeného provozu Zoo Praha s provozní dobou od 9:00 hod.;

7.5.2 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo místa instalace Systému MaR a volně přístupné plochy areálu do výběhů a provozních částí areálu, vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v článku 11. této Smlouvy;

7.5.3 Dodavatel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a pokyny vyplývající
z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Dodavatel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;

7.5.4 všichni zaměstnanci Dodavatele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na instalaci Systému MaR, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Dodavatelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.

7.6 Dodavatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné pojištění profesní odpovědnosti u Allianz pojišťovna, a.s., pojistnou smlouvou č. c550015978 za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu činností dle této Smlouvy s pojistným limitem minimálně ve výši **20,000.000,- Kč** (dvacet milionů korun českých). Toto pojištění se Dodavatel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Systému MaR dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7.7 Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Dodavatelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je
přílohou č. 4 této Smlouvy.

7.8 Dodavatel je oprávněn zadat část plnění Systému MaR poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Dodavatel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Dodavatel zodpovídá i za škodu na Systému MaR způsobenou činností těch, kteří pro něj Systém MaR a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČO.

7.8.1 Dodavatel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně **3 (tři) pracovní dny** před nástupem takového poddodavatele na staveniště.

7.8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Dodavatele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.5 výše.

7.8.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Dodavatele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení.

7.8.4 Seznam poddodavatelů je přílohou č. 4 této Smlouvy.

7.9 Dodavatel odpovídá za pořádek a čistotu v místech instalace Systému MaR a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor mimo staveniště vlivem činností Dodavatele. Dodavatel je povinen s odpady vznikajícími při instalaci Systému MaR nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s ním. Dodavatel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Systému MaR.

7.10 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Systému MaR v odpovídající kvalitě.

7.11 Dodavatel zajišťuje komplexní zabezpečení Systému MaR a do doby jeho protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na instalovaném Systému MaR, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Dodavatel odpovídá i za škodu na Systému MaR způsobenou činností těch, kteří pro něj Systém MaR, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Dodavatel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.12 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně Dodavatelem či jeho poddodavateli.

7.13 Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, apod., a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů.

7.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Dodavatele dle tohoto článku 7. odst. 7.12 a 7.13 Smlouvy (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž Dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu instalaci.

**8. Mlčenlivost**

8.1 Dodavatel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Dodavatele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Dodavatele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

8.2 Dodavatel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.

8.3 Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Dodavatel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

**9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

9.1 V případě prodlení Dodavatele se splněním povinnosti k dokončení a předání Systému MaR oproti termínu uvedenému v článku 3., odst. 3.2 pododst. 3.2.4 této Smlouvy je Dodavatel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z celkové ceny Systému MaR bez DPH stanovené v souladu s ustanovením článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě prodlení Dodavatele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Systému MaR oproti termínu uvedenému v článku 6, odst. 6.6 této Smlouvy je Dodavatel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každý případ a den takového prodlení.

9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Dodavatele se sjednává právo Objednatele požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši **0,01%** z celkové ceny Systému MaR bez DPH stanovené v souladu s ustanovením článku 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat.

9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Systému MaR, resp. její části, je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

9.5 Za porušení mlčenlivosti specifikované v článku 8 této Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

9.6 Smluvní strany sjednávají, že celková suma všech smluvních pokut či úroku z prodlení dle tohoto článku 9. bude účtována do maximální výše **10**% celkové ceny Systému MaR bez DPH.

9.7 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9. vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.

9.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.

9.9 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno vznikem škody.

9.10 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR.
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do
5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.

**10. Trvání a ukončení Smlouvy**

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním všech 42 částí Systému MaR v termínu dle článku 3., odst. 3.2, pododst. 3.2.4. této Smlouvy.

10.2 Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. Každá Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.

10.3 Za podstatné porušení ze strany Dodavatele je považováno zejména prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Systému MaR Objednateli o dobu delší než 60 (šedesát) dnů oproti termínu stanovenému v článku 3., odst. 3.2 pododst. 3.2.4 této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje bezdůvodné prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v článku 4., odst. 4.5 po dobu delší než 60 (šedesát) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.

10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Dodavatele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Dodavatel vstoupí do likvidace.

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Systému MaR ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.

10.6 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů, která běží od prvého pracovního dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi Dodavateli. Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Dodavateli prokázané náklady, které Dodavateli vznikly při plnění této Smlouvy do dne jejího skončení.

10.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele na zaplacení sjednaných smluvních pokut
a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Dodavatele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

**11. Kontaktní osoby**

11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven pan **XXX,** vedoucí odboru provozu, e-mail: XXX, tel: XXX, nebo jím pověřená osoba

11.2 Za stranu Dodavatele je osobou oprávněnou ustanoven pan **Bc. Michal Fidler**, jednatel společnosti,
e-mail: XXX, tel.: XXX nebo jím pověřená osoba.

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana.

**12. Závěrečná ustanovení**

12.1 Dodavatel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.

12.2 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv.

12.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

12.4 Dodavatel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů. Dodavatel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

12.5 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.6 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti
a výkladu). Nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, bude spor předložen kteroukoli Smluvní stranou k rozhodnutí obecnému soudu.

12.7 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

12.8 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

12.9 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

12.10 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze Smluvních stran. Smlouva **nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.

12.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis

12.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace Systému MaR

Příloha č. 2: Harmonogram

Příloha č. 3: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)

Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy Dodavatele

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Praze dne 27.08.2024.. V Praze dne 02.09.2024…………….

Za **Objednatele**: Za **Dodavatele**:

…………………………………………………. ..……………………………………………………………….

Mgr. Miroslav BobekBc. Michal Fidler, jednatel a Peter Pavel, prokurista

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy SAUTER Automation, spol. s r.o.