Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0324

číslo smlouvy zhotovitele:  856/TB/CH/2024/003/CHHD

Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

STRABAG Silnice a.s.

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

STRABAG Silnice a.s.

IČO: 453 59 041

DIČ: 45359041

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5 - Jinonice

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci ze dne

Ing. Luďkem Pavlů, v zastoupení dle plné moci ze dne

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 801200379/0800

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2024/0324.

- Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Dodatkem č.1 nedochází k prodloužení doby plnění.

- Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

### 3.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena 
na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 				14 625 381,73 Kč

(slovyčtrnáctmilionůšestsetdvacetpěttisíctřistaosmdesátjednakorunačeská sedmdesátři haléře)

DPH:							  3 071 330,16 Kč

(slovy třimilionysedmdesátjedentisíctřistatřicetkorunčeských šestnáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			17 696 711,89 Kč

(slovysedmnáctmilionůšestsetdevadesátšesttisícsedmsetjedenáctkorunčeských osmdesátdevěthaléřů)

se nahrazuje textem:

Cena Díla celkem bez DPH: 				16 642 095,76 Kč

(slovy šestnáct milionů šest set čtyřicet dva tisíc devadesát pět korun českých sedmdesát šest haléře)

DPH:							  3 494 840,11 Kč

(slovy tři miliony čtyři sta devadesát čtyři tisíce osm set čtyřicet korun českých jedenáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			20 136 935,87 Kč

(slovy dvacet milionů sto třicet šest tisíc devět set třicet pět korun českých osmdesát sedm haléřů)

### V souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o stavení práce neměnící celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci díla.

### Vícepráce:	2 971 937,99 Kč bez DPH, 	tj.       3 596 044,97 Kč s DPH

### Méněpráce:    - 955 223,9 Kč bez DPH,	tj.    – 1 155 820,99 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 3.3. Vyúčtování, se mění takto:

Původní text:

## VYÚČTOVÁNÍ

Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0003333“ a název projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“.

Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH.

Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Zhotovitel je povinen před vystavením faktury zaslat objednateli elektronicky přehled fakturace (měsíční i celkový po ukončení díla), a to v elektronickém formátu (XLS, ASPE,URS).

se nahrazuje textem:

## VYÚČTOVÁNÍ

Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0004253“ a název projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“.

Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH.

Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Zhotovitel je povinen před vystavením faktury zaslat objednateli elektronicky přehled fakturace (měsíční i celkový po ukončení díla), a to v elektronickém formátu (XLS, ASPE,URS).

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 6.1. Povinnosti Zhotovitele, se mění takto:

Původní text:

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“,

číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0003333“ včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2036.

se nahrazuje textem:

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“,

číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0004253“ včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2036.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0324, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne  30.8.2024                          V Benátkách nad Jizerou, dne

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

Ing. Miloš Vele 	 Ing. Petra Kroupová

primátora 	 ekonomická vedoucí oblasti

v zastoupení dle plné moci

……………………………………                                  ……………………………..

MgA Jakub Chuchlík                                                   Ing. Luděk Pavlů

náměstek primátora                                                     vedoucí obchodně technického úseku oblasti

v zastoupení dle plné moci

…………………………………….                                 ……………………………

Ing. Pavel Sluka                                                            Prověřil:

Za věcnou správnost: