Č. j.: NTK/495/2024

Smlouva o provedení Analýzy a tvorby specifikace API Integrační platformy PNG

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů

(„**Smlouva**“)

Smluvní strany

1. **Národní technická knihovna**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Technická 6/2710, 160 80 Praha 6

IČO: 61387142

DIČ: CZ61387142

bankovní spojení: redigováno

č. účtu: redigováno

ID DS: syd69w9

(„**Objednatel**“)

a

1. **INOVATIKA, s.r.o.**

se sídlem na adrese Netlucká 635, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČO: 07698160

zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 305352

DIČ: CZ07698160

bankovní spojení: redigováno

č. účtu redigováno

ID DS: gf2qpza

(„**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Preambule

1. Objednatel má v úmyslu v rámci projektu CARDS (Czech Academic and Research Discovery Services), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22\_004/0004342, zajistit vypracování předimplementační analýzy a tvorbu specifikace API („**Analýza**“) pro Integrační platformu centrální Platformy nové generace („**PNG**“) Objednatele pro správu všech typů informačních zdrojů společnou pro knihovny vysokých škol, vědecké knihovny a knihovny výzkumných organizací vystupující jako Členské instituce (jak je tento pojem definován dále), jejíž dodávka je předmětem separátní veřejné zakázky („**Systém**“).
2. Poskytovatel je obchodní společnost založená za účelem podnikání mj. v oblasti poskytování poradenských služeb zaměřených na podporu procesů prostřednictvím informačních systémů a technologií, jejichž dodávku Poskytovatel realizuje.
3. Tato Smlouva upravuje vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem, který vzešel z výsledku veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 ve spojení s § 31 ZZVZ (jak je tento pojem definován níže) s názvem „*Analýza a tvorba specifikace API Integrační platformy PNG*“, evidované Objednatelem pod číslem N006/24/V00021603 („**Veřejná zakázka**“), jejímž předmětem je analýza a tvorba specifikace API Systému, a to za podmínek dále stanovených v této Smlouvě.
4. Poskytovatel předložil dne 6. 8. 2024 Objednateli svou nabídku, kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnější ze všech hodnocených nabídek podaných v rámci Veřejné zakázky. Objednatel se rozhodl realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Poskytovatele a Poskytovatel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a zadávacími podmínkami předmětné Veřejné zakázky. Ustanovení této Smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami předmětné Veřejné zakázky.
5. Objednatel má zájem využít služeb Poskytovatele k tomu, aby Poskytovatel provedl Analýzu pro účely realizace budoucí technické implementace API do Systému (včetně souvisejících služeb dle této Smlouvy) a Poskytovatel má zájem za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě tyto služby Objednateli poskytnout.
6. Poskytovatel je odborníkem v oboru informačních technologií se specializací na provádění analýz typově a obsahově odpovídajících Analýze a poskytování souvisejících služeb a je plně seznámen s charakteristikami služeb poptávaných Objednatelem v rámci Veřejné zakázky. Poskytovatel je proto připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a plnit tuto Smlouvu v souladu s principy „*best practice*“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s ohledem na šetření nákladů Objednatele.

# Definice a výklad pojmů

* 1. Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto Článku 1.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy s velkým počátečním písmenem:
		1. „**Akceptační kritéria**“ znamenají podmínky anebo vlastnosti výstupu provádění Plnění, která musí být splněna, aby byl výstup Plnění, resp. Dílčí smlouvy, Objednatelem převzat a takový výstup Plnění byl proveden, přičemž Akceptační kritéria jsou uvedena v:
			1. těle Smlouvy;
			2. **Příloze č. 1** [*Specifikace Plnění*];
			3. prokazatelné dohodě Stran (tzn. včetně Dílčí smlouvy pro Služby na objednávku); nebo
			4. neobsahuje-li ani jeden z výše uvedených dokumentů/dohody v uvedeném pořadí přednosti kritéria týkající se konkrétního výstupu Plnění, pak se jedná o vlastnosti, které musí výstup Plnění mít, aby byl plně způsobilý sloužit svému účelu, a dále vlastnosti pro takový výstup na trhu obvyklé;
		2. „**Akceptační** **protokol**“ má význam uvedený v Článku 7.4;
		3. „**Akceptační řízení**“ má význam uvedený v Článku 7.1;
		4. „**Analýza**“ má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy;
		5. „**API**“ znamená Application Programming Interface (aplikační programové rozhraní);
		6. „**Autorské dílo**“ znamená dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona;
		7. „**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
		8. „**Cena**“ má význam uvedený v Článku 4.1;
		9. „**Cena služeb na objednávku**“ má význam uvedený v Článku 4.2;
		10. „**Členské instituce**“ znamená Objednatel a instituce, které mají mít přístup a možnost využívat Systém;
		11. „**Člověkoden**“ znamená osm (8) Člověkohodin, i nikoliv po sobě jdoucích, účelné práce jednoho (1) člověka na plnění této Smlouvy či Dílčí smlouvy, přičemž pro účely hrazení Ceny služeb na objednávku se jedná o skutečně odvedených (8) hodin práce;
		12. „**Člověkohodina**“ znamená šedesát (60) minut, i nikoliv po sobě jdoucích, účelné práce jednoho (1) člověka na plnění této Smlouvy či Dílčí smlouvy, přičemž pro účely hrazení Ceny služeb na objednávku se jedná o skutečně odvedenou jednu (1) člověkohodinu na plnění příslušné Dílčí smlouvy;
		13. „**Databáze**“ znamená databázi ve smyslu § 88 Autorského zákona a jakoukoliv nechráněnou databázi;
		14. „**Dílčí smlouva**“ má význam uvedený v Článku 5.2;
		15. „**Dokumentace**“ má význam uvedený v **Příloze č. 1** [*Specifikace Plnění*];
		16. „**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu Zákona o DPH;
		17. „**Duševní vlastnictví**“ má význam uvedený v Článku 8.1;
		18. „**Důvěrné informace**“ má význam uvedený v Článku 9.1;
		19. „**Faktura**“ má význam uvedený v Článku 4.6;
		20. „**Harmonogram**“ má význam uvedený v Článku 3.2;
		21. „**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
		22. „**IT prostředí Členských institucí**“ znamená pro účely této Smlouvy hardware ve vlastnictví Objednatele a dalších Členských institucí a software, ve vztahu k němuž jsou Členské instituce nositeli potřebných oprávnění, nebo hardware a software užívaný Členskými institucemi na základě jiného právního titulu, než je tato Smlouva (např. licence). Jedná se zejména o servery, diskové pole a stanice, operační systémy, virtualizační nástroje, databáze, aplikace třetích osob, pasivní a aktivní datová infrastruktura (kabeláže, switche, VPN linky apod.);
		23. „**Kontaktní osoby**“ má význam uvedený v Článku 14.1;
		24. „**Licence**“ má význam uvedený v Článku 8.4;
		25. „**Licence třetí osoby**“ má význam uvedený v Článku 8.7;
		26. „**Metodika**“ má význam uvedený v Článku 3.2;
		27. „**Nařízení**“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), CELEX: 32016R0679;
		28. „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
		29. „**Objednatel**“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
		30. „**Objednávka**“ má význam uvedený v Článku 5.1;
		31. „**Plnění**“ má význam uvedený v Článku 2.1 a zahrnuje také plnění, které není ve Smlouvě výslovně uvedeno, ale Poskytovatel jako odborník v oboru ví anebo by měl vědět, že je nezbytné je provést;
		32. „**Poskytovatel**“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;
		33. „**Právo výkonu**“ má význam uvedený v Článku 8.2;
		34. „**Realizační tým**“ znamená osoby (zaměstnanci Poskytovatele či poddodavatelé), prostřednictvím nichž Poskytovatel plní Smlouvu;
		35. „**Služby na objednávku**“ má význam uvedený v Článku 2.1(d);
		36. „**Smlouva**“ znamená tuto Smlouvu uzavřenou mezi Stranami;
		37. „**Systém**“ má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy;
		38. „**Školení**“ má význam uvedený v Článku 2.1(c);
		39. „**Veřejná zakázka**“ má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy;
		40. „**Vnitřní předpisy**“ znamená předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiné vnitřní předpisy závazné pro zaměstnance Členských institucí, s nimiž Objednatel Poskytovatele skutečně seznámil;
		41. „**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce;
		42. „**Zákon o DPH**“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
		43. „**ZRS**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
		44. „**ZZVZ**“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:
		1. Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.
		2. Odkazy na „**dny**“ jsou odkazy na kalendářní dny.
		3. Odkazy na „**pracovní** **dny**“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky.
		4. V případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími Přílohami má přednost text těla této Smlouvy.

# Předmět a účel Smlouvy

* 1. Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje:
		1. vytvořit pro Objednatele Analýzu v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména nikoliv však výlučně, v souladu s podmínkami stanovenými v Článku 3 a dle specifikace uvedené v **Příloze č. 1** [*Specifikace Plnění*];
		2. vytvořit a předat Objednateli Dokumentaci a poskytnout Objednateli oprávnění Dokumentaci užít; a
		3. zaškolit příslušné zaměstnance či administrátory Objednatele a třetí osoby spolupracující s Objednatelem dle podmínek uvedených v **Příloze č. 1** [*Specifikace Plnění*], aby tito byli schopni samostatně bez zásahů Poskytovatele, spravovat, rozvíjet a provozovat API Systému po jeho technické implementaci („**Školení**“);
		4. poskytovat Objednateli konzultace a další služby v rozsahu dle specifikace uvedené v **Příloze č. 1** [*Specifikace Plnění*], Zadávací dokumentaci a příslušné Dílčí smlouvě, které mohou být nezbytné k naplnění účelu vytvořené Analýzy („**Služby na objednávku**“);

(veškeré plnění dle Článku 2.1 „**Plnění**“).

* 1. Touto Smlouvou se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas provedené Plnění sjednanou Cenu a Cenu služeb na objednávku v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy.
	2. Účelem této Smlouvy je:
		1. vytvoření (provedení) Analýzy (včetně Dokumentace) tak, aby mohla bez dalšího sloužit jako technická specifikace implementace API do Systému, aby mohla být tato API a Systém využívána všemi Členskými institucemi a aby na jejím základě byla jakákoliv třetí osoba s odbornou způsobilostí objektivně schopná pro Objednatele realizovat dodávku implementace API do Systému;
		2. zajištění proškolení příslušných zaměstnanců či administrátorů Objednatele a třetích osob spolupracujících s Objednatelem co do správy a provozu API Systému prostřednictvím Školení;
		3. řádné a včasné poskytnutí Služeb na objednávku ze strany Poskytovatele Objednateli.

# Podmínky pro vytvoření Analýzy

* 1. Analýza musí představovat úplný, jednoznačný a určitý podklad, který může být bez dalšího použit jako technická specifikace implementace API do Systému a který bude dostatečně detailní, okomentovaný a srozumitelný pro jakoukoliv třetí osobu s odpovídající odbornou způsobilostí tak, aby taková třetí osoba byla objektivně schopná pro Objednatele realizovat dodávku implementace API do Systému pouze na základě provedené Analýzy.
	2. Poskytovatel je povinen provést Analýzu v souladu s harmonogramem dle **Přílohy č. 2**[*Harmonogram*] („**Harmonogram**”) a metodikou postupu předloženou Poskytovatelem v jeho nabídce na Veřejnou zakázku, která tvoří **Přílohu č. 6** [*Metodika zpracovaná Poskytovatelem*] („**Metodika**“). Výstupem provádění Analýzy je dokument nebo více dokumentů (včetně Dokumentace) v českém jazyce v editovatelném elektronickém formátu a v needitovatelné elektronické kopii.
	3. V rámci Analýzy Poskytovatel musí specifikovat alespoň požadavky na API Systému dle **Přílohy č. 1** [*Specifikace Plnění*], tj. v rámci vypracování Analýzy musí dojít ke zpracování oblastí dle **Přílohy č. 1** [*Specifikace Plnění*], které musí být zahrnuty do Analýzy a musejí být zpracovány v souladu, rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy a **Přílohy č. 1** [*Specifikace Plnění*].
	4. Analýza musí být vypracována v souladu se:
		1. Smlouvou; a
		2. **Přílohou č. 1** [*Specifikace Plnění*];

tak, aby Analýza byla vytvořena v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy a na základě Analýzy byl jakýkoliv zhotovitel s odbornou způsobilostí schopen realizovat implementaci API do Systému. Obsah jednotlivých dokumentů musí být vykládán v souvztažnosti tak, aby nedocházelo k rozporům mezi jednotlivými dokumenty. V případě, že rozpor je podstatného charakteru (tj. Analýzu nelze řádně provést), Poskytovatel je povinen o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele a na základě požadavku Objednatele vstoupit do jednání s Objednatelem, jehož výsledkem bude další možný postup, který musí být vždy výhodný pro Objednatele a chránící jeho finanční zájmy.

# Cena Plnění

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně vytvořenou a předanou Analýzu (vč. Dokumentace) a provedené Školení cenu ve výši 561.600 Kč (slovy: pět set šedesát jedna tisíc šest set korun českých) bez DPH („**Cena**“).
	2. Cena za poskytnutí Služeb na objednávku zahrnující veškeré plnění obsažené v takových Službách na objednávku a v jednotlivých Dílčích smlouvách bude stanovena v režimu „*pevná cena a termín*“: Objednatel a Poskytovatel se dohodnou na pevné ceně (vypočtené na základě součinu odhadovaného objemu prací a sazby na Člověkoden ve výši 10.800 Kč (slovy: deset tisíc osm set korun českých) bez DPH za jeden (1) Člověkoden poskytování Služeb na objednávku (ve smyslu Článků 7.8(a) a 7.8(b)), a to bez ohledu na pracovní pozici pracovníka Poskytovatele, který byl Poskytovatelem využit za účelem poskytování příslušných Služeb na objednávku, a termínu poskytnutí Služeb na objednávku („**Cena služeb na objednávku**“). Strany se dohodly na tom, že maximální počet Člověkodnů realizovaných za Služby na objednávku na základě této Smlouvy nepřesáhne 100 Člověkodnů.
	3. Cena a Cena služeb na objednávku jsou stanoveny jako maximální možné a nepřekročitelné částky. DPH bude uplatněna ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je den vzniku práva na zaplacení Ceny anebo Ceny služeb na objednávku.
	4. Poskytovateli vzniká právo na zaplacení Ceny služeb na objednávku akceptací daných Služeb na objednávku, nedohodnou-li se Strany v konkrétní Dílčí smlouvě jinak (např. na fakturačních milnících, po jejichž naplnění je Poskytovatel oprávněn vystavit Fakturu na danou část Ceny služeb na objednávku).
	5. Poskytovatel je povinen vystavit Fakturu a doručit ji Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Poskytovateli vzniklo právo na zaplacení Ceny služeb na objednávku dle Článku 4.4.
	6. Cena a Cena služeb na objednávku budou hrazeny na základě daňového dokladu – faktury, která musí obsahovat údaje v souladu s § 29 Zákona o DPH, § 435 Občanského zákoníku, označení této Smlouvy, případně Dílčí smlouvy, registrační číslo projektu CARDS, jak je stanoveno v Preambuli této Smlouvy a další náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy („**Faktura**“).
	7. Cena bude Objednatelem hrazena následujícím způsobem:
		1. částka ve výši 40 % z Ceny bude Poskytovateli zaplacena a právo na zaplacení a vystavení Faktury Poskytovateli vzniká po podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem „**převzato**“ ve vztahu k první verzi Analýzy;
		2. částka ve výši 60 % z Ceny bude Poskytovateli zaplacena a právo na zaplacení a vystavení Faktury Poskytovateli vzniká po podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem „**převzato**“ ve vztahu k poslední části Plnění vymezeného v Článku 4.1.
	8. Poskytovatel je povinen vystavit Fakturu a doručit ji Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Poskytovateli vzniklo právo na zaplacení příslušné části Ceny.
	9. Cena a Cena služeb na objednávku budou hrazeny přímo na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný na Faktuře, nebo na jiný bankovní účet Poskytovatele zveřejněný správcem daně, který bude později písemně oznámený Objednateli a uvedený na Faktuře. Lhůta splatnosti každé Faktury je třicet (30) dnů ode dne doručení Faktury. Fakturu lze zaslat v listinné podobě poštou na adresu sídla Objednatele uvedeného v záhlaví Smlouvy anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kontaktní osoby Objednatele. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
	10. Přílohou Faktury bude:
		1. kopie všech relevantních a Objednatelem podepsaných Akceptačních protokolů anebo jakýchkoliv dalších potvrzení ze strany Objednatele;
		2. podrobný popis fakturovaného plnění; a
		3. záznam o provedeném Školení v souladu s Článkem 6.12 Smlouvy.
	11. Objednatel má po dobu splatnosti Faktury nárok na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena (splňuje podmínky Smlouvy a případně Dílčí smlouvy) a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů České republiky a na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů České republiky anebo k ní nebyly přiloženy podklady dle Článku 4.10. Vrácením takové Faktury se lhůta splatnosti a lhůta pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet lhůta nová.
	12. Získá-li Poskytovatel rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s § 106a Zákona o DPH anebo se Objednatel dozví o jiných skutečnostech rozhodných pro zákonné ručení Objednatele za odvod daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109 Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z poskytnutého plnění ve smyslu § 109a Zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto Poskytovatele a následně uhradit Poskytovateli Cenu nebo Cenu služeb na objednávku poníženou o takto zaplacenou daň, přičemž úhrada daně z přidané hodnoty se bude považovat za úhradu příslušné části Ceny nebo Ceny služeb na objednávku Poskytovateli. Poskytovatel je povinen na Faktuře uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Je-li na Faktuře vystavené Poskytovatelem uveden jiný účet, než je účet stanovený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu zpět Poskytovateli k opravě, kdy Článek 4.11 se užije obdobně. Poskytovatel prohlašuje, že je majitelem a beneficientem účtu uvedeného Objednatelem dle tohoto Článku 4.12, a to na základě smlouvy uzavřené s bankou se sídlem v České republice, jejíž je Poskytovatel účastníkem jako majitel účtu.

# objednávky a dílčí smlouvy

* 1. Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat Služby na objednávku na základě dílčích objednávek zaslaných Poskytovateli e-mailem či jinou písemnou formou („**Objednávka**“), kdy každá Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:
		1. podrobnou specifikaci požadované Služby na objednávku, včetně návrhu Akceptačních kritérií;
		2. podrobný popis odměny Poskytovatele včetně případného harmonogramu poskytování Služeb na objednávku;
		3. další relevantní informace a podmínky nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb na objednávku; a
		4. případně podmínky, jimiž se Strany odchýlí od této Smlouvy.
	2. Poskytovatel potvrdí Objednávku do pěti (5) pracovních dnů po jejím přijetí. Pokud Poskytovatel nesouhlasí s požadavky uvedenými v Objednávce, je povinen o tom Objednatele ve lhůtě dle předchozí věty informovat a navrhnout změnu. Dílčí smlouva o poskytování Služeb na objednávku je mezi Stranami na základě dané Objednávky uzavřena okamžikem (i) potvrzení Objednávky Poskytovatelem, nebo (ii) potvrzením Poskytovatelem upravené Objednávky ze strany Objednatele („**Dílčí smlouva**“).
	3. Pokud Poskytovatel Objednávku ve lhůtě dle Článku 5.2 nepotvrdí ani neinformuje Objednatele o potřebě Objednávku upravit, má se za to, že Objednávku přijal a došlo k uzavření Dílčí smlouvy.
	4. Je-li v Dílčí smlouvě sjednán konkrétní výsledek (dokument nebo vyřešení konkrétní záležitosti nebo odstranění konkrétní záležitosti), dojde ke splnění Dílčí smlouvy až dosažením takového výsledku bez ohledu na jeho reálnou pracnost.
	5. Každá Dílčí smlouva se řídí podmínkami této Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a Dílčí smlouvou mají přednost ustanovení Dílčí smlouvy.
	6. Objednatel není povinen na základě této Smlouvy uzavřít žádnou Dílčí smlouvu, nebo vystavit Objednávku. Tato Smlouva nezakládá kontraktační povinnost Objednatele. Poskytovatel nemá na základě této Smlouvy exkluzivitu, pokud jde o poskytování Plnění (vč. Služeb na objednávku), tzn. Objednatel nemá povinnost objednat poskytování Plnění u Poskytovatele. Poskytovatel nemá nárok na náhradu jakékoli újmy či škody, včetně škody podle § 1729 odst. 2 Občanského zákoníku, pokud Objednatel Dílčí smlouvu či Dílčí smlouvy z jakéhokoli důvodu neuzavře či Poskytovatele k uzavření Dílčí smlouvy či Dílčích smluv nevyzve.

# Další Podmínky poskytování Plnění

* 1. Poskytovatel je povinen provést Plnění se znalostí a péčí, která může být očekávána od Poskytovatele, který má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti v oblasti ICT technologií pro oblast zpracování Analýzy a projektování informačních systémů a technik požadovaných pro provedení takových plnění.
	2. Poskytovatel je povinen provést Plnění objektivním, nestranným a profesionálním způsobem, neovlivněným jakýmkoliv konkrétním jiným obchodním zájmem Poskytovatele či kohokoliv z jeho personálu anebo dodavatelů, bez návazností na obdržení jakýchkoli odměn ve spojitosti s plněním této Smlouvy od jiné osoby, než je Objednatel.
	3. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými příslušnými informacemi souvisejícími s touto Smlouvou s výjimkou informací, které je na základě této Smlouvy povinen poskytnout Poskytovateli Objednatel a dosud je Objednatel Poskytovateli nedodal, a dále informací, které Poskytovatel získá v souvislosti s plněním této Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za veškeré informace a údaje nutné pro plnění svých závazků podle této Smlouvy, vyjma informací, které je na základě této Smlouvy povinen poskytnout Poskytovateli Objednatel.
	4. V případě, že Poskytovatel zjistí, nebo při vynaložení odborné péče mohl zjistit, že informace nebo pokyny poskytnuté Objednatelem nebo specifikace Plnění jsou chybné nebo nevhodné (zejména ekonomicky nevýhodné, nerealizovatelné, realizovatelné s dopadem na změnu Ceny, Ceny služeb na objednávku, Harmonogramu nebo Metodiku), je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. V případě, že tak Poskytovatel neučiní, odpovídá za případně vzniklou újmu.
	5. Poskytovatel bude vykonávat činnost v souladu se Smlouvou, Dílčími smlouvami a pokyny Objednatele, případně jeho Kontaktních osob. Poskytovatel bude při plnění Smlouvy a Dílčích smluv dodržovat obecně závazné právní předpisy, postupovat podle dohodnutého rozsahu plnění, odevzdávat své výstupy včas a v odpovídající kvalitě, a dále nebude při plnění svých povinností narušovat provoz Objednatele a bude dodržovat Vnitřní předpisy Objednatele.
	6. Plnění dle této Smlouvy bude poskytováno primárně vzdáleným přístupem do IT prostředí Členských institucí, přičemž Členské instituce předají Poskytovateli náležité instrukce, podklady a přihlašovací údaje k přístupu do IT prostředí Členských institucí a umožní Poskytovateli IT prostředí Členských institucí užívat. Bude-li Plnění poskytováno v prostorách Členských institucí, zabezpečí příslušná Členská instituce Poskytovateli v nezbytně nutném rozsahu elektrickou energii a připojení k internetu, případně další nezbytné věci po předchozí dohodě Stran. Pro vyloučení pochybností nejsou Členské instituce povinny Poskytovateli zajišťovat jakýkoliv software anebo hardware nad rámec IT prostředí Členských institucí, není-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak.
	7. Strany se zavazují poskytovat si vzájemně veškerou možnou součinnost v souvislosti s jakýmkoliv Plněním dle této Smlouvy.
	8. Objednatel se zavazuje Poskytovatele včas informovat o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti, či jiných událostech významných pro Plnění.
	9. Poskytovatel je povinen provádět Plnění výhradně osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců; třetí osoby, tzv. poddodavatelé, kterými se rozumí kterákoli třetí osoba realizující poddodávky pro Poskytovatele v souvislosti s touto Smlouvou, resp. příslušnou Dílčí smlouvou, je Poskytovatel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za tento souhlas se považuje i uzavření této Smlouvy v souladu s nabídkou Poskytovatele na Veřejnou zakázku, ve které byl předložen seznam poddodavatelů Poskytovatele, a to ve vztahu k poddodavatelům v tomto seznamu uvedeným.
	10. Všechny osoby, včetně poddodavatelů, které Poskytovatel při své činnosti dle této Smlouvy použije, musí splňovat veškeré předpoklady vyžadované pro tuto činnost účinnými právními předpisy, musí být bezúhonné a musí být plně seznámeny s důsledky možné trestní odpovědnosti.
	11. Dochází-li v rámci Akceptačního řízení k předávání Poskytovatelem Objednateli hmotných věcí, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovým hmotným věcem dnem skončení Akceptačního řízení.
	12. Poskytovatel je povinen v souladu s Harmonogramem provést pro Objednatele Školení, aby příslušní zaměstnanci či administrátoři Objednatele a třetí osoby spolupracující s Objednatelem disponovali potřebnými znalostmi a dovednostmi pro samostatnou správu a provoz API Systému, a to za podmínek stanovených v **Příloze č. 1** [*Specifikace Plnění*].
	13. Poskytovatel je povinen umožnit audit ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a poskytovat veškerou k tomu potřebnou součinnost, a to i po zániku této Smlouvy, bez nároku na jakoukoliv odměnu či náhradu nad rámec uhrazené Ceny a Ceny služeb na objednávku dle této Smlouvy. K součinnosti minimálně ve stejném rozsahu je Poskytovatel povinen smluvně zavázat všechny své případné poddodavatele.
	14. Poskytovatel je k plnění této Smlouvy oprávněn použít třetích osob (poddodavatelů) neuvedených v **Příloze č. 4** [*Seznam poddodavatelů*] jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se změna poddodavatele má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Poskytovatel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo.
	15. Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem, aby plnění dle této Smlouvy bylo poskytováno v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Poskytovatel se proto výslovně zavazuje při poskytování Plnění zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce a v této souvislosti dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na poskytování plnění dle této Smlouvy pro Objednatele podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Poskytovatele či jeho poddodavatele. Poskytovatel je povinen zajistit plnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů. V případě porušení těchto povinností Poskytovatel odpovídá za škody vzniklé jemu, Objednateli, nebo třetím osobám.

# Akceptační řízení

* 1. Obecná pravidla pro Akceptační řízení. Předání a převzetí Plnění a jeho jednotlivých částí a výstupů, probíhá na základě akceptačního řízení popsaného v tomto Článku 7, tj. postupným provedením akceptačních procesů a podepsáním Akceptačního protokolu pro Plnění, resp. jeho části a jednotlivé výstupy („**Akceptační řízení**“). Objednatel je oprávněn pro konkrétní případ stanovit, že určitá část Plnění anebo jeho výstupy nebudou podléhat Akceptačnímu řízení.
	2. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Plnění, resp. jeho částí a výstupů, s příslušnou specifikací dle této Smlouvy, jejich příloh a Akceptačními kritérii.
	3. Plnění, resp. jakékoliv jeho části a výstupy podléhající Akceptačnímu řízení, je provedeno úspěšným skončením Akceptačního řízení (tj. vyznačením výroku „**převzato**“ v Akceptačním protokolu), v případě Plnění jako celku úspěšným skončením Akceptačního řízení Plnění jako celku. Je-li součástí Plnění několik výstupů, pak každý z takových výstupů podléhá samostatnému Akceptačnímu řízení, není-li Objednatelem alespoň e-mailem rozhodnuto jinak. Akceptační řízení Plnění jako celku je zahájeno zahájením Akceptačního řízení první části prováděného Plnění a končí podpisem Akceptačního protokolu po skončení Akceptačního řízení poslední části prováděného Plnění.
	4. Po provedení Akceptačního řízení se Objednatel i Poskytovatel zavazují podepsat příslušný písemný protokol potvrzující provedení Plnění, resp. jeho části, který je povinen vyhotovit Poskytovatel („**Akceptační protokol**“). Akceptační protokol musí obsahovat zejména (i) specifikaci Plnění, resp. jeho části, podléhající příslušnému Akceptačnímu řízení; (ii) příslušná sjednaná Akceptační kritéria, je-li to s ohledem na jejich charakter možné; a (iii) další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního řízení příslušného Plnění nebo jeho části. Je-li to možné, Poskytovatel se zavazuje Akceptační protokol předložit Objednateli v den zahájení Akceptačního řízení, tedy v momentě předání příslušného Plnění, resp. jeho části anebo výstupu, Objednateli k provedení Akceptačního řízení.
	5. Objednatel je povinen nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po provedení ověření kvality Plnění, resp. jeho části, v rámci Akceptačního řízení, Poskytovateli podepsat Akceptační protokol a schválit příslušné Plnění, resp. jeho část, případně oznámit Poskytovateli vady takového Plnění či jeho části, které brání jeho převzetí a provedení. V případě splnění Akceptačních kritérií je Objednatel povinen vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „**převzato**“. V případě nesplnění Akceptačních kritérií Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu výrok „**nepřevzato**“ a uvede všechna Akceptační kritéria, která považuje za nesplněná s uvedením, v čem spočívá jejich nesplnění; Objednatel je v tomto případě oprávněn v Akceptačním protokolu stanovit Poskytovateli přiměřené lhůty pro odstranění zjištěných vad a po jejich odstranění, nejpozději ve stanoveném termínu Objednatelem, se Akceptační řízení nepřevzatého Plnění, resp. jeho části, opakuje.
	6. Podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „**převzato**“ je příslušná část Plnění akceptována, provedena a dokončena. Akceptací či převzetím Plnění k Akceptačnímu řízení nejsou nijak dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za vady.
	7. Akceptační řízení pro dokumenty (zejména Analýza a Dokumentace). Jsou-li výstupy Plnění, resp. jeho části, dokumenty, a nebude-li Objednatelem stanoveno alespoň e-mailem odlišně, Akceptační řízení takových dokumentů bude probíhat následovně:
		1. Poskytovatel se zavazuje ještě před zahájením Akceptačního řízení průběžně konzultovat provádění výstupů s Objednatelem a poskytnout mu aktuální pracovní verze dokumentů či jiných výstupů, které je Poskytovatel povinen předávat Objednateli průběžně. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Poskytovateli poskytovat nezbytně nutnou součinnost a relevantně a věcně se v přiměřeném rozsahu vyjadřovat k průběžným výstupům Poskytovatele. Pro zamezení pochybnostem však Strany uvádí, že zapojení Objednatele dle předchozí věty má pouze charakter součinnosti a povinností Objednatele není výstupy Poskytovatele samostatně měnit, přepisovat či sepisovat;
		2. Poskytovatel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli, včetně souvisejícího Akceptačního protokolu ve lhůtě stanovené v Harmonogramu anebo ve lhůtě určené dohodou Stran a pokud není určena, pak aby mohlo dojít včas ke skončení Akceptačního řízení. Dnem zaslání první verze dokumentu Kontaktní osobě Objednatele je zahájeno Akceptační řízení první verze příslušného dokumentu bez nutnosti předchozího upozornění.
		3. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu a uvést je do příslušného Akceptačního protokolu do patnácti (15) pracovních dnů ode dne předání první verze takového dokumentu Objednateli k Akceptačnímu řízení.
		4. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu, zavazuje se Poskytovatel provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek Objednatele. Akceptační řízení ve vztahu k první verzi dokumentu končí podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „**převzato**“.
		5. Poskytovatel se zavazuje předat finální verzi dokumentu Objednateli, včetně souvisejícího Akceptačního protokolu ve lhůtě stanovené v Harmonogramu anebo ve lhůtě určené dohodou Stran a pokud není určena, pak aby mohlo dojít včas ke skončení Akceptačního řízení. Dnem zaslání první verze dokumentu Kontaktní osobě Objednatele je zahájeno Akceptační řízení finální verze příslušného dokumentu bez nutnosti předchozího upozornění.
		6. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k finální verzi dokumentu do patnácti (15) pracovních dnů ode dne předání finální verze takového dokumentu Objednateli k Akceptačnímu řízení.
		7. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k finální verzi dokumentu, zavazuje se Poskytovatel provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek Objednatele. Akceptační řízení ve vztahu k finální verzi dokumentu končí podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „**převzato**“.
		8. V případě nepřevzetí první nebo finální verze dokumentu Objednatel na Akceptačním protokolu vyznačí zjištěné vady dokumentu a Poskytovateli poskytne přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Do odstranění vad bránících provedení a převzetí je dokument považován za nepřevzatý – nedokončený a neprovedený. Po odstranění vytčených vad Poskytovatel předá znovu dokument Objednateli a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích odstavců tohoto Článku 7.7.
	8. Akceptační řízení pro Služby na objednávku. Jedná-li se o Služby na objednávku, jejichž:
		1. výstupem je dokument, uplatní se pravidla pro Akceptační řízení pro dokumenty dle Článku 7.7;
		2. výstupem je konkrétní výsledek ve smyslu Článku 5.4, uplatní se pravidla pro Akceptační řízení pro dokumenty dle Článku 7.7 přiměřeně.
		3. výstupem není žádná z věcí dle Článků 7.8(a) a 7.8(b), uplatní se obecná pravidla pro Akceptační řízení.
	9. Služby na objednávku jsou považovány za poskytnuté a Objednatelem převzaté (tj. provedené) úspěšným ukončením Akceptačního řízení posledního výstupu příslušných Služeb na objednávku dle Dílčí Smlouvy, není-li v příslušné Dílčí smlouvě stanoven jiný postup.

# práva duševního vlastnictví

* 1. Poskytovatel tímto s účinností ke dni předání Objednateli převádí na Objednatele veškerá svá práva k duševnímu vlastnictví (zejména k předmětům duševního vlastnictví chráněných Autorským zákonem a veškerému průmyslovému vlastnictví) a jiným výstupům Plnění, které jsou předmětem právní ochrany nehmotných statků, zejména know-how, vytvořeným nebo dodaným Poskytovatelem na základě této Smlouvy („**Duševní vlastnictví**“), která nenáleží Objednateli na základě obecně závazných předpisů. Objednatel se zavazuje Duševní vlastnictví převzít do svého vlastnictví.
	2. V rozsahu, v jakém není možné práva Poskytovatele k Duševnímu vlastnictví na Objednatele objektivně platně převést v souladu s Článkem 8.1, tímto Poskytovatel na Objednatele postupuje výkon veškerých majetkových práv k Duševnímu vlastnictví, zejména, nikoli však výlučně, majetkových autorských práv a práv pořizovatele Databáze („**Právo výkonu**“). Objednatel Právo výkonu přijímá. Jedná-li se o Duševní vlastnictví ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 Autorského zákona, Strany tímto sjednávají, že Objednatel bude s účinností ke dni předání Objednateli vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva (Právo výkonu) Poskytovatele, a Objednatel je oprávněn postoupit tato práva (Právo výkonu) na jakoukoli další třetí osobu dle volby Objednatele, s čímž Poskytovatel výslovně souhlasí. Součástí Práva výkonu je rovněž výhradní oprávnění Objednatele a osob oprávněných Objednatelem Duševní vlastnictví zveřejňovat, upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, dokončovat, vytvářet a užívat odvozená díla, zpracovávat včetně překladu (například do jiného programovacího jazyka) a sdělovat Duševní vlastnictví veřejnosti pod jménem Objednatele, s čímž Poskytovatel výslovně souhlasí.
	3. U Databází přísluší práva pořizovatele k takové Databázi Objednateli.
	4. Poskytovatel s účinností ke dni předání Objednateli tímto uděluje Objednateli v rozsahu, v jakém nebyla z objektivních důvodů, ani při vynaložení veškerého úsilí Poskytovatele, práva k Duševnímu vlastnictví na Objednatele převedena ani postoupena dle Článku 8.1 a 8.2, případně v jakém nenabyl Právo výkonu, výhradní výlučné oprávnění Duševní vlastnictví užít v původní i změněné podobě, v neomezeném územním a množstevním rozsahu, pro jakýkoliv způsob užití a k jakémukoliv účelu, v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových práv příslušného předmětu Duševního vlastnictví (zejména práv autorských a zvláštního práva pořizovatele Databáze) a v souladu s dalšími podmínkami tohoto Článku 8 („**Licence**“).
	5. Licence zahrnuje výhradní oprávnění Objednatele a osob oprávněných Objednatelem Duševní vlastnictví zveřejňovat, upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, dokončovat, vytvářet a užívat odvozená díla, zpracovávat včetně překladu (například do jiného programovacího jazyka) a sdělovat Duševní vlastnictví veřejnosti pod jménem Objednatele, s čímž Poskytovatel výslovně souhlasí.
	6. Pokud by Licenci nebylo možné Objednateli z jakéhokoli důvodu udělit jako výhradní, Strany se dohodly, že Licence byla udělena jako nevýhradní. Pokud by Licenci nebylo možné platně udělit ani jako nevýhradní, Strany se dohodly, že Poskytovatel udělil Objednateli k Duševnímu vlastnictví podlicenci, popř. jiné smluvní oprávnění, v rozsahu (nevýhradní) Licence.
	7. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu Objednatele, užít k vytvoření Duševního vlastnictví nebo jeho části Autorského díla, u nichž není oprávněn vykonávat majetková autorská práva; v takovém případě se Poskytovatel zavazuje zabezpečit si oprávnění k užití od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto Autorským dílům podlicenci a licenci postoupit. V takovém případě Poskytovatel ve vztahu k těmto Autorským dílům třetích osob udělí Objednateli podlicenci (nepřevoditelná licence) nebo na Objednatele převede licenci ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za jakých Poskytovatel (pod)licenci od třetích osob získal („**Licence třetí osoby**“). Ustanovení tohoto Článku 8.7 se nepoužije na osoby, které Poskytovatel užil k plnění svých povinností z této Smlouvy. Je-li to možné, musí být Licence třetí osoby udělena v rozsahu Licence.
	8. Objednatel není povinen Právo výkonu ani Licenci využít. Poskytovatel výslovně souhlasí s převodem, postoupením a (pod)licencováním Duševního vlastnictví, Práva výkonu, Licence jakož i všech jiných majetkových práv Objednatele týkajících se Duševního vlastnictví, na jakoukoli třetí stranu podle volby Objednatele a bez jakéhokoli omezení. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Duševní vlastnictví užívat či poskytnout oprávnění k Duševnímu vlastnictví třetí osobě.
	9. Poskytovatel je povinen zabezpečit souhlasy všech osob, které užil k plnění jeho povinností z této Smlouvy, nezbytné k výkonu práv k Duševnímu vlastnictví ze strany Objednatele v souladu s tímto Článkem 8. Poskytovatel je taktéž povinen zabezpečit na výzvu Objednatele veškerá oprávnění či souhlasy třetích osob, které jsou potřebné pro řádné užívání Duševního vlastnictví nebo jiných výstupů plnění této Smlouvy.
	10. K žádosti Objednatele zabezpečí Poskytovatel i po ukončení této Smlouvy vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků tohoto Článku 8 a jeho účelu.
	11. Poskytovatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Strany tímto sjednávají, že vznikne-li Poskytovateli právo na odstoupení nebo omezení dle § 2378 Občanského zákoníku, není Poskytovatel oprávněn toto právo uplatnit před uplynutím deseti (10) let od udělení Licence.
	12. Poskytovatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z oprávnění převedených, postoupených, udělených nebo zabezpečených Objednateli ze strany třetích osob dle tohoto Článku 8 nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za jejich převedení, postoupení, udělení nebo zabezpečení Objednateli ze strany třetích osob nemůže být ve zřejmém nepoměru k výnosům vyplývajícím z využití takových oprávnění a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takových výnosů.
	13. Odměna za převedení, postoupení, udělení nebo zabezpečení Objednateli ze strany třetích osob oprávnění dle tohoto Článku 8 je součástí Ceny a Ceny služeb na objednávku, přičemž Strany zohlednily zejména účel oprávnění, způsob a okolnosti užití Autorského díla, velikost tvůrčího příspěvku autora a územní, časový a množstevní rozsah oprávnění. Bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za převedení, postoupení, udělení nebo zabezpečení Objednateli ze strany třetích osob oprávnění dle tohoto Článku 8, pak se Poskytovatel zavazuje k veškeré součinnosti potřebné k určení její výše, resp. jejího podílu na Ceně a Ceně služeb na objednávku zaplacené za plnění této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Strany sjednávají, že ustanovení tohoto Článku 8.13 slouží pouze pro případný matematický výpočet odměny za převedení, postoupení, udělení nebo zabezpečení Objednateli ze strany třetích osob oprávnění dle tohoto Článku 8 z celkové Ceny a Ceny služeb na objednávku, Poskytovateli ale nevzniká žádný nárok na úhradu jakékoliv další odměny nad rámec Ceny a Ceny služeb na objednávku.
	14. Úmyslem Stran je poskytnout Objednateli co nejširší možné oprávnění k užívání Duševního vlastnictví.
	15. Poskytovatel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku řádného užívání výstupů dle této Smlouvy. Uplatní-li k jakémukoliv výstupu této Smlouvy právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Poskytovatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele. Poskytovatel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv.
	16. V případě nároku dle předchozího Článku 8.15, nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zabezpečí Poskytovatel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez nároku na úplatu nad rámec sjednaný v této Smlouvě.
	17. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto Smlouvou. Případné řízení před soudními, správními či jinými orgány povede vždy Objednatel, ledaže se Strany dohodnou jinak.

# Důvěrné informace

* 1. Každá Strana je povinna utajit veškeré informace, které se dozvěděla v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy nebo Dílčích smluv, tvořící její obsah, a informace, materiály, Autorská díla, soubory nebo jiné dokumenty, které jedna Strana sdělí druhé Straně nebo které jinak vyplynou z plnění Smlouvy nebo Dílčích smluv („**Důvěrné informace**“). Důvěrné informace jsou pro účely této Smlouvy považovány za obchodní tajemství Strany dle § 504 Občanského zákoníku. Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran stanovené obecně závaznými právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
	2. Žádná Strana nesdělí Důvěrné informace třetí straně a přijme taková opatření, která znemožní přístup k Důvěrným informacím třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:
		1. které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
		2. které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností zveřejňující Strany, jejich poddodavatelů, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy;
		3. které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy;
		4. k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný písemný souhlas.
	3. Každá Strana je oprávněna, je-li to nezbytné k plnění jejích povinností dle této Smlouvy, sdělit Důvěrné informace třetím osobám, které užije k plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a svým odborným poradcům.
	4. Pokud Strana užije k plnění svých povinností jakékoliv třetí osoby, které seznámí s Důvěrnými informacemi, zabezpečí, aby takové osoby dodržovaly pravidla ochrany Důvěrných informací alespoň v takovém rozsahu, v jakém jsou chráněny Důvěrné informace dle této Smlouvy, jinak odpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne v souvislosti s porušením povinnosti dle tohoto Článku 9.
	5. Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení, resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení.
	6. Poskytovatel neprodleně na žádost Objednatele, a vždy v případě zániku Smlouvy, vrátí Objednateli všechny písemné dokumenty obsahující Důvěrné informace a jakékoliv další materiály obsahující anebo odvozující jakékoliv Důvěrné informace a dále informace neveřejného charakteru; Poskytovatel rovněž zabezpečí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly Důvěrné informace Poskytovatelem zpřístupněny. Poskytovatel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy anebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy Důvěrných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené Poskytovatelem anebo jinými osobami na základě Důvěrných informací je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Poskytovatel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech anebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude Objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem Poskytovatele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. Ustanovení tohoto Článku 9.6 se nevztahuje na informace a dokumenty, jejichž uchování Poskytovatelem vyžadují obecně závazné právní předpisy a v takovém případě je Poskytovatel oprávněn je uchovávat v souladu a po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Je-li to objektivně možné, vrátí Poskytovatel Objednateli alespoň kopii předmětných dokumentů, ledaže Objednatel stanoví, že vrácení kopie nepožaduje. Toto zničení a odstranění materiálů bude Objednateli Poskytovatelem písemně potvrzeno.
	7. Objednatel je výslovně oprávněn zpřístupnit jakékoliv výstupy poskytování Plnění (zejména Duševní vlastnictví, Dokumentaci a Analýzu) třetím osobám.
	8. Objednatel je oprávněn zpřístupnit či předat třetí osobě text této Smlouvy včetně jejích Příloh.

# Ochrana osobních údajů

* 1. Strany předpokládají, že v souvislosti s plněním této Smlouvy nebude docházet k systematickému zpracování osobních údajů Poskytovatelem pro Objednatele ve smyslu Nařízení.
	2. Budou-li údaje, ke kterým Poskytovatel získá přístup v souvislosti s plněním dle této Smlouvy mít povahu osobních údajů, je Poskytovatel povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
	3. Bude-li v souvislosti s plněním dle této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení, uzavřou Strany smlouvu o zpracování osobních údajů. První návrh smlouvy o zpracování osobních údajů připraví Objednatel. Poskytovatel je povinen Objednateli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takové smlouvy o zpracování osobních údajů a uzavřít ji v termínu určeném Objednatelem bez nároku na změnu/úpravu Ceny a Ceny služeb na objednávku.

# Realizační tým

* 1. Poskytovatel je k plnění dle této Smlouvy oprávněn použít osob (členů Realizačního týmu) neuvedených v **Příloze č. 5** [*Seznam členů Realizačního týmu*] jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se změna některého z členů Realizačního týmu má týkat některého z členů Realizačního týmu, prostřednictvím kterých Poskytovatel ve výběrovém řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový člen Realizačního týmu musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako člen Realizačního týmu původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. Pokud se změna některého z členů Realizačního týmu má týkat některého z členů Realizačního týmu, jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky, zkušenosti nového člena Realizačního týmu musí dosahovat nejméně stejného bodového hodnocení jakého dosáhl nahrazovaný člen Realizačního týmu.
	2. Poskytovatel je povinen do patnácti (15) pracovních dnů změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Objednatele zejména v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje Vnitřní předpisy Objednatele anebo svou činností způsobil Objednateli újmu.
	3. V případě, že jednotliví členové Realizačního týmu, u kterých není znalost jazyka specificky vyžadována Zadávací dokumentací, neovládají dostatečně český jazyk, je Poskytovatel povinen zabezpečit pro jejich komunikaci s Objednatelem překladatele/tlumočníka, kterým může být i jiný člen Realizačního týmu. Jakékoliv náklady na překladatele/tlumočníka ve smyslu tohoto Článku 11.3 hradí v plné výši Poskytovatel.

# Práva z vadného plnění

* 1. Poskytovatel uděluje Objednateli záruku za jakost Analýzy a všech jejích částí (včetně) Dokumentace) po dobu dvou (2) let ode dne provedení a akceptace finální verze Analýzy. Poskytovatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Analýza v době akceptace Objednatelem, a dále za ty, které se na ni vyskytnou v záruční době dle tohoto Článku 12.1, a zavazuje se, vedle dalších nároků Objednatele, je bezplatně a bezodkladně odstranit. Za vadu se považuje také (nad rámec Občanského zákoníku) jakákoliv nepřesnost, nejasnost nebo věcná nesprávnost, která by způsobovala nemožnost realizace implementace API do Systému jakoukoliv třetí osobou a nesoulad Analýzy se Smlouvou a jejími Přílohami, zejména **Přílohou č. 1** [*Specifikace Plnění*].
	2. Poskytovatel je odpovědný za formální, ekonomickou a věcnou správnost zpracované Analýzy a poskytovaného Plnění. Poskytovatel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny zásahem do Plnění po jeho provedení ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby. Objednatel je povinen podat Poskytovateli zprávu o výskytu vady kdykoliv v průběhu záruční doby dle Článku 12.1, a to v písemné formě anebo e-mailem s uvedením konkretizace vytýkaných vad a preferovaným způsobem jejich odstranění.
	3. Práva z vadného plnění nevylučují nárok Objednatele na náhradu újmy dle Článku 13.

# Odpovědnost za újmu

* 1. Pojem „**újma**“ znamená vždy újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku a dále vždy i nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Stran odčinit nemajetkovou újmu v případech porušení povinností dle této Smlouvy.
	2. Každá ze Stran je povinna nahradit druhé Straně újmu způsobenou jejím porušením této Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou, resp. Dílčí smlouvou. Případná újma bude nahrazena v penězích.
	3. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Poskytovateli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli vznikla.
	4. Poskytovatel nahradí Objednateli újmu případně vzniklou na základě ztráty či poškození dat v důsledku činnosti Poskytovatele, a to vše včetně regresní náhrady případných přiznaných nároků třetích osob vůči Objednateli. To neplatí, došlo-li k daným důsledkům výhradně činností Objednatele nebo osob Objednatelem pověřených, případně jiných dodavatelů Objednatele.
	5. Žádná ze Stran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne druhé Straně v souvislosti s plněním této Smlouvy a Dílčích smluv, pokud tato bude způsobena okolnostmi vylučujícími povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Je-li některé ze Stran zabráněno plnit své povinnosti z důvodu existence okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy, je tato Strana povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé Straně tuto skutečnost.
	6. Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo hospodářských poměrů povinné Strany, a dále překážky plnění, které byla příslušná Strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, resp. Dílčích smluv, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy povinná Strana již byla v prodlení.

# Komunikace Stran

* 1. Veškerá komunikace Stran na základě této Smlouvy a Dílčích smluv bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, resp. jejich stanovených zástupců, uvedených v **Příloze č. 3** [*Kontaktní osoby*] („**Kontaktní osoby**“). Pro zamezení jakýmkoliv pochybnostem se Strany dohodly, že Kontaktní osoba Objednatele, resp. její zástupce, je zejména oprávněna jménem Objednatele zasílat Poskytovateli pokyny týkající se poskytování Plnění (zejména provádění Analýzy), zasílat Objednávky, uzavírat a vyjednávat o obsahu Dílčích smluv, činit jakákoliv právní jednání ve věci této Smlouvy a Dílčích smluv, udělovat Poskytovateli pokyny k řádnému splnění jeho povinností a k veškeré komunikaci s Poskytovatelem; v obdobném rozsahu je oprávněna jednat rovněž Kontaktní osoba Poskytovatele, resp. její zástupce.
	2. Obsah **Přílohy č. 3** [*Kontaktní osoby*] může být Stranami měněn bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě, a to písemným oznámením o změně **Přílohy č. 3** [*Kontaktní osoby*] doručeným druhé Straně, a to i prostřednictvím elektronické komunikace.

# Smluvní pokuty

* 1. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu:
		1. ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací dle Článku 9;
		2. ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti provést Analýzu v souladu s Článkem 3 s výjimkou porušení povinnosti předat první nebo finální verzi Analýzy (vč. Dokumentace) Objednateli k Akceptačnímu řízení v termínu dle Harmonogramu;
		3. ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za porušení povinnosti řádně a včas předat první nebo finální verzi Analýzy (vč. Dokumentace) Objednateli k Akceptačnímu řízení v termínu dle Harmonogramu, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění povinnosti;
		4. ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti provést Služby na objednávku v souladu s Metodikou;
		5. ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za porušení povinnosti provést Služby na objednávku řádně a včas v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou;
		6. ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), pokud Poskytovatel neumožní anebo odepře provedení auditu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo pokud neposkytne veškerou k tomu potřebnou součinnost dle Článku 6.13, a to za každý jednotlivý případ takového porušení;
		7. ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) pokud Poskytovatel k plnění této Smlouvy využije poddodavatele neuvedeného v **Příloze č. 4** [*Seznam poddodavatelů*] bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; a
		8. ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) pokud Poskytovatel k plnění této Smlouvy využije člena Realizačního týmu neuvedeného v **Příloze č. 5** [*Seznam členů Realizačního týmu*] bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
	2. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení.
	3. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu ani nezaniká povinnost Poskytovatele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

# Trvání a ukončení smlouvy

* 1. Doba trvání. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby provedení poslední části prováděného Plnění. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS.
	2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:
		1. písemnou dohodou Stran; nebo
		2. písemným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran dle podmínek stanovených touto Smlouvou.
	3. Odstoupení od Smlouvy.
		1. Strany sjednávají, že vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od této Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části plnění určené Objednatelem.
		2. Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění může mít za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
		3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně, není-li v oznámení o odstoupení stanoveno jiné datum.
		4. Poskytovatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části Plnění, za kterou mu již bylo Objednatelem zaplaceno.
	4. Odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
		1. Objednatel zjistí, že Poskytovatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo Poskytovatel před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty nebo vzorky, které neodpovídaly skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv na výběr Poskytovatele;
		2. Poskytovatel je pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v příloze č. 3 k ZZVZ;
		3. poruší-li Poskytovatel některou z povinností stanovených v čl. 6.14 a/nebo v čl. 11.1 a použije pro plnění této Smlouvy poddodavatele a/nebo člena Realizačního týmu neschváleného Objednatelem;
		4. příslušným orgánem bylo vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;
		5. Poskytovatel poruší kteroukoli svoji povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem, zejména je-li Poskytovatel v prodlení s plněním některé své povinností o více než patnáct (15) dnů;
		6. Poskytovatel poruší kteroukoli svoji povinnost dle této Smlouvy jiným než podstatným způsobem a ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Objednateli toto své porušení nenapraví;
		7. Poskytovatel neposkytne Objednateli oprávnění v rozsahu dle Článku 8;
		8. k jakémukoliv výstupu Plnění či jeho části, úspěšně uplatnila své právo třetí osoba, tj. bylo pravomocně rozhodnuto, že takový výstup Plnění či jeho část má právní vadu, kterou Poskytovatel neodstranil ani v přiměřené lhůtě a která znemožňuje výkon práv Objednatele k tomuto výstupu v rozsahu nezbytném pro účely jeho užívání;
		9. Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona;
		10. insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Poskytovatele do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení;
		11. insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Poskytovatele ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona;
		12. je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Poskytovatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí);
		13. okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle než třicet (30) dnů.
	5. Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě jejího podstatného porušení, jestliže:
		1. Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za provedení Plnění, tedy Cenu nebo Cenu služeb na objednávku, dle této Smlouvy řádně a včas a toto porušení nenapravil ani do třiceti (30) dnůode dne obdržení písemné výzvy k nápravě; nebo
		2. Objednatel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě dvaceti (20) dnůode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví.
	6. Poskytovatel nemá právo odstoupit od této Smlouvy v případě nevhodných příkazů Objednatele či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem dle § 2595 Občanského zákoníku.
	7. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Poskytovatel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
	8. Smluvní vztahy založené Dílčími smlouvami zanikají za stejných podmínek, jako smluvní vztah založený touto Smlouvou. V případě ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou dochází k ukončení trvání jednotlivých Dílčích smluv, nestanoví-li Objednatel, že na splnění konkrétních uzavřených Dílčích smluv trvá; v takovém případě takové Dílčí smlouvy nadále trvají a řídí se ustanoveními této Smlouvy. Dojde-li k předčasnému ukončení Dílčí smlouvy, tato skutečnost nemá vliv na trvání Smlouvy.
	9. Přetrvávající ustanovení. Strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení této Smlouvy, která dle své povahy mají trvat i po jejím skončení, zejména: Článek 8 (*Práva duševního vlastnictví*), Článek 9 (*Důvěrné informace*), Článek 12 (*Práva z vadného plnění*), Článek 13 (*Odpovědnost za újmu*), Článek 14 (*Komunikace Stran*), Článek 15 (*Smluvní pokuty*), Článek 16 (*Trvání a ukončení Smlouvy*), Článek 18 (*Rozhodné právo a řešení sporů*) a ustanovení tohoto Článku 16.9.

# Ostatní ujednání

* 1. Strany ujednaly a souhlasí, že Objednatel nemá zájem na částečném plnění a je povinen převzít plnění pouze v provedení dohodnutém na základě této Smlouvy. Strany si dále sjednaly, že Objednatel není povinen přijmout jakékoli plnění dle této Smlouvy od třetí osoby, pokud se Strany nedohodnou jinak.
	2. Započtení, zastavení a postoupení pohledávek.

Strany se výslovně dohodly, že:

* + 1. Poskytovatel není oprávněn postoupit Smlouvu nebo jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
		2. Objednatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávce Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn započíst si své pohledávky za Objednatelem proti pohledávce Objednatele výlučně na základě písemné dohody Stran.
		3. Poskytovatel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.

# Rozhodné právo a řešení sporů

* 1. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
	2. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, může takový spor být předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to i po zániku této Smlouvy, bez nároku na jakoukoliv odměnu či náhradu nad rámec Ceny a Ceny služeb na objednávku. Poskytovatel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost a po dobu deseti (10) let od zániku této Smlouvy uchovávat veškerou související dokumentaci.
	2. V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Smlouvu se Strany dohodly na následujícím:
		1. Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v **Příloze č. 3** [*Kontaktní údaje*], které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a důvěrné informace označené Poskytovatelem ve smyslu ZZVZ;
		2. uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
	3. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány všemi Stranami (s výjimkou změny kontaktních údajů a Kontaktních osob Stran dle Článku 14.1).
	4. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
	5. Pro případ uzavírání této Smlouvy či jakýchkoliv dodatků a Dílčích smluv Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.
	6. Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
	7. Strany tímto výslovně vylučují aplikaci úpravy obsažené v § 1740 odst. 3, § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na Smlouvu a Dílčí smlouvy. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
	8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
	9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
		1. **Příloha č. 1**: Specifikace Plnění
		2. **Příloha č. 2**: Harmonogram
		3. **Příloha č**. **3**: Kontaktní osoby
		4. **Příloha č**. **4**: Seznam poddodavatelů
		5. **Příloha č. 5**: Seznam členů Realizačního týmu
		6. **Příloha č**. **6**: Metodika zpracovaná Poskytovatelem
		7. **Příloha č**. **7**: Seznam Členských institucí

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **podpisová strana****Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Národní technická knihovna** | **Inovatika s.r.o.** |
| Místo: Praha Datum: (dle elektronického podpisu)  | Místo: Praha Datum: (dle elektronického podpisu)  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: redigováno Funkce: redigováno | Jméno: redigováno Funkce: redigováno |

  |  |

**Příloha č. 1**

**specifikace plnění**

# PreamBULE

Platforma nové generace (PNG) vzniká jako centrálně vytvářená a naplňovaná konsorciální platforma pro efektivní správu a sdílení různých typů informačních zdrojů (tištěných, elektronických i digitalizovaných dokumentů a výzkumných dat) s jednou univerzální Integrační platformou s jedním univerzálním API, které musí být v maximální možné míře kompatibilní s existujícími protokoly, standardy a API jiných systémů.

# Požadavky na analýzu

* 1. Poskytovatel je povinen dodat Analýzu v elektronické podobě. Součástí Analýzy musí být (i) dokumentace, která představí konceptuální model API Integrační platformy PNG a detailně každou funkcionalitu navrženého API, a to včetně detailních popisů použitých konverzních mechanismů mezi jednotlivými existujícími modely; (ii) detailní technická specifikace ve formátu Swagger/OpenAPI (případně v dalších navržených formátech), která bude obsahovat veškeré potřebné informace pro následnou technickou implementaci do Integrační platformy PNG; a (iii) popis mapování mezi univerzálním API Integrační platformy PNG a protokoly a standardy dle bodu 1.2 této **Přílohy č. 1** [*Specifikace Plnění*] v rozsahu a způsobem, který umožní následnou technickou implementaci API Integrační platformy („**Dokumentace**“).
	2. Poskytovatel je povinen v rámci Analýzy provést komplexní posouzení specifikovaných protokolů, standardů a stávajících API automatizovaných knihovnických systémů, zejména pak:
		1. FRBR (konceptuální model Functional Requirements for Bibliographic Records);
		2. BIBFRAME (datový model pro bibliografický popis Bibliographic Framework);
		3. Z39.50 (protokol pro vyhledávání informací);
		4. MARC21 (metadatový standard pro popis dokumentů v knihovních informačních systémech);
		5. OAI-PMH v2 (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting v2);
		6. NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol);
		7. SIP2 (Standard Interchange Protocol v2; standard pro self-service terminály);
		8. SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) Protocol - ANSI/NISO Z39.93-2014);
		9. COUNTER Code of Practice vč. COUNTE\_SUSHI API (standard statistik elektronických zdrojů);
		10. Dublin Core (standard pro metadatový popis digitálních objektů);
		11. RDA (katalogizační pravidla pro zpřístupňování zdrojů);
		12. MODS (Metadata Object Description Schema); a
		13. Existující API: Folio.org API, Aleph API, Alma REST API, Koha REST API, OpenLibrary API.
	3. API Systému musí v rámci Analýzy:
		1. být koncipováno tak, aby byla zajištěna maximální kompatibilita a interoperabilita se standardy, protokoly a API dle bodu 1.2 této **Přílohy č. 1** [*Specifikace Plnění*]. To zahrnuje především funkci bezproblémové integrace a komunikace se stávajícími automatizovanými knihovními systémy a podporu efektivní správy a sdílení různých typů informačních zdrojů;
		2. zohledňovat modely entit uvedené v protokolech a standardech dle bodu 1.2 této **Přílohy č. 1** [*Specifikace Plnění*], aby byla zajištěna přesná reprezentace a správa komplexních datových struktur spojených s bibliografickými záznamy, dokumenty a výzkumnými údaji; a
		3. být navrženo tak, aby umožňovalo snadnou integraci s dalšími informačními systémy.

# školení

* 1. Poskytovatel zabezpečí minimálně jedno školení pro odborníky z řad zaměstnanců a externích spolupracovníků zadavatele v délce minimálně 4 hodiny, kde představí finální verzi Analýzy.

**Příloha č. 2**

**Harmonogram**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plnění | Termín zahájení | Termín ukončení | Doba trvání |
| Předání první verze Analýzy (vč. Dokumentace) Objednateli k Akceptačnímu řízení | T | T+3M | 3M |
| Předání finální verze Analýzy (vč. Dokumentace) Objednateli k Akceptačnímu řízení | Po provedení první verze Analýzy (vč. Dokumentace) | T+6M | N/A |
| Školení | Po provedení finální verze Analýzy (vč. Dokumentace) | Do jednoho měsíce od provedení finální verze Analýzy (vč. Dokumentace) | N/A  |
| Doba trvání Smlouvy | T | Provedení poslední části prováděného Plnění | N/A |

T = účinnost Smlouvy

M = měsíc

R = rok

L = let

**Příloha č. 3**

**KONTAKTNÍ ÚDAJE**

Adresa pro doručování Objednateli: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6

Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno: redigováno

Funkce: redigováno

Telefon: redigováno

E-mail: redigováno

Adresa pro doručování Poskytovateli: INOVATIKA, s.r.o., Netlucká 635, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kontaktní osoba Poskytovatele:

Jméno: redigováno

Funkce: redigováno

Telefon: redigováno

E-mail: redigováno

**Příloha č. 4**

**seznam poddodavatelů**

**Povinná součást nabídky v Poskytovatelem vyplněné podobě**

Poskytovatel poskytuje Objednateli předmět plnění sám.

**Příloha č. 5**

**seznam členů realizačního týmu**

**Povinná součást nabídky v Poskytovatelem vyplněné podobě**

**A. Projektový manažer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno, příjmení a příp. titul:** | redigováno |
| **Kontaktní telefon:** | redigováno |
| **Kontaktní e-mail:** | redigováno |

**B. Specialist(k)a na výměnné protokoly a metadatové standardy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno, příjmení a příp. titul:** | redigováno |
| **Kontaktní telefon:** | redigováno |
| **Kontaktní e-mail:** | redigováno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno, příjmení a příp. titul:** | redigováno |
| **Kontaktní telefon:** | redigováno |
| **Kontaktní e-mail:** | redigováno |

**C. Specialist(k)a na tvorbu API**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno, příjmení a příp. titul:** | redigováno |
| **Kontaktní telefon:** | redigováno |
| **Kontaktní e-mail:** | redigováno |

**Příloha č. 6**

**metodika zpracovaná Poskytovatelem**

*Samostatný dokument*

**Příloha č. 7**

**Seznam Členských institucí**

* *Národní technická knihovna*
* *České vysoké učení technické v Praze*
* *Česká zemědělská univerzita*
* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*
* *Mendelova univerzita*
* *Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě*
* *Masarykova univerzita*
* *Ostravská univerzita*
* *Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové*
* *Technická univerzita v Liberci*
* *Univerzita Hradec Králové*
* *Univerzita Pardubice*
* *Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR*
* *Ústav zemědělské ekonomiky a informací – Knihovna Antonína Švehly*
* *Veterinární univerzita Brno*
* *Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava*
* *Vysoká škola chemicko-technologická v Praze*
* *Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.*
* *Vysoké učení technické v Brně*
* *Západočeská univerzita v Plzni*
* *Knihovna AV ČR v.v.i.*
* *Český statistický úřad*
* *Krajská knihovna v Pardubicích*
* *Knihovna Ústeckého kraje*
* *Městská knihovna v Praze*
* *Národní ústav duševního zdraví*
* *Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem*
* *Univerzita Karlova*
* *Univerzita Palackého v Olomouci*
* *Univerzita Tomáše Bati*
* *Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.*
* *Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.*
* *Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.*