**Michal Hrstka**

provádění stavebních prací

Dlouhá Lhota 74

391 55 Chýnov

IČ: 02132303, DIČ: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxx V Dlouhé Lhotě dne 22.8.2024

**Nabídka na opravu střešní šindelové krytiny nad pavlačí u věže mezi hudební školou a palácem SH Nové Hrady**

Termín plnění:

Dle dohody s investorem

Předmět plnění:

1.Doprava a osob materiálu na akci

2.Postavení lešení ke střeše pavlače

3.Demontáž stávající vadné střešní šindelové krytiny

4.Demontáž stávajícího plechování

5.Demontáž laťování

6.Začištění a drobná oprava a vyrovnání krovu

7.Nátěr trámů protiplísňovým nátěrem Lignofix profi

8.Rozměření střechy a montáž laťování

9.Přibití háků, vyspádování a montáž okapů, montáž úžlabí

10.Založení střechy a montáž dvojité střešní šindelové krytiny – modřín

11.Zařezání, napasování a ukončení střechy na pravé straně, napasování a ukončení úžlabí na levéstraně, zařezání a napasování úžlabí uprostřed z obou stran

12.Oplechování konce střešní šindelové krytiny navazující na zeď

13.Demontáž lešení a odvoz, úklid pracoviště

14.Průběžné přesuny hmot – vodorovné a svislé

Materiál:

Plech Cu 50 kg á 396,- 19 800,-

Hák Cu opláštěný 15 ks á 150,- 2 250,-

Žlab Cu rš 33 14 bm á 840,- 11 760,-

Žlabový roh Cu 1 ks á 520,- 520,-

Čelo Cu 2 ks á 57,- 114,-

Kotlík Cu Ø 120 1 ks á 407,- 407,-

Lat 6x4 150 bm á 25,- 3 750,-

Lignofix 2 l á 242,- 484,-

Šindel modřín – délka 50 cm 49 m2 á 2 600,- 127 400,-

Spojovací materiál: hřebíky, nýty, vruty 8 000,-

Cena za materiál: …………………………………………………………………………………. = 174 485,-

Cena za práci:

Postavení lešení vč. Demontáže a nájmu 25 000,-

Demontáž stávajících klempířských prvků 2 500,-

Výroba klempířských prvků 3 000,-

Montáž klempířských prvků 6 200,-

Demontáž stávající střešní šindelové krytiny 15 000,-

Demontáž stávajícího laťování 8 000,-

Montáž laťování nového + nástřik krovů a latí Lignofixem 14 000,-

Montáž nové střešní šindelové krytiny 49 m2 á 1 500,- 73 500,-

Přesuny hmot – vodorovné svislé 20 500,-

Cena za práci : ……………………………………………………………………………………. = 167 700,-

+NUS7 % 23 952,-

**CELKEM bez DPH...............................................................................= 366 137,-**