Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO 2024/LS/139

OPRAVA LESNÍCH CEST PO POVODŇOVÝCH ŠKODÁCH

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“),

mezi:

| Název: | Správa Národního parku České Švýcarsko |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa |
| IČO: | 06342477 |
| DIČ: | CZ06342477 |
| Právní forma: | 331 – Příspěvková organizace |
| Zastoupení: | Ing. Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko |

(„objednatel“)

a

| Název: | JDK Dopravní a Železniční stavby s.r.o |
| --- | --- |
| Sídlo: | Revoluční 762/13 11000 Praha 1 |
| IČO: | 24724009 |
| DIČ: | CZ24724009 |
| Právní forma: | S ručeným omezením |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 168980 |
| Zastoupení: | Jan Košík, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | ČSOB |
| Číslo účtu: | 286451607/0300 |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Jan Košík |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | Jan Košík |

(„zhotovitel“)

Z důvodu poškození cest přívalovým deštěm dne 13.07.2024 se smluvní strany dohodly na novém znění odstavce 4.1 v článku 4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

# 4. 	Doba a místo plnění

- 4.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

- Předání staveniště:			do 5 dní od písemné výzvy objednatele

- Zahájení díla:			ke dni předání staveniště nebo jeho části.

- Dokončení díla:				do 30.09.2024

- Předání díla:			do 5 dní od dokončení díla.

  - Místem plnění je území Národního parku České Švýcarsko. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

# 14.	Závěrečná ustanovení

  - Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

  - Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

  - Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

| V Krásné Lípě dne 2024 | V Praze dne 2024 |
| --- | --- |
| ______________________ Správa Národního parku České Švýcarsko Ing. Petr Kříž, ředitel objednatel | ______________________ JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o Jan Košík zhotovitel |