DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo SD/2024/0523 ze dne 14. 5. 2024

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou                Název firmy: Bratřimalíři s.r.o.

Mírové náměstí 19                                             adresa: Jablonecká 1270, Smržovka

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 468 51

IČO: 262 340                                                     IČO: 19689276

DIČ: CZ00262340                                             kontaktní osoba: David Kašík

číslo účtu: 121-451/0100                                   tel.: 703 646 114

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           e-mail: davidkasiik@gmail.com

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna čl. II. Termín provedení prací, a to z důvodu časové náročnosti a technického provedení opravy.

Nově zní takto:

Termín provedení prací do 9. 9. 2024

Jakékoliv prodlení v realizaci předmětu této smlouvy a dodatku č. 1 je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednavatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

III. Závěrečná usnesení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2024/0523 bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

…………………………….…                                                          ………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                                za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………….…

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky