Strana 1/3

Smlouva o dílo

### č.     / 2016

- uzavřená podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

Zhotovitel:

INOVA STAV spol. s r.o.

Pod baštami 4

160 00  Praha 6

- IČO: 26142848

DIČ: CZ26142848

- bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 169330339/0800

- zastoupená Petrem Vojtíškem, tel. 603 517 664

Objednavatel:

Archiv bezpečnostních složek

Siwiecova 2

130 00  Praha 3

IČ: 75112817

zastoupené Mgr. Světlanou Ptáčníkovou, ředitelkou

kont.osoba Ing. Miroslav Svoboda, tel. 733 128 492

### II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele malování depozitáře ABS – Na Struze 229/3, 
110 00 Praha 1, v 1. podzemním podlaží, včetně přípravných prací potřebných před malováním včetně úklidu a likvidace odpadu.

- Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu díla.

III. Doba provádění díla

- Objednatel předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu nejpozději v den zahájení akce.

- Práce budou probíhat v období od 15. září do 15. října 2016.

V případě, že objednatel nepředá pracoviště v uvedeném termínu a nebude-li dohodnuto jinak, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dní, o které byl objednatel v prodlení s předáním pracoviště.

strana 2 / 3

### IV. Cena za dílo

- Cena za práce specifikované v čl. II. této smlouvy dle přiloženého rozpočtu celkem je 99 604,- Kč bez DPH, tj. 120 520,84 Kč včetně 21 % DPH. Výše DPH je 20 916, 84 Kč.

- Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání díla se splatností 30 dnů.

### V. Součinnost objednatele

Objednatel předá v termínu uvedeném v čl. III. pracoviště ve stavu způsobilém k provedení díla zhotovitelem. Zároveň je objednatel  povinen po celou dobu provádění díla zajistit zhotoviteli možnost odběru el. energie a vody. Zaměstnanci zhotovitele jsou oprávněni používat sociální zařízení přiléhající k pracovišti. Objednatel zabezpečí zhotoviteli řádný přístup k pracovišti a poskytne mu prostor pro převlečení a uskladnění pracovních pomůcek.

### VI. Provádění díla

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a odpovídá za veškeré škody, které prokazatelně vzniknou v souvislosti s prováděním díla v místě plnění.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a na používaných přístupových cestách k němu.

- Zhotovitel nejpozději do druhého dne po dokončení díla staveniště vyklidí.

### Předání a převzetí díla, záruka

- Zhotovitel vyzve objednatele písemně nebo telefonicky k předání a převzetí díla v místě jeho zhotovení.

- O předání díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat i soupis případných vad s uvedením termínu a způsobu odstranění.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem převzetí díla; v případě závad až po jejich odstranění.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zodpovídá i za vady vzniklé i po jeho předání, pouze jestliže byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele – netýká se však vad vzniklých v důsledku jiných vlivů.

- Dnem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez závad nebo po odstranění případných závad počíná běžet záruční lhůta, která činí 24 měsíců.

- Záruka se vztahuje na provedení díla. Reklamace může být uplatněna pouze v záruční době, a to písemnou formou.

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění závad (pokud příčiny jejich vzniku nevylučují uplatnění záruky) do 10 dnů od doručení dopisu s oznámením závady. Přesný termín zahájení prací bude po dohodě obou stran sdělen objednateli písemně.

strana 3 / 3

- Smluvní pokuty

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo jeho části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla nebo se zahájením záruční opravy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

IX. Ukončení smluvního vztahu

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany zhotovitele či ze strany objednatele na základě závažného porušení smluvních ujednání.

- Dopis o oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručený třetí den po jeho prokazatelném odeslání.

### Závěrečná ujednání

- Ve všech ostatních otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se postupuje podle ustanovení

občanského zákoníku.

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podle něhož je objednatel povinen smlouvy do registru vkládat pod sankcí neplatnosti.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

- Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se v průběhu provádění stavby vyskytne nutnost provedení dalších prací, které nebylo možné předvídat, musí být předem dohodnuto jejich provedení i cena, a to formou dodatku k této smlouvě.

V Praze dne …………………					V Praze dne ………………..

…………………………                                                           	…………………………….

objednatel 								zhotovitel