Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023

(č. smlouvy objednatele: 8613/0001/23-2)

Smluvní strany:

Název:	Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

IČO:	68378009

DIČ:	CZ68378009

Se sídlem:	Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8

Zastoupena:	Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:	8a3pt99

Kontaktní osoba ve věcech:

a) technických:

b) smluvních:

(Objednatel 1)

a

Název:	Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

IČO:	68081740

DIČ:	CZ68081740

Se sídlem:	Veveří 967/97, 602 00 Brno

Zastoupena:	prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:	baint35

(Objednatel 2)

a

Název:	Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

IČO:	68378114

DIČ:	CZ68378114

Se sídlem:	Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1

Zastoupena:		  PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:	 xygnznt

(Objednatel 3)

Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „Objednatel“ na straně jedné

a

„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck &

VISTORIA“

Správce společnosti: 	Subterra a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

Sídlo: 			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

Kontaktní adresa: 	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 			45309612

DIČ: 			CZ45309612

Zastoupená: 		Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, Subterra a.s. (na základě plné

moci)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: 	jxtcq8w

Osoba odpovědná za technické řešení:

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:

dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento

dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023

I.

Předmět a důvod dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 Smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatků, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha Zhotovitelem pro Objednatele za podmínek ve Smlouvě ujednaných.

- V návaznosti na provedení rozsáhlého archeologického a restaurátorského průzkumu byla zjištěna nutnost aktualizace Přílohy č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram. Aktualizace spočívá v rozčlenění milníku č. 3 – předložení restaurátorských záměrů, kdy tyto budou nově předloženy k samostatným správním řízením na OPP MHMP. Vzhledem k výsledkům archeologického a restaurátorského průzkumu také stoupl požadavek na zvýšení počtu osob pohybujících se na staveništi a úměrně tomu se zvýšily požadavky na prostory k zajištění zázemí pro tyto osoby v souvislosti s nutností zajištění BOZP a hygieny na staveništi. S ohledem na to, že pro zařízení staveniště je možno využít pouze prostory v budově v Hybernské, je nutné aktualizovat etapizaci stavby, tak, aby mohly být tyto prostory efektivně využity. Tyto změny časového harmonogramu jsou odsouhlaseny ze strany technického dozoru investora, nijak neovlivní termín dokončení Díla, jeho cenu a jejich bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaném časovém harmonogramu.

- V návaznosti na výše uvedené se stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram ruší a je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaný časový harmonogram.

##### II.

##### Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami tohoto dodatku.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Součástí tohoto dodatku je i příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram ze dne 5.6.2024.

| V Praze dne …………………………………… | V Praze dne …………………………………… |
| --- | --- |
| Orientální ústav AV ČR, v. v. i. | Subterra a.s. |
| Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka Objednatel 1 | Ing. Petr Kajer,ředitel Divize 2 (na základě plné moci) |

| V Brně dne …………………………………… | V Praze dne …………………………………… |
| --- | --- |
| Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. | Auböck s.r.o. |
| Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Objednatel 2 | Ing. Jan Vilánek, jednatel |

| V Praze dne …………………………………… | V Praze dne …………………………………… |
| --- | --- |
| Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. | VISTORIA CZ a.s. |
| PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. Objednatel 3 | Ing. Ivan Němec, předseda představenstva |