| O B J E D N Á V K A | číslo : OBJ/393/2024 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00306754 | DIČ: | CZ00306754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Těšínská 1296/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 736 01 Havířov |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 07430043 | DIČ: | CZ07430043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4AS spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | 1434791/0100 |  |  |  |  |  |  | Stonava |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 34 Stonava |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  | Technický stavební dozor pro stavbu "Rekonstrukce a oprava budov pro instalaci FVE" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme níže uvedenou službu: Výkon technického stavebního dozoru pro stavbu v rámci VZMR č. VZ/51/SSRZ/2024 – Rekonstrukce a oprava budov pro instalaci FVE. Dílčí plnění: - po předání staveniště zhotoviteli: 25.000 Kč bez DPH - po zpět převzetí staveniště objednatelem: 40.000 Kč bez DPH - po uvedení stavby do užívání: 5.000 Kč bez DPH Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu kupujícímu. Celková cena objednávky nepřesáhne částku: Cena s DPH: 84 700,00 Kč Cena bez DPH: 70 000,00 Kč Dodací podmínky: - místo plnění: SSRZ Havířov - termín plnění: do 31.12.2024 Forma převzetí plnění: výkaz práce Osoba přebírající plnění: xxxxxxxxxxxxxx Ostatní podmínky: - splatnost faktury: 21 dní od data vystavení - dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele - dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění - v případě prodlení dodavatele s plněním smlouvy se sjednává smluvní pokuta 1.000, Kč za každý den prodlení - v případě, že je dodavatel v prodlení s plněním smlouvy delším než 30 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž smlouva se ruší okamžikem doručení odstoupení od smlouvy dodavateli. - dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxxxxxx - V Havířově ................................... schválil: příkazce operace Akceptace dodavatele: ................................... Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá objednatel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | V |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 04.09.2024 |
|  | Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxxx |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |