Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 32/000/2017

Smluvní strany

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

státní příspěvková organizace

Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 			75075741

DIČ: 			CZ75075741

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zastoupený:		doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy: 
                                   xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	AV MEDIA, a.s.

Se sídlem: 		Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 			48108375

DIČ: 			CZ48108375

Zastoupený: 		Ing. Petrem Hrubešem, členem představenstva

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2017 Smlouvu o dílo č. SML 32/000/2017, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci investiční akce s názvem „Realizace expozic Voda v půdě a Objevovna pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – pobočka Praha“, a to podle projektové dokumentace která tvoří nedílnou součást Smlouvy, jako její příloha č.  1 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, dle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu), který tvoří nedílnou součást Smlouvy, jako její příloha č. 2,  vše  zpracované dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených ve Smlouvě.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

(dále jen „Dodatek“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

Změny Smlouvy

- Předmět smlouvy uvedený v č. II.(Předmět a účel smlouvy)  Smlouvy se upravuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou podrobně specifikovány v oboustranně odsouhlasených změnových listech (dále jen „ZL“) 001 a 002, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku:

- stavební úpravy podlahy, osvětlení a otvírání oken v expozici Voda v půdě (ZL 001),

- stavební úpravy vč. MTZ a VZT, otvírání oken a vybavení interiéru v expozici Objevovna (ZL 002).

- Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši 11 249 209,- Kč bez DPH se snižuje o částku  338 506,- Kč bez DPH (tj. o 3 % z původní ceny díla), která představuje cenu víceprací po odpočtu méněprací. Cenová kalkulace částky představující snížení  celkové ceny díla je přílohou ZL 001 a ZL 002. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí                          	 10 910 703,- Kč

(slovy: desetmiliónůdevětsetdesettisícsedmsettři korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH		                                                            	   2 291 248,- Kč

Cena celkem včetně DPH                                  	          		 13 201 951,- Kč

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 001 až ZL 002 vč. rozpočtu

V Praze  dne ........................                	V Praze dne ……………………………

Objednatel:	 Zhotovitel:

..............................................................	   .......................................

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.                           AV MEDIA, a.s.

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.	           Ing. Petr Hrubeš

generální ředitel	        člen představenstva