|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARLOVARSKÝ KRAJ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | KRAJSKÝ ÚŘAD - | | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | **Radovan Tomek** | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | **Vančurova 55** | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | **36235** | | | **Horní Blatná** | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | **IČ:** | | **13843184** | | | | **DIČ:** |  | |  | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| Váš dopis značka / ze dne | | Naše značka | | | | | | Vyřizuje / linka | | | | | | | Karlovy Vary | | |
|  | | KK/4169/ZZ/24 | | Brachtl Radoslav Ing. | | | | | | | / | 228 | | | 04. 09. 2024 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č.** | **01240** | **-** | **00144/24/ZZ** | **celková maximální cena** | **135 000,00** |

Objednáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní památce a Evropsky významné lokalitě Vysoký kámen:

1. Jednorázové ruční odstranění nespojitého keřovitého porostu do 3 metrů výšky na ploše o celkové rozloze zásahu 18.000 m2 s cca 30 % pokryvností dřevin, výmladků a křovin (složení smrk, borovice, douglaska, vrba, bříza, jeřáb). Umístění zásahu viz ortofotomapa PP Vysoký kámen – plocha zásahu.
2. Odstranění dřevin a keřovitého porostu na skalnatých částech (např. Vysoký kámen – Vyhlídka; Zoban, Větrná skála) na ploše cca 3.000 m2 bude provedeno pomocí horolezecké techniky.
3. Likvidace dřevní hmoty bude provedena buď pálením na vhodných místech (mimo keříčková společenstva) nebo vymístěním na vhodná místa mimo plochu zásahu nebo mimo přírodní památku. V území nelze použít žádnou techniku a mechanizaci na vytažení dřevní hmoty.
4. Termín provedení od září 2024 do 30. listopadu 2024.

Upozornění – práce na skalnatých částech – viz bod č. 2) jsou extrémně nebezpečné z důvodů odvětrávání horniny. Část těchto ploch je přístupná pouze pomocí horolezecké techniky.

Konečná cena za provedené práce je smluvní, a to 135.000,00 Kč včetně DPH

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Zhotovitel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Případné škody vzniklé během realizace zadaných prací půjdou na vrub osloveného dodavatele.

Podmínky pro objednávku:   
Povinnost dodavatele potvrdit objednávku do 2 pracovních dní po jejím doručení.  
Splatnost faktury minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli. Vystavení faktury po provedení celého plnění. Za plnění je považováno vykonání všech prací viz. výše.

Sankční podmínky:  
Smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč v případě neprovedení všech prací nebo jejich provádění v rozporu se specifikací předmětu plnění.  
Smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zadavatele s úhradou faktury.  
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platba na fakturu | Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu. | | | |  |
|  | Fakturační adresa | Karlovarský kraj | |  | |  |
|  | | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | |  |
|  | | Závodní 88/353 | |  | | |
|  | | 360 06 | Karlovy Vary | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: 70891168 | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | Martincová Regina Ing. |  | | |
|  | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |  | | |

 Příloha:

Viz text