Smlouva o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel

Domov Horizont, příspěvková organizace

Se sídlem:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Plátce DPH :

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednateť'\

Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov

Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem

46937145

není plátce DPH

NE

xxx

a

2.	Zhotovitel

NSN CS, s.r.o. Se sídlem:

Zastoupená : IČO:

DIČ:

Plátce DPH :

Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín

xxx, jednatelem

63474522

CZ63474522

ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 20293

Bankovní spojení:	xxx

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“\

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

1.	Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Elektrická požární signalizace“ (dále jen „ Veřejná zakázka" nebo „ Výběrové řízení“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele ve Výběrovém řízení.

2.	Účelem Smlouvy a zhotovení díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v pokrytí pěti objektů (budova vrátnice, A, B, C, D/školy) v areálu Objednatele na adrese Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov (dále jen „Objekty") , elektrickou požární signalizací a tím zajištění požární bezpečnosti Objektů.

Stránka 1 z 16

3.	Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění.

4.	Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:

a)	v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě;

b)	Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

III. pŘEDMĚT DÍLA

1.	Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající v provedení pokrytí Objektů v areálu Domova Horizont, příspěvkové organizace, na adrese Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov, elektrickou požární signalizací (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba") .

2.	Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:

Oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet'3, (Příloha č. 1 Smlouvy),

Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro provedení Stavby zpracovanou xxx - NSN CS, s.r.o., IČO: 63474522, sídlem Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín (dále jen „Projektová dokumentace'l ,

Závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Hodonín, č.j.: HSBM- 3505-2/2024 ze dne 15. 5. 2024 (dále jen „Závazné stanovisko“) ,

Požárně bezpečnostního řešení zpracovaného xxx, bytem xxx,

ČKAIT: 1005854 (dále jen „PBŘ“\ ,

Projektová dokumentace, Závazné stanovisko a PBŘ byly Zhotoviteli poskytnuty před uzavřením Smlouvy v rámci Výběrového řízení.

3.	Dílo zahrnuje zejména: úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a montáže a instalace zařízení, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště') , realizace bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby.

4.	Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

a)	zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“\ a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických

Stránka 2 z 16

nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy;

b)	likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;

c)	zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;

d)	zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

e)	veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

f)	zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

g)	provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;

h)	provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla;

i)	odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla;

j)	provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději při předání Staveniště;

k)	provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;

1)	provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli;

m)	pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla

5.	Zhotovitel se zavazuje:

a)	provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;

b)	při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;

c)	provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;

Stránka 3 z 16

d)	provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami;

e)	při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;

f)	zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

g)	navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice.

6.	Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.

7.	Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené dokumentaci skutečného provedení Díla.

8.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.

9.	Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-II platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.

10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VIII. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH'l hradit DPH.

11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“) .

IV. DOBA PLNĚNÍ

1.	Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání Staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude

Stránka 4 z 16

Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti Smlouvy a 5 (pět) pracovních dnů před termínem předání Staveniště.

2.	Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 120 (sto dvaceti) dnů ode dne předání Staveniště.

3.	V době sjednané dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané doby plnění prodlužuje s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

4.	Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena v době:

a)	pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod., přičemž výjimky z pracovní doby stanovené v čl. IV. dost. 4 písm. a) Smlouvy budou připuštěny pouze po předchozí dohodě s Objednatelem,

b)	soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Objednatelem.

5.	Dílo bude realizováno za plného provozu Objednatele. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

6.	V případě potřeby stěhování uživatelů, případně nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci Díla, se Zhotovitel zavazuje toto oznámit Objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor Objednatelem.

7.	Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předán Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.	Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.

9.	V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Ihůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy,

10. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané Ihůty.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla jsou Objekty v areálu Objednatele na adrese: Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov. Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci.

Stránka 5 z 16

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1.	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. O řádném odevzdání a převzetí Díla dle Smlouvy sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) dle Smlouvy.

2.	Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“) . Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

3.	Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.

4.	V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení Objednatelem.

5.	Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.

6.	Předávací protokol je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů

zejména:

a)	dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim,

b)	atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis,

c)	jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly, revize a certifikáty záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii.

7.	Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon") a zajistit nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené Ihůtě.

8.	Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání Staveniště do dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad

Stránka 6 z 16

a nedodělků Díla dle Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

9.	Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na realizaci Díla.

10. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP'\ při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat.

11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osoby, prostřednictvím kterých zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu:

a)	proškolení na montáž a funkční zkoušky EPS pro systém LITES, jako zástupce těchto technologií pro Českou republiku,

b)	osvědčení nebo oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,

c)	osvědčení Ministerstva vnitra České republiky o odborné způsobilosti – technik požární ochrany, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

d)	osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,

e)	oprávnění k instalaci, konfigurování a správě zařízení dodávané grafické nadstavby SBI,

uvedené v Příloha č. 2 Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba/osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace ve Výběrovém řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-II nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

12. Zhotovitel je povinen 2ajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v článku IX. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

13. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016

Stránka 7 z 16

14, Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízen Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plněn z této Smlouvy podílí z více než 10 %.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.	Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.

2.	Objednatel je povinen

a)	poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 4 Smlouvy,

b)	řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

3.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy.

4.	Objednatel zajistí Zhotoviteli prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.

VIII. CENA DÍLA

1.	Cena Díla činí:

5 597 169,70 Kč bez DPH

671 660,36 výše DPH

6 268 830,06 Kč včetně DPH

(dále také jen „Cena") ,

2-	Zhotovitel potvrzuje, že Cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady n.

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací Díla apod a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. Cen zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení Díla.

3.	V ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.

4.	Cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu nebo Projektové dokumentace.

5.	Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách V,06ýběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které

Stránka 8 z 16

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6.	V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných Smlouvou.

7.	Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.

8.	Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.	Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání Smlouvy se splatností 30 kalendářních dnů. Fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je Příloha č. 1 Smlouvy.

2.	Zhotovitel předkládá fakturu vč. Soupisu k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS.

3.	Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.

4.	Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

název Stavby: „Elektrická požární signalizace“

označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

Stránka 9 z 16

číslo faktury,

den vystavení a den splatnosti faktury,

označení banky a č. účtu, na který se má platit,

označení příslušné části plnění,

evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno

fakturovanou částku,

razítko a podpis oprávněné osoby,

přílohou faktury bude Soupis podepsaný TDS a Ok)jednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle Smlouvy v příslušném fakturačním období.

6.	TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.

7.	Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce

8.	Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.

9.	Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny.

10. Zhotovitel je povinen faktury podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *:.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: xxx

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní Ihůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

Stránka 10 z 16

12.	Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

13. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1.	Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v 1. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.

2.	Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce dvou (2) let, ode dne převzetí Díla Ok)jednatelem (dále jen „Záruční doba") ,

3.	Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, nebude-li mít vlastnosti sjednané Smlouvou při převzetí Objednatelem nebo v průběhu Záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4.	Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku Smlouvy.

5.	Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikací zjištěné vady.

6.	Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámen dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána Ihůta odlišná O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrd odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.

7.	Neodstraní-II Zhotovitel Reklamovanou vadu ve Ihůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, Ihůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

8.	Zjistí-II Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupovat řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-II tak Zhotovitel ani v přiměřené Ihůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Stránka 11 z 16

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednate

9.

Ii nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

XI. POJIŠTĚNÍ

1.	Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za jednu škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně

2.	Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.

3.	Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.	Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.

2.	Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením prací na zhotovení Díla, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

3.	Nesplní-II Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané Ihůtě, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši O,05 % z Ceny bez DPH za každý započatý den prodlení až do řádného dokončení Díla.

4.	V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.

5.	Nesplní-II Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání Smlouvy osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele za podmínek dle čl. VI. odst. 11 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

6.	V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům dle čl. VI. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

Stránka 12 z 16

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

7.	V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve Ihůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

8.	Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle čl. X. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou Smluvní strany sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

9.	Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:

a)	prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dobu delší než 30 pracovních dnů nebo

b)	dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 15 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, kterÝ zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo

c)	neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele nebo

d)	pokud Zhotovitel změní osoby, kterÝmi prokazoval splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci ve Výběrovém řízení, bez souhlasu Objednatele nebo

e)	ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.

10. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a)	bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

b)	bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo

c)	ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,

d)	ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění této Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterÝm se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

11. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Ceny o více než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

Stránka 13 z 16

12. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterÝch je tento důvod spatřován.

13. Odstoupí-II některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a)	Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;

b)	Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami;

c)	Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

14. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

15. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se Ihůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII. pŘEDÁNÍ A pŘEVZETÍ DÍLA

1.	Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-II vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané Ihůtě.

2.	Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení zabezpečit.

3.	Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech, revizích a další dokumentaci podle Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

4.	O	předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu .

5.	V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy.

Stránka 14 z 16

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

2.	Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy

3.	V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.

4.	Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

5.	Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některÝch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

6.	V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

7.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.

8.	Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

9.	Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Ok>jednatelem, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.

10.	V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

11.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Stránka 15 z 16

12.	Přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

V Kyjově dne

Za Objednatele

Mgr. Jan

Hanáček

’/

Položkový rozpočet

Seznam osob

Seznam poddodavatelů

Digitálně podepsal

Mgr. Jan Hanáček

Datum: 2024.09.04

11:29:06 +02'00'

V Hodoníně dne

Za Zhotovitele

xxx Digitálně podepsal

xxx Datum: 2024.09.03

14:28:12 +02.00

Domov Horizont, příspěvková organizace

Mgr. Jan Hanáček, ředitel

NSN CS, s.r.o.

xxx, jednatel

Stránka 16 z 16

5	ks

39 900,OO Kč

10 800,OO Kč

9 900,OO Kč

8 500,OO Kč

10	ks

1	ks

5	ks

5	ks

10 700,OO Kč

341	ks

1 470,OO Kč

1 680,OO Kč

1 370,OO Kč

215,OO Kč

1 690,OO Kč

27	ks

18	ks

386	ks

54	ks

39	ks

1 599,OO Kč

1	ks

12 000,OO Kč

21 200,OO Kč

7 571,OO Kč

3 184,OO Kč

1	ks

10	ks

20	ks

1	ks

150 000,OO Kč

1	ks

120 000,OO Kč

10 140,OO Kč

1 250,OO Kč

10	ks

10	ks

5	ks

10 500,OO Kč

4	ks

7 540,OO Kč

31 250,OO Kč

3 598,OO Kč

5	ks

6	ks

3	ks

5 200,OO Kč

390,OO Kč

3	ks

Domov Horizont Kyjov - Dodávka a montáž EPS

Zpracování projektové dokumentace skutečného stavu Podružný materiál

Mimostaveništní doprava

Podíl přidružené výroby

Náklady na umístění stavby

Lešení

Komplexní zkoušky, oživení, zaškolení obsluhy Revize a Funkční zkouška systému EPS

Rekapitulace rozpočtu

Modulární analogová adresovatelná ústředna EPS Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO Deska vstupně/výstupní, 6xIN, 12xOUT

Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master

Hlásič kouře optický interaktivní

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem

Hlásič teplot interaktivní

Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

Hlásič tlačítkový adresný a konvenční

EN54-3 Červená siréna s doplňkovou červenou signalizací

Obslužné pole požární ochrany

Požární trezor, vložka dle HZS JMK 24V EN54-3 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 10 A pro EPS Akumulátor 12V /38Ah se šroubovými svorkami

Zařízení pro dálkový přenos na PCO - HZS Jihomoravský kraj

Doplnění systému EPS do stávající Grafické nádstavby (viz. Technická zpráva)

Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 SFP modul pro optický převodník

Oceloplechový box/optické převodníky,vč.výbavy (opt.vana, pigtaily,spojky, atd.)

Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT)

Požárně odolná skříň El 30 DPI

Přídržný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem - komplet

Koordinátor zavření dvoukřídlích dveří

Tlačítko k přídržnému magnetu

31 760,OO Kč

74 728,OO Kč

85 190,OO Kč

31 137.OO Kč

52 933,OO Kč

31 137,OO Kč

62 275,OO Kč

77 844,OO Kč

199 500,OO Kč

108 000,OO Kč

9 900,OO Kč

42 500,OO Kč

53 500,OO Kč

501 270,OO Kč

45 360,OO Kč

24 660,OO Kč

82 990,OO Kč

91 260,OO Kč

62 361 ,OO Kč

12 000,OO Kč

21 200,OO Kč

75 710,OO Kč

63 680,OO Kč

150 000,OO Kč

120 000,OO Kč

101 400,OO Kč

12 500,OO Kč

52 500,OO Kč

30 160,OO Kč

156 250,OO Kč

21 588,OO Kč

15 600,OO Kč

1 170,OO Kč

|  | Identifikační údaje účastníka: | Investor: |
| --- | --- | --- |
| Firma: | NSN CS, s.r.o, | Domov Horizont, příspěvková organizace |
| Adresa: | Na Pískách 3234/1 | Strážovská 1096, Kyjov |
|  | 695 14 Hodonín | 697 01 |
| tel: | xxx |  |
| email: | xxx |  |
| IČO: | 63474522 | 46937145 |
|  | Ostatní |  |

| o | ----––= |
| --- | --- |
| Montážní práce a služby | 1 486 871,70 Kč |
| Celkem bez DPH | 5 597 169,70 Kč |
| < –– |  |
| Celkem s DPH | 6 268 830,06 Kč |

|  | Rozpočet EPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |

Celkem

2 055

059,OO Kč

MONTAŽE - SLABOPROUD

Čislo položky	Popis položky

Celkem

Počet	MJ	Jedn.	cena	Celkem

10 500,OO Kč

|  | Příprava na montáž |  |  | 5 | ks | 6 800,OO Kč | 34 000.OO Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montáž požární ústředny vyššího typu |  |  | 5 | ks | 4 002,OO Kč | 20 010.OO KČ |
|  | Programováni ústředny vyššího typu |  |  | 5 | ks | 8 776,OO Kč | 43 880,OO Kč |
|  | Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do provozu 5 |  |  |  | ks | 13 219,OO Kč | 66 095,OO Kč |
|  | Montáž karty do ústředny |  |  | 10 | ks | 229,50 Kč | 2 295.OO Kč |
|  | Montáž karty do ústředny |  |  | 1 | ks | 229,50 Kč | 229,50 Kč |
|  | Montáž karty do ústředny |  |  | 5 | ks | 229.50 Kč | 1 147,50 Kč |
|  | instalace karty vč.oživení,funkční |  |  | 5 | ks | 3 195,OO Kč | 15 975,OO Kč |
|  | Montáž čidel aut.hlásičů |  |  | 341 | ks | 87,50 Kč | 29 837,50 Kč |
|  | Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu |  |  | 341 | ks | 51,05 Kč | 17 408,05 Kč |
|  | Montáž čidel aut.htásičů |  |  | 27 | ks | 87,50 Kč | 2 362,50 Kč |
|  | Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu |  |  | 27 | ks | 51,05 Kč | 1 378,35 Kč |
|  | Montáž čidel aut.hlásičů |  |  | 18 | ks | 87,50 Kč | 1 575,OO KČ |
|  | Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu |  |  | 18 | ks | 51,05 Kč | 918,90 Kč |
|  | Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku |  |  | 386 | ks | 225,OO Kč | 86 850,OO Kč |
|  | Montáž elektroniky tlačítka |  |  | 54 | ks | 182,30 Kč | 9 844,20 Kč |
|  | Montáž tlačítkového hlásiče na omítku |  |  | 54 | ks | 145,80 Kč | 7 873,20 Kč |
|  | Montáž sirény venkovní |  |  | 39 | ks | 393,80 Kč | 15 358.20 Kč |
|  | Montáž OPPO |  |  | 1 | ks | 2 249,OO Kč | 2 249,OO Kč |
|  | Montáž KTPO |  |  | 1 | ks | 3 185,OO Kč | 3 185,OO Kč |
|  | Montáž zálohavého zdroje vč. krytu |  |  | 10 | ks | 605,90 Kč | 6 059,OO Kč |
|  | Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah |  |  | 20 | ks | 283,30 Kč | 5 666,OO Kč |
|  | Montáž sady převodníků |  |  | 10 | ks | 803,OO Kč | 8 030,OO Kč |
|  | Montáž Oceloplechový box pro optické převodníky včetně , příslušenství ’ |  |  |  | ks | 3 403,OO Kč | 17 015,OO Kč |
|  | Montáž vstupně-výstupního prvku |  |  | 4 | ks | 906,70 Kč | 3 626,80 Kč |
|  | Montáž protipožární skříně |  |  | 5 | ks | 1 190,OO Kč | 5 950,OO Kč |
|  | Montáž přídržného magnetu |  |  | 6 | ks | 2 350,OO Kč | 14 100,OO Kč |
|  | Montáž Tlačítko k přádržnému magnetu |  |  |  | ks | 255.OO Kč | 765,OO Kč |
|  | Montáž Koordinátor zavření dvoukřídlích dveří |  |  | 3 | ks | 1 700,OO Kč | 5 100,OO Kč |
|  | Stavební průrazy včetně zapravení |  |  | 400 | ks | 180,OO Kč | 72 000,OO Kč |
|  | Wmalba stavebních průrazů |  |  | 400 | ks | 80,OO Kč | 32 000,OO Kč |
|  | Kontrola a měření stávající kabeláže budova A |  |  | 1 | kpl | 20 000,OO Kč | 20 000,OO Kč |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky |  |  | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Oranžový stíněný kabel lx2x0,8, B2ca sldla1 |  |  | 4400 | m | 20,90 Kč | 91 960,OO Kč |
|  | Hnědý stíněný kabel lx2x0,8 PH120-R B2ca sldla1 1650 |  |  |  | m | 22,87 Kč | 37 735,50 Kč |
|  | Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R B2ca sldla1 20 |  |  |  | m | 151,10 Kč | 3 022,OO Kč |
|  | Optický ohnivzdorný kabel 4.vlákno 9/125, Dca - s2, d1, a1 1300 |  |  |  | m | 49,OO Kč | 63 700,OO Kč |
|  | Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm. |  |  | 4900 | ks | 12,25 Kč | 60 025,OO Kč |
|  | Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu. |  |  | 4900 | ks | 10,90 Kč | 53 410,OO Kč |
|  | LIŠTA HRANATÁ 20x20 HF |  |  | 2750 | m | 68,50 Kč | 243 375,OO Kč |
|  | LIŠTA HRANATÁ 40/20 HF |  |  | 190 | m | 151,20 Kč | 28 728,OO Kč |
|  | Tuhá elektroinstalační trubka UV stabilní 1525, včetně lana a _, závěsů '' |  |  |  | m | 235,OO Kč | 5 875.OO Kč |
|  | Rozvaděčová skříň - rozhranní budova / venkovní trasa . 400x400x200 ’ |  |  |  | ks | 4 725,OO Kč | 18 900,OO Kč |
|  | Drátěný žlab 100/50 |  |  | 400 | m | 149,40 Kč | 59 760.OO Kč |
|  | Spojka - pro spojení "žlab-žlab" |  |  | 400 | ks | 18,45 Kč | 7 380,OO Kč |
|  | Závitová tyč 8 1 m |  |  | 420 | ks | 24,65 Kč | 10 353,OO Kč |
|  | Podpěra 100 - pro žlab |  |  | 210 | ks | 73,95 Kč | 15 529.50 Kč |
|  | Kovová hmoždinka M8 |  |  | 420 | ks | 7,10 Kč | 2 982,OO Kč |
|  | Celkem |  |  |  |  |  |  |
|  | POŽ | ÁRNÍ UCPJ | iVKY |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky |  |  | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Soubor protipožárních ucpávek |  |  | 1 | ks | 10 500,OO Kč | 10 500.OO Kč |

F T

Počet	MJ

Jedn. cena

Celkem

1	kptl	895 000,OO Kč

MONTÁŽE - CENiK M74

Číslo položky	Popis položky

Celkem

Číslo položky	Popis položky

Celkem

Číslo položky	Popis položky

Dodávka a montáž generálních klíčů včetně vložek 460ks (viz. Technická zpráva)

Celkem

Počet	MJ	Jedn.	cena	Celkem

836 834,OO KČ

Celkem

35 000,OO KČ

Počet	MJ	Jedn. cena

895 000,OO Kč

895 000,OO Kč

| Pokládka kabelu vícežilového sk.3 | 4400 | m | 36,15 Kč | 159 060,OO Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokládka kabelu Optický kabel 4 vI. | 1300 | m | 32,55 Kč | 42 315,OO Kč |
| Pokládka kabelu vícežilového sk,3 | 1650 | m | 36,15 Kč | 59 647.50 Kč |
| Pokládka kabelu vícežilového sk,3 | 20 | m | 36,15 Kč | 723,OO Kč |
| Montáž příchytek kabel-p90 mm | 4900 kus |  | 21,OO Kč | 102 900,OO Kč |
| Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 4900 | kus | 13,70 Kč | 67 130,OO Kč |
| Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm | 2750 | m | 80,35 Kč | 220 962,50 Kč |
| Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 5500 kus |  | 13,70 Kč | 75 350,OO Kč |
| Montáž lišt vkládac s víčkem 40 mm | 190 | m | 86.40 Kč | 16 416,OO Kč |
| Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 380 kus |  | 13,70 Kč | 5 206,OO Kč |
| Montáž ÚV Trubka 25 - včetně lana a závěsů | 25 | rn | 210,OO Kč | 5 250.OO Kč |
| Montáž skříň - rozhranní budova / venkovní trasa |  | ks | 2 100,OO Kč | 8 400,OO Kč |
| Montáž protipožárn ich ucpávek | 1 | kptl | 5 000,OO Kč | 5 000,OO Kč |
| Montáž lišt kov. vkládac -10(>mm | 400 | m | 156,80 Kč | 62 720,OO Kč |
| Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 420 | kus | 13,70 Kč | 5 754,OO Kč |

| Koordinační práce na zakázce | 1 | kpl | 15 000,OO Kč | 15 000,OO Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRN - Vedlejší režijní náklady | 1 | kpl | 10 000,OO Kč | 10 000,OO Kč |
| Likvidace a odvoz stavebního odpadu | 1 | kpl | 5 000,OO Kč | 5 000,OO Kč |
| Úklid staveniště | 1 | kpl | 5 000,OO Kč | 5 000,OO Kč |

| Rýhy ručně š.35 cm, hl.70 cm | 15 | m | 1 620,OO Kč | 24 300,OO Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lože pískové tl.5 cm | 15 | m | 270,OO Kč | 4 050.OO Kč |
| Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.70cm,tř.5 | 15 | m | 256,50 KČ | 3 847,50 Kč |
| Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička průměr 40mm | 22 | rn | 24,25 Kč | 533,50 Kč |
| Montáž trub ochran PH tuh pevně-p40 | 22 | m | 46,50 Kč | 1 023,OO Kč |
| Geodetické zameření |  | kpl | 12 000,OO Kč | 12 000,OO Kč |
| Vytyčení trasy vedení | 1 | kpl | 1 500,OO Kč | 1 500,OO Kč |
| Řízený protlak - vozovka směr budova / vrátnÉce |  | kpl | 15 000.OO Kč | 15 000.OO KČ |

|  | Celkem |  |  |  | 62 254,OO Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTÍ - GENERÁLNÍ KLÍČ |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |

Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech technických:	xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

Proškolená osoba na montáž a funkční zkoušky EPS pro nabízený systém LITES: Titul, jméno a příjmení xxx

Telefon:	xxx

E-mail:

xxx

Odborně způsobilá osoba – k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení:

Název	NSN CS, s.r.o.

IČO :	63474522

Zastoupená:	xxx, jednatelem

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

Odborně způsobilá osoba – držitel osvědčení Ministerstva vnitra České republiky o odbor způsobilosti –

technik požární ochrany:

Titul, jméno a příjmení xxx

Telefon :	xxx

E-mail:	xxx

Odborně způsobilá osoba – držitel osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice:

Titul, jméno a příjmení xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

Odborně způsobilá osoba – držitel oprávnění k instalaci, konfigurování a správě zařízení grafic nadstavby SBI :

Titul, jméno a příjmení xxx

Telefon:	xxx

Titul, jméno a příjmení xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech technických:	xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

Koordinátor BOZP:

Telefon:

E-mail:

xxx

xxx

xxx

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky

Zhotovitel NSN CS, s.r.o., IČO: 63474522, sídlem Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín, jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Elektrická požární signalizace“, v rámci výběrového řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy na plnění Veřejné zakázky nejsou známé poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky.