Číslo jednací: xxx

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SML319/007/2024

„NZM Praha - stavební úpravy Expozice traktory v 1.PP. - realizace“

Objednatel: 		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:	750 75 741

zastoupený: 	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	JS BOHEMIA RESORTS s. r. o.

se sídlem:   	U lipové aleje 755/9, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČO:           	066 25 631

DIČ: 	CZ06625631

zastoupený:        	xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML319/007/2024.

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 17. 07. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML319/007/2024 (dále jen „Smlouva“).

- Z důvodu oběma stranami odsouhlasených méněprací a víceprací, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnovém listě č. 01 a v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3. a 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se ceny díla, které zakotvují v tomto dodatku.

II.

Doplňující a změnová ustanovení

- V Čl. III. odst. 1. Smlouvy je stanovena:

Původní cena díla celkem bez DPH:  996 045,37 Kč

DPH 21%                                            209 169,53 Kč

Původní cena díla celkem vč. DPH: 1 205 214,90 Kč

- Původní cena zakotvená v čl. III odst. 1. Smlouvy se mění dohodou stran dle Změnového listu č. 01 o 54 590,73 Kč bez DPH (DPH 21% činí 11 464,05 Kč), tj.:

Původní cena zakotvená v čl. III odst. 1. Smlouvy se mění dohodou stran dle Změnového listu č. 01. o celkem 66 054,78

Kč vč. DPH

- Strany tímto dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Cena celkem bez DPH:		1 050 636,10 Kč

DPH 21 %:			   220 633,58 Kč

Cena celkem vč. DPH:		1 271 269,68 Kč

(dále jen “cena díla“)“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

- Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

- Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Změnový list č. 1.

| V Praze dne .………………………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (objednatel) | V Praze dne …………………………………………..…….………………… JS BOHEMIA RESORTS, s. r. o., (zhotovitel) |
| --- | --- |