**ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakázka:**  | **„Venkovní učebna na p.p.č. 3151/1, k.ú. Chomutov II"** |
| **Datum:****Vypracoval:** | 30.08.2024  |

 Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemní práce Základové patky zpevněné plochy příprava dřevěné konstrukce na dilně montáž dřevěné konstrukce montáž střešní krytiny montáž elektroinstalací úklid staveniště dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |