ČASOVÝ  HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

| Zakázka: | „Venkovní učebna na p.p.č. 3151/1, k.ú. Chomutov II" |
| --- | --- |
| Datum: Vypracoval: | 30.08.2024 |

Týden   	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

|  | Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příprava staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemní práce Základové patky zpevněné plochy příprava dřevěné konstrukce na dilně montáž dřevěné konstrukce montáž střešní krytiny montáž elektroinstalací úklid staveniště dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |