Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 1245/53/24

Číslo jednací: 05658/UL/24

| Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256908 ZC02a Rok: 2024 |  |  |  | Pastva extensivní | 15158,25 |  | M.J. Celková cena |  |  |
| Rozpočet: |  |  |  |  |  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost |  |  | Množství |  | M.J. | Celková cena |  |
| EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Satan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5683 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |  | 0.3754 |  | ha | 13 139,00 |  |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% |  |  | 20 |  | % | 2 627,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 15 766,80 |  |
| EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Satan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5694 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |  | 0.1859 |  | ha | 6 506,50 |  |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% |  |  | 20 |  | % | 1 301,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 7 807,80 |  |
| EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Satan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5697 | ZC08 | Vyhrabávání stařiny a mechorostů |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC08d | Vyhrabávání stařiny a mechorostů ručně |  |  | 1240 |  | m2 | 2 976,00 |  |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% |  |  | 20 |  | % | 595,20 |  |
|  |  | Základní částka |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 6 571,20 |  |
| EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Kamýk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5698 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |  | 0.8847 |  | ha | 30 964,50 |  |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% |  |  | 20 |  | % | 6 192,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 37 157,40 |  |
| EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5699 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |  | 0.5976 |  | ha | 20 916,00 |  |
|  |  | sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20% |  |  | 20 |  | % | 4 183,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 25 099,20 |  |
| Kostelní vrch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5702 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |  | 0.2212 |  | ha | 7 742,00 |  |
|  |  | Základní částka |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 10 742,00 |  |

Souhrnný rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| 2024 | 103 144,40 |
| Celkem | 103 144,40 |

Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo

| 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EVL Bílé stráně u Litoměřic - Satan; |  |  |  |
| 5683 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 15 766,80 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

BS Satan - ruční kosení na p. p. č. 1459/1 k. ú. Žitenice. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6256 ha. Z důvodu ponechaných dřevin je plocha ke kosení o 40% snížena, kosena bude výměra 0,3754 ha. Celá plocha pozemku je svažitá. Veškerá vzniklá hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 10. 2024.

| EVL Bílé stráně u Litoměřic - Satan; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5694 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 7 807,80 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

BS Satan - ruční kosení na p. p. č. 1459/1 k. ú. Žitenice. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou má rozlohu 0,6198 ha. Plocha je po výřezu keřového patra, plocha k odstranění výmladků je proto redukována o 70% na 0,1859 ha. Pozemek je svažitý. Pokosená hmota bude odstraněna a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 10. 2024.

| EVL Bílé stráně u Litoměřic - Satan; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5697 | ZC08 | Vyhrabávání stařiny a mechorostů | 6 571,20 Kč |
|  | ZC08d | Vyhrabávání stařiny a mechorostů ručně |  |

Popis opatření:

BS Satan - hrabání opadu na p. p. č. 1459/1 k. ú. Žitenice Experimentální odstranění (hrabání) opadu. Hrabat se bude parciálně v místech s vyvinutým bylinným patrem na 20% vyznačené plochy, tj. na 0,124 ha. Celá plocha pozemku je svažitá. Veškerá vzniklá hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 10. 2024.

| EVL Bílé stráně u Litoměřic - Kamýk; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5698 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 37 157,40 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

BS Kamýk - ruční kosení na p. p. č. 664 a 665 k. ú. Kamýk u Litoměřic. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,9313 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a mozaikovitého kosení je odečteno 5 % z vyznačené plochy, ke kosení je tedy 0,8847 ha. Pozemky jsou svažité. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 10. 2024.

| EVL Bílé stráně u Litoměřic - Pokratice; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5699 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 25 099,20 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

BS Pokratice - ruční kosení na p. p. č. 214/1 k. ú. Skalice u Žitenic Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6290 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a mozaikovitého kosení je odečteno 5 % z vyznačené plochy, ke kosení je tedy 0,5976 ha. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 10. 2024.

Kostelní vrch

| 5702 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 10 742,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

Kostelní vrch - ruční kosení na p. p. č. 660/1 k. ú. Libochovany Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,2257 ha. Z důvodu ponechaných dřevin je rozloha ke kosení snížena o 2% na 0,2212 ha. Pozemek je obtížně dostupný, z těchto důvodů je cena navýšena o 20 % oproti sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 31. 10. 2024

# 5697 [ZC08] Vyhrabávání stařiny a mechorostů [ZC08d] Vyhrabávání stařiny a mechorostů ručně, EVL Bílé stráně u Litoměřic - Satan

# 5694 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin [ZC04b] Seč křovinořezem, EVL Bílé stráně u Litoměřic - Satan

# 5683 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin [ZC04b] Seč křovinořezem, EVL Bílé stráně u Litoměřic - Satan

# 5698 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin [ZC04b] Seč křovinořezem, EVL Bílé stráně u Litoměřic - Kamýk

# 5699 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin [ZC04b] Seč křovinořezem, EVL Bílé stráně u Litoměřic - Pokratice

# 5702 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin [ZC04b] Seč křovinořezem, Kostelní vrch