DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č.120/2023/01

uzavřené dne 06.12.2023 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Název zakázky:

„Stavební úpravy strakonického hradu-věž Jelenka (strop, krov, střecha).“

Smluvní strany

Objednatel		:	Muzeum středního Pootaví Strakonice

se sídlem		:	Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ				:	00072150

DIČ				:	nejsme plátci DPH

Bankovní spojení	:	KB Strakonice

Číslo účtu		:

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	PV STAV eu s r.o.

Se sídlem: 		Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice

IČO: 			26070464

DIČ:			CZ26070464

Zastoupený:

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku: C 12119 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají podle čl. IV., odst. 5. Smlouvy její Dodatek č. 1 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZMĚNY SMLOUVY

1. V Čl. IV. Cena za  dílo -  se odst. 1 nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č.1 ze dne 07.08.2024 pro dílo uvedené ve čl.II této smlouvy:

| Cena v Kč | Cena bez DPH: | DPH: | Cena včetně DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena dle smlouvy | 7.777.483,34 | 1.633.271,50 | 9.410.754,84 |
| Změna ceny díla v rozsahu změnového listu č.1 | 554.703,94 | 116.487,83 | 671.191,77 |
| CENA CELKEM | 8.332.187,28 | 1.749.759,33 | 10.081.946,61 |

2. V Čl. III. Doba plnění, místo plnění –se odst.1 doplňuje:

1. Dokončení a protokolární předání stavby se prodlužuje o 52 kalendářních dnů od původního dokončení a protokolárního předání.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nedílnou přílohou č.1 Dodatku č.1 ke Smlouvě 120/2023/01 je Změnový list č.1 včetně stavebního rozpočtu

obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek a prací.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Strakonice, dne	06.09.2024			           	Strakonice, dne 06.09.2024

Podpis: ……………………					Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

ředitelka MSP Strakonice	  	, PV STAV eu s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku č.1: Změnový list č.1 včetně stavebního rozpočtu