DODATEK č. 10

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou

ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav

Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.	+420 725 002 562

+420 727 956 362

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel./Fax:	xxx / xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	2r63dp8

Bankovní spojení:	ČS Třebíč

Číslo účtu:	1521409359/0800

IČO:	63470985

DIČ:	CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka č. 19972.

(dále jen „zhotovitel“)

- Článek I.

Předmětem dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo na zpracování KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí je zařazení nové dílčí části 3.4.7. „Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č. 10“, z důvodu nutnosti provedení změny obvodu KoPÚ a zpracování aktualizace nároků v části pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb. Provedení vnějšími okolnostmi vynucených prací je nutné z důvodu zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí, který nerespektoval odsouhlasený a řádně zapsaný obvod KoPÚ.

Z výše uvedeného důvodu je dále návazně nutné rozdělení hlavního celku 3.6. Mapové dílo na dvě dílčí části a posun smluvního termínu plnění u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

V souvislostí s popsanými změnami dochází i ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.2., 3.6.1 a 3.6.2.

Vkládá se nová dílčí část 3.4.7 Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ, včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.10

Počet MJ (ks) 1

Termín plnění: do 30.11.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet MJ (ha) se mění z 900 na 898

Termín plnění se mění z 30.10.2024 na 31.3.2025

3.6. Mapové dílo

Hlavní část se nově dělí na dvě dílčí části:

3.6.1. Mapové dílo - neřešené pozemky

3.6.2. Mapové dílo - řešené pozemky

Celkový počet MJ (ha) se mění z 925 na 924, z toho:

3.6.1. Mapové dílo - neřešené pozemky – 26 ha

Termín plnění: do 30.11.2024

3.6.2. Mapové dílo - řešené pozemky – 898 ha

Termín plnění: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Těmito úpravami dochází ke zvýšení ceny díla o 52 400,00 Kč bez DPH, tedy o 63 404,00 Kč včetně DPH.

Článek II.

Článek VI. – Cena za provedení díla, tabulka v odstavci 6.1. nově zní:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 838 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 591 900,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 277 200,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 707 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 989 554,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 695 954,00 Kč |

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 10.9.2024				V Třebíči dne: 5.9.2024

Ing. Renata Číhalová 				Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

ředitelka 						jednatelé

Krajského pozemkového úřadu 			EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek