Smlouva o dílo – obchodní podmínky

Oprava zpevněných ploch v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2024

Č. sml. zhotovitele: 250/24/VÚ-P110/Z

Smluvní strany:

# Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: 			Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen:			Mgr. Patrik Hujdus, LL.M, starosta

IČO:			00845451, evidenční číslo 10

DIČ:			CZ00845451

bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:			19-1649321399/0800

osoba oprávněna jednat ve věcech realizace díla:

Ing. Vojtěch Potocký, MPA, vedoucí odboru místního hospodářství

(dále jen „objednatel“)

# Ostravské komunikace a.s.

se sídlem: 			Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

zastoupen:			Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

IČO:			25396544

DIČ:			CZ25396544

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:			86-5225320227/0100

osoba oprávněna jednat ve věcech realizace díla:

Petr Kučera,

(dále jen „zhotovitel“)

## Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje jsou správné a pravdivé. V případě jejich změny jsou smluvní strany povinny bezodkladně druhou stranu informovat.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.

## Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Oprava zpevněných ploch v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2024“ spočívající v opravě vybraných zpevněných ploch v lokalitách dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit za něj cenu zhotoviteli.

Předmět díla je specifikován situačními snímky, které jsou přílohou této smlouvy, a položkami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky a omezení z této smlouvy a vyplývající ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů.

Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž činnosti související a nutné pro úplnou, funkční a bezvadnou realizaci díla, zejména:

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění vytýčení obvodu staveniště,

- zpracování a předání dokumentace dočasného dopravního značení včetně jejího projednání s příslušnými správními orgány,

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

- provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání objednateli, přičemž doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude zhotovitel dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,

- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

- udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

- údržba provedených prací během výstavby,

- zajištění odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem,

- smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby.

## Cena díla

- Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Baarova | 287 000,- | 60 270,- | 347 270,- |
| Nájemnická | 455 100,- | 95 571,- | 550 671,- |
| Rybářská | 209 100,- | 43 911,- | 253 011,- |
| Sukova | 211 150,- | 44 341,5 | 255 491,5 |
| Výstavní | 264 450,- | 55 534,5 | 319 984,5 |
| Zelená (Veolia) | 399 750,- | 83 947,5 | 483 697,5 |
| Cena celkem | 1 826 550,- | 383 575,50 | 2 210 125,50 |

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. K cenám bude DPH účtována sazbou platnou ke dni uskutečnění příslušného (dílčího) zdanitelného plnění, stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.), služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní realizace.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předmětu díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.

## Méněpráce a vícepráce

## Změny jsou možné pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

- Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín plnění.

## Platební podmínky

- Zálohy na platby nejsou sjednány.

Cena za dílo bude uhrazena na základě bezvadné konečné faktury ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel odpovídá za správnost všech údajů na faktuře, která kromě náležitostí účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, musí faktura obsahovat:

- číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

- Jako objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příjemce:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- předmět smlouvy, tj. text „oprava zpevněných ploch v Mariánských Horách 2024“.

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí stavebního objektu obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný oprávněnou osobou objednatele.

Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci s odsouhlasenou cenovou nabídkou.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována částka

- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,

- nebude obsahovat povinné přílohy.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy. Na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v úvodu smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH V případě změny učtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

- bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

## Lhůty pro dokončení díla

- Dílo bude předáváno po částech, tj. po jednotlivých stavebních objektech (lokalitách). Dílo je provedeno okamžikem předání a převzetí všech stavebních objektů bez vad a nedodělků, resp. převzetím posledního z nich.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 40 kalendářních dnů ode dne ode dne zahájení prací, a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Zahájení prací proběhne do 5 dnů ode dne předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení je měsíc září 2024.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně ztěžují či znemožňují provedení díla se lhůta pro plnění prodlužuje o počet dní, ve kterých nastaly, a to na základě bezodkladného písemného oznámení zhotovitele.

Podmínkou převzetí díla je předání veškerých dokladů, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla. Jde zejména o tyto doklady:

- prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním stavby není ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

originál stavebního deníku,

další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejích přílohách nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

## Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.

Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 3 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění.

## Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle jeho prováděcích předpisů.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## Staveniště

- O zahájení prací - předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště před převzetím díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu zhotovitele.

## Provádění díla a jeho kontrola

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla s návrhem dalšího postupu

o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

zjistí-li vady ve výkazu výměr či situačním výkresu.

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle výkazu výměr a situačního výkresu trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto pravený předat bezodkladně objednateli.

Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na místo plnění. V případě, že objednatel nebo zástupci objednatele zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

Pokud zhotovitel ani po výzvě objednatele nezjedná nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo prováděny řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného á řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.

Zjisti-li objednatel nebo zástupci objednatele v průběhu provádění díla zhotovitelem, že je ohroženo provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je objednatel oprávněn zápisem ve stavebním deníku stanovit zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny dodrženy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím kvalifikovaných osob.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník počínaje dnem zahájení prací, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více či méněpráce, překážky v provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

Poruší-li zhotovitel v průběhu provádění díla povinnosti vyplývající z této smlouvy, objednatel zašle zhotoviteli výzvu k nápravě s jednoznačným popisem času, místa a způsobu porušení smlouvy. Zhotovitel je povinen provést nápravu do 48 hodin ode dne doručení výzvy.

## Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené práce a dodávky (dále též „záruční doba“).

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí díla; jestliže však objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

Vady díla budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce.

## Zánik smlouvy

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla ve lhůtě k dokončení díla v případě prodlení delším než 40 dnů

nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění

nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele – nezahájení prací

nedodržení pokynů objednatele k nápravě porušení smluvních ujednání, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla ve lhůtě do 48 hodin od výzvy k nápravě,

nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

nevyrozumění o zakrytí části díla.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele

  - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

  - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

## Smluvní pokuty

- Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH v případě dojde-li

- k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele bez sdělení rozhodných skutečností objednateli,

nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění,

nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele – nezahájení prací,

nedodržení pokynů objednatele k nápravě porušení smluvních ujednání, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla ve lhůtě do 48 hodin od výzvy k nápravě,

nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

nevyrozumění o zakrytí části díla.

Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s provedením díla.

Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla.

## Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se zavazují ve věci realizace díla komunikovat písemnou formou elektronicky na e-mailové adresy uvedené v úvodu smlouvy. Písemnost je doručena okamžikem přijetí e-mailové zprávy cílovým serverem. Zejména se jedná o výzvu objednatele k zahájení prací, výzvu objednatele k nápravě porušení smluvních podmínek, oznámení nutnosti přerušit dílo či provést změnu v zadání, oznámení zakrytí provedených prací, oznámení vady, uplatnění smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a další. Písemnost lze doručit také do datové schránky, kdy tato se považuje za doručenou v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb. V případě listinné zásilky je tato doručena nejpozději třetí den po jejím odesláním provozovatelem poštovních služeb.

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sděluje, že tato smlouva bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrována v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení nebo bude vyhotovena v digitální podobě.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Situační snímky jednotlivých objektů (lokalit)

Příloha č. 2: Cenová nabídka

## Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 48. schůzi konané dne 2.9.2024 pod č. usnesení  0628/RMOb-MH/2226/48

V Ostravě dne						V Ostravě dne

__________________________			__________________________

za objednatele						za zhotovitele

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.				Ing. Michal Hrubý

starosta							předseda představenstva