DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 8.5. 2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel :                 Plynoma Soukup s.r.o.

Adresa:                         Masarykova 235

344 01 Domažlice

tel.:                               xxx xxx xxx

fax.:

E - mail:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený:                 Liborem Soukupem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                   xxxxxxxxxxxxxx

IČO:  	                 291 56 793

DIČ:                            CZ29156793

Objednatel                  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn,

Littrowa 122

Adresa:	                  Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

tel.:                               3xxx xxx xxx

fax.:

E - mail:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený:                  Ing. Miluše Fousová, ředitelka

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                    xxxxxxxxxxx

IČO:                             00376469

DIČ:                             CZ00376469

II. Orgány odpovědné jednat ve věci této smlouvy

Za objednatele: Ing. Miluše Fousová - ředitelka

Za zhotovitele:  Libor Soukup - jednatel

Změny nebo doplňky smlouvy se musí odsouhlasit písemně a musí je potvrdit obě strany.

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce kotelny K1, K2 – Horšovský Týn, Littrowa 122.

- Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba upravit elektroinstalaci a datové rozvody pro účely umístění dálkového přístupu monitorovacího zařízení na hlášení poruch a nastavení kotelny. Dále v návaznosti na změnu PBŘ nebylo nutno provést požární ucpávku a celkovou prohlídku TIČR.

3. Z důvodu zařazení nových položek prací a neprovedení plánovaných prací se rozsah předmětu plnění upravuje dle přiloženého soupisu prací následovně:

Vícepráce			  80 000,- Kč bez DPH

Méněpráce			150 180,- Kč bez DPH

Celková hodnota změny plnění:	230 180,-Kč bez DPH

IV. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatiti zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Původní vysoutěžená cena za dílo bez DPH činí 	1 343 448,- Kč

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun)

Cena za méněpráce bez DPH činí 			- 150 180,- Kč

Cena za vícepráce bez DPH činí			    80 000,- Kč

Nová cena za dílo bez DPH činí			1 273 268,- Kč

Celkem za DPH 21 %				 267 386.28 Kč

Nová cena za dílo včetně DPH činí			1 540 654,28 Kč

(slovy: jeden milion pět set čtyřicet tisíc šest set padesát čtyři tisíce korun a dvacet osm haléřů)

XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Soupis prací – vícepráce, méněpráce

V Horšovském Týně 30.8. 2024

.............................................                                                                         ......................................

objednatel                                                                                                    zhotovitel

Ing. Miluše Fousová – ředitelka				Libor Soukup - jednatel