dodatek Č. 1 ke SmlouvĚ o dílo

- Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: A-002704-00

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………….…

- Smluvní strany

Objednatel:	Město Sušice

# se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

# Zastoupený:	Bc. Petr Mottl, starosta města

# IČ:	00256129

# DIČ:	CZ 00256129

Bankovní spojení:        	Česká spořitelna a.s.

Č. účtu:	 5070462/0800

Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

se sídlem:	V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 2.2.2005, v odd. C, vložce 196901

Zastoupený:	Michal Fictum – jednatel společnosti a vedoucí o. z. Plzeň

IČ: 26385759	DIČ: CZ 26385759

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s. Plzeň

Č. účtu:	213005219/0300

Telefonní spojení:	377 828 417

E-mail:	miras@mirascz.eu

- Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO DOMU SUŠICE, SIRKAŘSKÁ 973 – 976“ (dále jen „Dílo“).

- Tímto dodatkem se upravuje termín realizace.

Článek 6.2. Termín dokončení nově zní:

6.2.1.  Termín dokončení prací: 17.10.2016

- Ostatní ujednání:

- Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

- Tento dodatek byl schválen radou města Sušice, usnesením č.        ze dne

V Sušici, dne ………………			          V  Plzni, dne ……………..

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

Bc. Petr Mottl, starosta města				   Michal Fictum, vedoucí o. z. Plzeň