Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely zastoupena starostou Pavlem Žďárským

dále také jen jako „příkazce“ na straně jedné

a

PAM UNISERVIS s.r.o., IČ 26738678, se sídlem Podkovářská 800/6, 190 00, Praha 9

dále také jen jako „příkazník“ na straně druhé

společné označení smluvních stan dále také jen „strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

příkazní smlouvu

na výkon technického dozoru investora

dle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitosti, které vyplývají z funkce technického dozoru investora (jsou náplní technického dozoru) a jsou popsány v této Smlouvě. Tato Smlouva se vztahuje na plný rozsah stavebních prací vyplývajících ze smlouvy o dílo.

- Příkazník bude vykonávat svou funkci v souvislosti se stavebními pracemi, jejichž předmětem je „Dokončení rekonstrukce budovy Zdravotního střediska, Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely“, tj. budovy postavené na pozemku parc. č. 869/1, obec Praha, k. ú. Kbely (adresní místo: Bakovská 764/2, Železnobrodská 764/25, Praha 9 – Kbely). Bližší popis stavebních prací bude uveden ve smlouvě o dílo na zhotovení uvedené akce, která bude uzavřena se zhotovitelem, popř. zhotoviteli, kteří předloží nejvhodnější nabídku na zhotovení uvedených prací nebo jejich částí. Bližší popis prací rovněž vyplývá z příslušné dokumentace. Smlouva či smlouvy o dílo, včetně případných souvisejících podkladů budou příkazníkovy předány bezodkladně poté, kdy je bude mít příkazce k dispozici.

- Minimální rozsah činností vykonávaných příkazníkem:

- Práce v rámci předání staveniště:

- účast při protokolární předání staveniště zhotoviteli, včetně zápisu do stavebního deníku.

- V rámci realizace stavby:

- kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele na základě kontrolních dnů

- kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr a dalšími příslušnými podklady

- kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi souvisejícími předpisy

- kontrola stavebního deníku

- provádění zápisů do stavebního deníku

- svolávání a vedení kontrolních dnů a pořizování zápisů z nich

- kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně stvrzení správnosti svým podpisem

- kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby

- pořizování fotodokumentace v průběhu realizace stavby.

- V rámci předání a převzetí stavby:

- zajištění a protokolární předání a převzetí stavby

- kontrola všech potřebných dokladů pro závěrečnou prohlídku stavby (listinné doklady, zkoušky, revize, apod.)

- dohled nad odstraněním vad z přejímky.

- Všechny další úkony, které vyplynou z výše uvedených nebo z činností vyplývajících ze smlouvy o dílo a vznikne potřeba tyto úkony provést.

II.

Povinnosti příkazníka v souvislosti se zařizováním záležitostí

- Příkazník je při zařizování záležitosti povinen:

  - postupovat s náležitou odbornou péčí,

  - bezodkladně písemně upozornit příkazce na provádění stavebních prací v rozporu s projektovou dokumentací, výkazem výměr a dalšími příslušnými podklady, popř. na nesprávné zápisy ve stavebním deníku s uvedením návrhu na nápravu závadného stavu,

  - vykonávat činnosti dle ustanovení čl. I. této smlouvy v souladu s pokyny příkazce, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo,

  - nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce, a to tak, aby bylo možno zařídit záležitosti a dosáhnout účelu této smlouvy,

  - neodchýlit se od pokynů příkazce,

  - příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí,

  - příkazník je povinen pravidelně a průběžně písemně informovat příkazce o své činnosti,

  - příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci věci nebo plnění, které za něho převzal při vyřizování záležitosti,

  - příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení plně vyčerpávající odborné péče,

  - příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí uvedených v této smlouvě a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

  - příkazník je povinen vykonávat činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy sám. V případě, že pověří plněním některé činnosti třetí osobu, odpovídá příkazci tak, jak by tuto činnost pro něj vykonal sám,

  - nemůže-li příkazník vykonávat svoji činnost pro příkazce, musí ho o tom neprodleně písemně informovat. Příkazníka to však nezbavuje povinnosti upozornit příkazce na opatření potřebná k odvrácení bezprostředně hrozící škody,

  - příkazník je povinen v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům osob, které mu případně poskytl příkazce k plnění předmětu této smlouvy, či k jejich zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení platnosti této smlouvy,

  - příkazník se zavazuje být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pro případ způsobení škody příkazci, a to s jednotlivým pojistným krytím minimálně v rozsahu celkové výše úplaty příkazníka za plnění předmětu této smlouvy.

III.

Povinnosti příkazce

- Příkazce předá včas příkazníkovi věci a informace, které jsou nutné k zařízení záležitostí.

- Příkazce na vyžádání poskytne příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, která je předmětem této Smlouvy.

- Příkazce předá příkazníkovi bez zbytečného odkladu vydané pravomocné rozhodnutí o povolení stavby, pokud bude stavba podléhat stavebnímu povolení.

- Bude-li výkon činnosti příkazníka vyžadovat uskutečnění právního jednání jménem příkazce, příkazce vystaví na žádost příkazníka příkazníkovi písemnou plnou moc.

## IV.

## Doba a místo plnění

- Činnost technického dozoru investora na staveništi bude zahájena ihned po zahájení výše uvedených stavebních prací.

- Činnost technického dozoru investora na staveništi bude prováděna po dobu trvání stavby dle čl. I odst. 2 této smlouvy, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.

- Místem výkonu technického dozoru investora je zejména místo stavby dle čl. I odst. 2 této Smlouvy.

### V.

### Úplata a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle této Smlouvy paušální úplata ve výši 75 000 Kč bez DPH, DPH činí částku 15 750 Kč a celková úplata činí částku ve výši 90 750 Kč, vč. DPH, když je vycházeno z toho, že doba trvání příslušných stavebních prací bude v délce cca 100 dní.

- Tato úplata je konečná a zahrnuje veškeré náklady a i případné vícenáklady příkazníka spojené s výkonem činností dle této Smlouvy.

- Úplatu je příkazník oprávněn fakturovat dvěma fakturami, kdy první fakturu na část celkové úplaty ve výši 1/2 je příkazník oprávněn vystavit po uplynutí 50 dnů trvání stavby a druhou – konečnou fakturu na zbývající část úplaty je příkazník oprávněn vystavit po převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků a kolaudaci díla (obě podmínky musí být splněny současně), o čemž bude příkazce příkazníka informovat.

VI.

Ukončení smlouvy

- Tato Smlouva zaniká písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou výpovědí nebo písemným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran. Výpověď a oznámení o odstoupení od této Smlouvy je nutno doručit druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu.

- Smluvní strany mohou tuto Smlouvu vypovědět jednostranně jen z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze zákona a této Smlouvy, druhou smluvní stranou.

- Ustanovení § 2440 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- Výpovědní lhůta činí 10 dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi. Ustanovení § 2440 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

- Po ukončení smluvního vztahu výpovědí má příkazník právo na poměrnou část úplaty, odpovídající činnosti, kterou vykonal do posledního dne výpovědní lhůty.

- Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

VII.

Smluvní sankce

- V případě prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této Smlouvy a nedojde-li ke zjednání nápravy ani v přiměřené lhůtě stanovené výzvou příkazce, bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

- V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této Smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za dílo (stavbu) oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 1 smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.

- V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury (týkajících se smlouvy o dílo ve věci zhotovení stavby) nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.

- Zaplacením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo na náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

- Zánik této Smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti splnit své závazky z této Smlouvy vyplývající ke dni zániku Smlouvy.

- Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platnými právními předpisy České republiky. To se týká také škody vzniklé porušením nebo nedodržením smluvních ustanovení.

- Všechny změny a úpravy ve znění Smlouvy se provádějí písemně po vzájemné dohodě smluvních stran dodatkem k této Smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.

- Tato Smlouva byla schválena usnesením č. 914/17/OMIBNH na 73. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 11.9.2024.

V Praze dne 12.9.2024				V Praze dne 12.9.2024

__________________________			___________________________

Městská část Praha 19				PAM Uniservis s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta				příkazník

příkazce