**Příloha k objednávce číslo O/INV/1194/24**

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 31.07.2024 u Vás objednáváme zpracování Studie a vypracování projektové dokumentace ve všech stupních pro plánovanou akci: **„Rozšíření ul. Vyhlídalová, k.ú. Heřmanice“**. Předmětem zpracování projektové dokumentace je rekonstrukce a rozšíření ul. Vyhlídalova, pro zajištění bezpečného obousměrný průjezd touto komunikací od ul. Vrbická v délce cca 160 m po parc. č. 337/78, bez chodníků (viz příloha). Záměrem je rozšíření a kompletní renovace vozovky vč. podkladních vrstev.  Zeleň bude kácena pouze na pozemku parc. č. 337/51, aby nebránila plánovanému rozšíření vozovky.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právními předpisy platnými v době podání žádosti o stavební povolení.

**Termín plnění:** Zpracování Studienejpozději do 3 měsíců od akceptace Objednávky, podání žádosti o stavební povolení do 7 měsíců od akceptace Objednávky, po vydání stavebního povolení 3 měsíce na dopracování dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr.

**Cena bez DPH: 190 000,- Kč**