**Příloha k objednávce číslo O/INV/1195/24**

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 31.07.2024 u Vás objednáváme zpracování Studie a vypracování projektové dokumentace ve všech stupních pro plánovanou akci: **„Rekonstrukce ul. Výdušná, k.ú. Koblov“**. Předmětem zpracování projektové dokumentace je rozšíření a rekonstrukce zmíněné vozovky od ul. Koblovská v délce cca 445 m. Záměrem je rozšíření a kompletní renovace vozovky vč. vjezdů k jednotlivým parcelám, chodníky nebudou projektem řešeny. Vzhledem k malým možnostem rozšíření budou muset být zapracovány i výhybny.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s právními předpisy platnými v době podání žádosti o stavební povolení.

**Termín plnění:** Zpracování Studie nejpozději do 3 měsíců od akceptace Objednávky, podání žádosti o stavební povolení do 7 měsíců od akceptace Objednávky,po vydánístavebního povolení 3 měsíce na dopracování dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr.

**Cena bez DPH: 390 000,- Kč**