SMLOUVA O DÍLO č.

# 209/2024

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném a účinném ke dni podpisu této smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva")

Obiednatel:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních

- ve věcech technických Bankovní spojení:

Číslo účtu: IČ:

Sociální služby Haná, p.o. Parková 21, 768 21 Kvasice Mgr. Alena Mazurová

Mgr. Alena Mazurová

Bc. Emil Jurkovič, e-mail: emil.jurkovic@sslhana.cz Komerční banka

123-7813340207/0100

17330947

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

STAVAZA s. r. o.

Se sídlem tř. T. Bati 3224, 760 01 Zlín

IČ: 045 04 909

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 90290

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele:

Jiří Zachar

tel.:	+420 702 181 719

email:	stavazasro@gmail.com (dále jako „zhotovitel")

uzavírají po předchozím jednání a vzájemném souhlasu tuto Smlouvu o dílo na provedení díla „DZR Kvasice

- Havarijní oprava rozvodů vody" (dále jen jako „dílo"), s tím, že se nadále pro účely této Smlouvy budou označovat již jen jako „objednatel" a STAVAZA s.r.o., IČ: 045 04 909 jako „zhotovitel" a objednatel a zhotovitel společně dále v textu rovněž jako „smluvní strany'' a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana". Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby a tato Smlouva současně nahrazuje jakékoliv ujednání, které mezi sebou smluvní strany učinili v jakékoliv podobě.

Čl. I

##### Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vlastní svobodné a vážné vůle, s cílem upravit jejím prostřednictvím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z obsahu právního vztahu založeného touto Smlouvou. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a považují ujednání obsažená v této Smlouvě za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.

  - Předmět díla:

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí práce uvedené v rozpočtu „kod NAB_R_240739, 240843, 240850", který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy, prováděné na adrese Parková 21, Kvasice, na pozemku p. č. st. 33, v k. ú. Kvasice zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, na LV č. 2066. Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou mezi objednatelem a zhotovitelem. (dále jen jako „stavba")

  - Výchozími podklady pro uzavření této Smlouvy o dílo jsou:

Prohlídka místa stavby, zjištění skutečného stavu, Položkový rozpočet stavby, jež tvoří přílohu této Smlouvy, Výkaz výměr, jenž tvoří přílohu této Smlouvy.

Čl. li

###### Předmět smlouvy

- Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle výkazu výměr a harmonogramu, a to ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. Součástí plnění zhotovitele je zajištění všech dokladů o předepsaných zkouškách a jejich předání objednateli (zejména všechny nezbytné doklady, které souvisí s předmětem plnění ze strany zhotovitele, potřebné k úspěšné kolaudaci stavby jako jsou např. prohlášení o shodě, atesty na použité materiály, certifikáty vč. požárních nátěrů, návody k údržbě apod.). Součástí díla je také odvoz a řádná likvidace veškerého demontovaného materiálu (potrubí apod.) a stavební suti.

- Místem provedení díla je budova na adrese Parková 21, Kvasice, na pozemcích p. č. st. 33, v k. ú. Kvasice zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, na LV č. 2066

- Případné  změny v předmětu díla budou zhotovitelem  provedeny  pouze na základě písemného dodatku  k této Smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle původního zadání díla; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se termín plnění o dobu jednání o dodatku.

- Objednatel se zavazuje řádně provedenou a dokončenou stavbu (dílo) převzít a zaplatit za ni cenu níže uvedenou.

Čl. Ill

###### Práva k pozemkům, stavební povolení

- Objednatel prohlašuje, že k pozemku, na kterém má být dílo provedeno, má právo hospodaření a zároveň tímto prohlašuje, že mu svědčí k nemovitostem taková práva a rozhodnutí příslušných orgánů obce, která umožňují zhotoviteli dílo řádně a včas provést.

- Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, především mu zpřístupnit prostory dotčené výstavbou, řádně a průběžně jej včas informovat o všech okolnostech podstatných pro plnění závazků zhotovitele, apod.

Čl.IV

###### Staveniště

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli připravené staveniště tak, aby zhotovitel mohl okamžitě zahájit práce. Staveniště bude řádně předáno a převzato písemným zápisem, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Bez písemného zápisu není staveniště řádně předáno a převzato a termín dokončení díla se v případě prodlení s předáním staveniště prodlužuje o dobu, po kterou nebylo staveniště předáno dle tohoto ustanovení Smlouvy. Před zahájením prací proběhne koordinační schůzka (zhotovitel, provoz DZR, objednatel), kde zhotovitel předá objednateli předpokládaný harmonogram prací.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit (alespoň záznamem ve stavebním deníku) objednateli překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout potřebnou změnu Smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek,

znemožňujících provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu provádění díla přerušit. O tuto dobu se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

- Objednatel se zavazuje na své náklady poskytnout zhotoviteli napojení a odběr vody a elektrické energie (230 V). Objednatel se zavazuje zajistit na staveništi WC.

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Termín zahájení: 09. září 2024

Čl. v

Doba plnění

Termín zahájení díla je závislý na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele spočívající zejména v předání veškeré potřebné dokumentace zejm. stavební povolení a dalších povolení a souhlasů ze strany orgánů státní správy a samosprávy, které jsou potřebné k řádnému provádění stavby a které zajišťuje objednatel. Smluvní strany konstatují, že získání všech potřebných povolení a souhlasů k provedení stavby je povinen zajistit objednatel a že dílo může být zahájeno až po řádném předání těchto povolení a souhlasů zhotoviteli. V případě prodlení objednatele s dodáním povolení a souhlasů ze strany orgánů státní správy a samosprávy či s poskytnutím součinnosti objednatele se termín zahájení a dokončení díla prodlužuje o dobu tohoto prodlení.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

- Termín dokončení a podmínky pro změnu sjednaných termínů Lhůta výstavby:

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně, bez vad a nedodělků, zhotovit, dokončit a předat objednateli do:

31.12.2024

  - Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem  dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

  - Termín zahájení prací, i termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnuté ve Smlouvě.

  - Doba plnění (termín pro dokončení díla) může být prodloužena za těchto okolností:

změně či rozšíření předmětu díla, pokud k nim dochází na žádost objednatele,

přerušení prací z důvodů na straně objednatele, zejména pokud neposkytne zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provádění díla,

vyšší moci, zejména při živelných pohromách, stávkách, výpadcích energií apod., výskytu archeologických nálezů,

zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele,

za podmínky, že shora uvedené skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, resp. budou jinak zdokladovány (např. při prodlení objednatele s poskytováním součinnosti); doba plnění se pak prodlužuje vždy o takovou dobu, po kterou prokazatelně trvala některá z výše vyjmenovaných skutečností.

Čl. VI

Cena díla

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta v celkové výši

Cena bez DPH: 1.549.994,15 Kč

12% DPH:	185.999,30 Kč Cena s DPH:  1.735.993,45 Kč

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který byl odsouhlasen smluvními stranami a jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Rozpočet je dán s výhradou nezaručené úplnosti a s výhradou nezávaznosti. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení§ 2620 a 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Sjednaná cena je kalkulována jako cena konečná mimo případné vícepráce nebo méněpráce požadované objednatelem a zvýšení cen materiálu a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla, tj. náklady na provedení prací a dodávek, zařízení a označení staveniště, náklady za energie, zábory, apod., mechanizaci, likvidaci odpadů, přesuny hmot, atd. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

  - pokud v průběhu realizace díla, po podpisu Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

  - pokud objednatel bude požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena položkovým rozpočtem;

  - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

  - pokud účelně vynaložené náklady na provedení díla, které byly původně zahrnuté v rozpočtu (krycím listu), převýší náklady v rozpočtu (krycím listu) stanovené. Náklady účelně vynaložené se ocení tak, že původně stanovené náklady se procentuálně zvýší o tolik o kolik se procentuálně zvýšily ceny stanovené ceníkem RTS příp. ÚRS CZ (v případě, že nebudou ceny obsaženy v ceníku RTS) od uzavření této smlouvy. Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, kdy se při provádění díla ukázala nevyhnutelnost tohoto zvýšení ceny.

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení bez zbytečného odkladu od zjištění potřeby zvýšit náklady oproti rozpočtu.

- Objednatel se dále zavazuje přistoupit na zvýšení ceny, jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení cen energií, surovin a tím i materiálů a výrobků potřebných ke zhotovení díla. Zhotovitel požadované zvýšení prokáže písemně zhotoveným dopočtem.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

###### Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich  přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

  - na základě písemného soupisu víceprací, předem odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

  - k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu;

- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

- k celkovému součtu základních nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny uvedou písemně formou dodatku ke Smlouvě . Nevyjádří-li se objednatel k návrhu zhotovitele dle první věty tohoto odstavce, má se za to, že byl návrh objednatelem odsouhlasen.

###### Čl. Vil

Platební podmínky, způsob úhrady ceny díla

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

během  provádění  díla   budou   vystavovány   faktury   na   základě   skutečně   provedených   prací k poslednímu dni v měsíci a jejich součástí bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Faktury budou vystavovány se 14 denní lhůtou splatnosti od jejich vystavení.

- Po úplném dokončení, předání a převzetí celého díla spočívajícího v provedení prací dle čl. I. odst. 2 této Smlouvy, bude zhotovitelem do 14 dnů vystavena konečná faktura.

- Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- Reklamaci faktury může uplatnit objednatel u zhotovitele do 14 dnů od jejího doručení. Neuplatní-li objednatel v uvedené lhůtě námitky, platí, že s fakturací souhlasí.

Čl. VIII

###### Postup při provádění díla

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, zejména stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Zhotovitel ke kontrole také dodá doklad o zkoušce těsnosti potrubí a spojů.

- Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud se však zjistí, že objednatel provedl práce řádně, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, o kterou zhotoviteli trvalo uvést dílo do stavu před zpožděnou kontrolou.

- Objednatel je povinen odsouhlasit soupis provedených prací do 3 pracovních dnů od jejich odeslání zhotovitelem na uvedený e-mail v záhlaví. Nevyjádří-li se objednatel k soupisu provedených prací v uvedené lhůtě, má se za to, že soupis odsouhlasil.

###### Čl. IX

Stavební deník

- Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona (z. č. 283/2021 Sb. v platném znění) a v souladu s Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb. vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí být přístupný objednateli nebo jeho zástupci v pracovní době, která je každý pracovní den od 7 hod. do 16 hod., případně v dobu jinou na základě předchozí žádosti objednatele, která musí být podána minimálně 1 den předem.

- Do deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla, konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

###### Čl. X

Předání a převzetí díla

O předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat písemně k převzetí díla minimálně dva dny před plánovaným předáním díla. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít i v případě, že vykazuje pouze drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. Zjištěné a odsouhlasené nedodělky budou odstraněny v řádném termínu dle předávacího protokolu. Pokud objednatel jednotlivé etapy nebo celé dílo nepřevezme v termínu uvedeném v písemné výzvě bez písemného udání důvodů, považuje se dílo za předané. Objednatel prohlašuje, že případné zjištěné nedodělky nebudou mít vliv na řádné uhrazení odsouhlasených faktur ani na jejich splatnost.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady na jím provedeném díle dle této Smlouvy po zákonnou dobu od data jeho předání objednateli. Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené živelnými pohromami, ptactvem nebo mimořádnými atmosférickými jevy např. orkán, vichřice atp., stejně tak, jako na vady, které nemají na funkčnost díla vliv a jejichž původ je v klimatických podmínkách (např. obrostení mechem, plísně atp.). Případné výrobky, stroje a zařízení na díle budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

  - Zhotovitel odpovídá pouze za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl ani při vynaložení potřebné péče zjistit.

  - Před podpisem této Smlouvy zhotovitel upozornil objednatele, že stupačky nacházející se v budově, jejichž oprava není předmětem této smlouvy, jsou ve stavu odpovídajícím jejích delšímu stáří, kdy je možný výskyt rizika jejich popraskání při provádění díla.

  - Zhotovitel není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu na domě a majetku, na kterém je dílo prováděno, kromě škody v důsledku postupu provádění díla uvedeném v odst. 3. tohoto článku této Smlouvy.

S. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v trvání 24 měsíců ode dne předání díla bez vad.

6. Reklamace vad musí být vůči zhotoviteli provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě do 14-ti dnů od doručení výzvy.

Či.XII

Oznámení

- Veškerá oznámení, pokyny nebo jiná vyrozumění, jejichž zaslání nebo doručení tato Smlouva vyžaduje (dále jen „Oznámení"), se provádí v písemné formě a může být uskutečněno osobním předáním, prostřednictvím kurýra, emailem nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní strana určí v písemném oznámení zaslaném druhé smluvní straně.

- Jakékoliv Oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:

  - dnem fyzického předání Oznámení, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

  - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li Oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

  - dnem doručení s následným potvrzením neporušeného doručení, v případech, kdy Oznámení bylo doručováno emailem; nebo

  - dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné,

oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu,

  - dnem, kdy adresát odepře Oznámení přijmout, je-li Oznámení doručováno osobně nebo prostřednictvím kurýra.

###### Čl. XIII

Oddělitelnost ustanovení

Jestliže některý ze závazků nebo ustanovení této Smlouvy bude nebo se stane neplatným či nevymahatelným, bude takový závazek či ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních závazků a ujednání Smlouvy. Pokud taková situace nastane, zavazují se smluvní strany bez zbytečného prodlení nahradit takový závazek, případně ustanovení, platným a účinným závazkem, případně ustanovením, jehož ekonomický dopad bude co nejvíce odpovídat spornému závazku, ustanovení nebo účelu, to vše v intencích vyjádřených smluvními stranami v této Smlouvě.

###### Čl. XIV

Zákaz postoupení

Žádná smluvní strana nesmí převést nebo postoupit tuto Smlouvu nebo práva a závazky z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

###### Čl. XV

Rozhodné právo a řešení sporů

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vyplývající z této Smlouvy se budou snažit řešit smírnou cestou.

###### Čl. XVI

Úplnost smlouvy a dodatky

Tato Smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu této Smlouvy, mezi smluvními stranami neexistují a pokud existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena touto Smlouvou. Jakékoliv změny, úpravy, ať již celkové či částečné, podle nebo na základě či z této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami. Měněna případně doplňována může být tato Smlouva pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

###### Čl. XVII

Závěrečná ujednání

- Za vyšší moc se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti, pokud nastaly po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli smluvní strany, které nemohly být odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně a spravedlivě v dané situaci požadovat. Zejména se jedná o nepokoje, válku, nouzový stav, rozhodnutí správních orgánů, stávky a výluky u třetích stran, přírodní katastrofy, mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, apod. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti vyplývající z osobních, hospodářských a dalších poměrů povinné strany (neplnění jejích dodavatelů, stávka vlastních zaměstnanců apod.).

- Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy plynoucí závazně přechází na právní nástupce smluvních stran.

- Smluvní  str any  shod ně  prohlašují,  že  považu jí  ujednání  ve  Smlouvě  obsažená  za  ujednání  v souladu s dobrými mravy a poctivým úmysle m. Na důkaz vážné a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Tato sm louva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru sm luv .

Ve Kvasicích dne 2.9.2024

##### O J'l>~ 'l'!lwl:Sociální

s1UŽC1ý	Sociální služby H aná

příspěvková  organizace

Kvasice, IČO: 173 30 947

739 693 126

Ve Zlíně dne Zhotovitel:

Jiří Zachar,

STAVAZA s.r. o.

Příloha:

Položkový rozpočet Výkaz výměr