SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva") 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium, PrahalO ,Voděradská 2

Adresa: Voděradská 900/2, 100 00 Praha 10

IČ: 61385361

Zastoupené: Mgr. Jitka Fišerová

(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel: INOVA STAV spol. sr.o.

Adresa: Pod baštami 4, 160 00 Praha 6

IČ: 26142848

DIČ: CZ26142848

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen "Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní strana")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést v rozsahu stanoveném touto Smlouvou s veškerou odbornou péčí zhotovení díla - „oprava předsálí tělocvičen a šaten", dle předaných podkladů specifikovaných v odst. 2.2 Článku II. této Smlouvy (dále jen "Dílo") a tomu odpovídající závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou při plnění jeho povinností, jakož i zaplatit Zhotoviteli za řádné a bezvadné provedení Díla sjednanou smluvní Cenu, vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, a to minimálně v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to za cenu uvedenou v čl. 3.

3. CENA ZA DÍLO

3.1. Cena díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši

264 215,10Kč bez DPH 55 485,17Kč 21% DPH 319 700,27Kč vč. 21% DPH

4. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Termín realizace: 3.7.-31.7.2017

5. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Cenu Díla se zavazuje objednatel platit na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem.
2. Faktury musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu dle příslušných platných právních předpisů.
3. Splatnost všech faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny nebo její části zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Objednatel se stává vlastníkem stavebního materiálu a stavebních části okamžikem zabudování jednotlivých prvků na stavbě a úhradou předmětných daňových dokladů.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí Díla.

1. Zhotovitel bude udržovat staveniště čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním Díla. Po dokončení díla uvede vše do původního stavu úklidy a případné poškození opraví.
2. Obstarávat na vlastní náklady veškeré pracovní pomůcky, které budou za potřebí plnění prací, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zajistit, že všichni jim využívané osoby k plnění prací budou poučeny či proškoleny z předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany.
4. Zabezpečit organizaci veškerých sjednaných prací.
5. Pojistit svoji živnost na odpovědnost za škody způsobené při výkonu sjednaných prací.
6. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat provádění Díla.
7. Případné škody způsobené činností zhotovitele třetím osobám a objednateli jdou na vrub zhotovitele.

7. předaní a převzetí díla

* 1. K předání Díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady bránící užívání díla.
  2. Převzetí Díla bude provedeno formou protokolu.
  3. Jestliže budou během Díla shledány vady a nedodělky, bránící řádnému užívání Díla, jejich seznam bude uveden do Předávacího protokolu a smluvní strany si dohodnou lhůtu pro jejich odstranění. Pokud si smluvní strany takovou lhůtu nedohodnou, je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10ti dnů od skončení předání Díla.

8. zaruka na dilo

8.1. Zhotovitel poskytne na Dílo, které je předmětem této Smlouvy záruku v délce dvacetčtyři (24) měsíců od převzetí Díla (dále jen "Záruční doba").

9. zaverecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze po oboustranné dohodě, potvrzené odpovědnými zástupci písemným dodatkem.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2.


Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet

dne /A 6-Mr

w<vmf GYMNÁZIUM

ŮĚkrK VODÉRADSK • : -on OC PRAHA iO

Objednatel:



Zj gymnázium Mgr. Jitka Fišerová

^¿«.....Jr m 274 817 65c

V )W<L dne y^L lo íi Zhotovitel:

za INOVA STÁV spol. s r.o

-J.W»\*!» 4>2A 313 46

STAVBA: Gymnázium Voděradská Práce : rekapitulace 1Š3> blEV^D

Pod baštami 4,Praha 6 -160 00 IČO:26142848;DIČ:CZ26142848

Tel: 603 517 664; 224 313 452

159 874,20 Kč

104 340,90 Kč

místnost před malou tělocvičnou

místnost před velkou tělocvičnou

Cena celkem bez DPH

DPH 21% Cena cellcemvč. DPH

264 215,10 Kč 56 277,82 Kč 319 700,27 Kč

'v,'I 100 0' TEL. •

V V/ODERADSKA2

i HA. 10 17 655

74 8

■■^y 9 p/vňj

Pod fcaífomíM/fPraha 6, 1<H; IČO: C226J4:

STAVBA : Gymnázium Voděradská Pod baštami 4,Praha 6 -160 oo

Práce : úpravy místnosti před velkou tělocvičnoučO:26i42848;Dič:CZ26i42848

Tel: 603 517 664; 224 313 452

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| demontáž dřevěného obložení | m2 | 81 | 280,00 Kč | 22 680,00 Kč |
| výsprava opadané omítky | m2 | 40 | 450,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| štukování stěn | m2 | 81 | 130,00 Kč | 10 530,00 Kč |
| odstranění původního nátěru stěn | m2 | 36,9 | 15,00 Kč | 553,50 Kč |
| penetrace | m2 | 117,9 | 8,00 Kč | 943,20 Kč |
| výmalba akrylátová barva omyvatelná | m2 | 81 | 45,00 Kč | 3 645,00 Kč |
| výmalba barva bílá na strop | m2 | 36,9 | 28,00 Kč | 1 033,20 Kč |
| nátěr radiátoru | ks | 3 | 800,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| nátěr kovových zárubní | ks | 4 | 600,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| dodání ochraných lišt na rohy stěn a montáž ks | | 6 | 550,00 Kč | 3 300,00 Kč |
| opálení emailového soklu | m2 | 42 | 198,00 Kč | 8 316,00 Kč |
| nátěr ochraného rámu radiátoru | ks | 3 | 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| zasekání kabelu | ks | 2 | 320,00 Kč | 640,00 Kč |
| elektro práce,přesun |  |  |  |  |
| vypínače,rozhlasu,světla a signalizace | ks | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| manipulace s materiálem | t | 1,2 | 2 500,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| odvoz odpadu | ks | 1 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| úklid staveniště | ks | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| lavička do šaten l,2m | ks | 1 | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč |
| skříň na zámek šatní | ks | 1 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| dodání dveří vč. kování ,montáž | ks | 2 | 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč |

Cena celkem bez DPH

104 340,90 Kč

STAVBA : Gymnázium Voděradská Pod baštami 4,Praha 6 -160 oo

Práce : úpravy místnosti před malou tělocvičnou IČ0:26142848;DIČ:CZ26142848

Tel: 603 517 664; 224 313 452

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| demontáž dřevěného obložení | m2 | 76,2 | 280,00 Kč | 21 336,00 Kč |
| výsprava opadané omítky | m2 | 20 | 450,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| štukování stěn | m2 | 76,2 | 130,00 Kč | 9 906,00 Kč |
| odstranění původního nátěru stěn | m.2 | 37,6 | 15,00 Kč | 564,00 Kč |
| penetrace | m2 | 113,8 | 8,00 Kč | 910,40 Kč |
| výmalba alcrylátová barva omyvatelná | m2 | 76,2 | 45,00 Kč | 3 429,00 Kč |
| výmalba barva bílá na strop | m2 | 37,6 | 28,00 Kč | 1 052,80 Kč |
| nátěr radiátoru | ks | 1 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| nátěr kovových zárubní | ks | 3 | 600,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| dodání ochraných lišt na rohy stěn a montáž ks | | 4 | 550,00 Kč | 2 200,00 Kč |
| demontáž původního PVC | m2 | 37,6 | 80,00 Kč | 3 008,00 Kč |
| oprava podkladu | m2 | 10 | 350,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| vystěrkování podkladu | m2 | 42,6 | 120,00 Kč | 5 112,00 Kč |
| demontáž parket v místnosti na nářadí | m2 | 5 | 120,00 Kč | 600,00 Kč |
| OSB deska 22 mm, montáž | m2 | 5,5 | 180,00 Kč | 990,00 Kč |
| Dodání PVC zátěž 32 | m2 | 54 | 350,00 Kč | 18 900,00 Kč |
| pokládka PVC, vč. Lepidla a svařování | m2 | 42,6 | 160,00 Kč | 6 816,00 Kč |
| lištování PVC | bm | 35 | 40,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| dodání a montáž věšáků | ks | 20 | 150,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| elektro práce,přesun vypínače | ks | 1 | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| manipulace s materiálem | t | 1,8 | 2 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| odvoz odpadu | ks | 1 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| úklid staveniště | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| dodání sprchového koutu(vanička a zástěna |  |  |  |  |
| s bezpečnostním sklem) | ks | 2 | 15 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| lavička do šaten 1,2 m | ks | 4 | 3 400,00 Kč | 13 600,00 Kč |
| dodání dveří vč.kování,montáž | ks | 4 | 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč |
|  |  | Cena celkem bez DPH | | 159 874,20 Kč |

D