Dodatek č. 1

# SmlouvY o Dílo

# Č. SML/55/1130/0216/2024

„Sanace dvorní fasády – ZŠ Vinoř - Vinořské náměstí“

Smluvní strany:

Městská část Praha Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 274958902/0300

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Manitas group s.r.o.

Se sídlem: Vrbčany 8, 280 02 Kolín

IČ: 07888082

DIČ: CZ07888082

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 5637584309/0800

Zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 309296

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.  SML/55/1130/0216/2024 tohoto znění:

I.

Preambule

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo                             č.  SML/55/1130/0216/2024 v důsledku změny opravy korunní římsy, jejíž stav byl zřejmý až po prohlídce z lešení a nutnosti provedení víceprací a méněprací zhotovitele vyvolaných touto změnou opravy.

II.

Předmět dodatku

- Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. III., odst. 2 – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby dne 30.09.2024.

- Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV., odst. 1 – Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena provedení díla představuje souhrn všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná.

Vícepráce …………….. 227 379,08 Kč

Méněpráce …………… 89 768,00 Kč

Navýšení …………….. 137 611,08 Kč

| Cena díla bez DPH: |  | 2 628 019,51 Kč |
| --- | --- | --- |

II.

Závěrečná ujednání

- Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento Dodatek byl schválena usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř

č. R 70/1022/2024 dne 28.08.2024.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………….	V ………….. dne ………………

Objednatel:	Zhotovitel:

Městská část Praha Vinoř			Manitas group s.r.o.

_________________________	 ________________________

Jméno: Ing. Michal Biskup	Jméno: Zdeněk Hintermüller

# Funkce: starosta	Funkce: jednatel

Přílohy: Změnové listy – vícepráce x méněpráce