Objednatel:				                      Objednávka č.:  7/2024

Střední průmyslová škola stavební Brno,

příspěvková organizace, Kudelova 8

##### PSČ : 662 51,  tel.: 545 32 12 10	IČO: 00559466   DIČ: CZ00559466

Bankovní spojení : KB Brno-Černá Pole, č.ú. : 99835621/0100

E mail : skola@spsstavbrno.cz http: www.spsstavbrno.cz

Dodavatel:      	J.K. safety,a.s.,

Rooseveltova 593/10

602 00 Brno

IČO: 	05400953

Neplátce DPH

Objednávka činností BOZP

Objednáváme u Vás na akci:

„Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno“

plán BOZP a výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. Akce je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí (registrační číslo projektu CZ.05.01.01/XX/23_038/0002973). Akce včetně dokumentace pro provádění stavby, návrhu smlouvy se zhotovitelem atd. je blíže specifikována na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_34306.html

Cena:			Plán BOZP (jednorázově)……….……6.000,-- Kč

Činnost KOO (měsíčně)………………5.000,-- Kč

(splatnost faktur 20 dní)

Termín: zajištění výše uvedených služeb bude souladu s termínem realizace akce, která se předpokládá na 14 měsíců (z toho 2 měsíce na zajištění kolaudace), začátek realizace je v září 2024

Kontaktní osoba:

V Brně dne   27.8.2024

Objednatel…………………..                        Dodavatel:

Ing. Jan Hobža, ředitel školy		             objednávku akceptujeme……………………