Smlouva o Dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.

 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1471/2024

### Smluvní strany

1. **Statutární město Přerov**

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Zastoupené: xxxxx, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Přerova na základě části IV. odstavce 4 písm. a) Vnitřního předpisu č. 8/2018 Organizačního řádu, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších vnitřních předpisů

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx, odbor vnitřní správy, odd. informačních a komunikačních služeb

tel: + 420 xxxx, mob.: + 420 xxxx

email: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

1. **Geo Marchovsky, s.r.o.**

Se sídlem: Řepčín 250, 779 00 Olomouc

Zastoupena: Ing. Petrem Marchovským

ve věcech smlouvy Ing. Petrem Marchovským

ve věcech technických Ing. Petrem Marchovským

IČ: 25817639

DIČ: CZ 25817639

Bankovní spojení: Fio banka Olomouc

Číslo účtu: 2600142140/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18691

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Marchovský, mobil tel.: + 420 xxxx

email: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) tuto smlouvu o Dílo (dále jen „smlouvu“):

**Článek I**

**Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se zhotovitel pro objednatele zavazuje zajistit, formou digitálního mapování, **aktualizaci vyhotovené digitální technické mapy města Přerova v nastavených půlročních cyklech,** vč. 12 místních částí obce Přerov (tj. katastrální území Přerov, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice, Penčičky, Penčice) **za období od 7/2024 do 6/2025** (dále jen „aktualizace DTMM“ nebo „Dílo“ případně „Část Díla“). **Všechna vlastní provedená geodetická zaměření skutečného stavu měnící základní polohovou situaci (ZPS), dopravní infrastrukturu (DI) nebo technickou infrastrukturu (TI) zapracuje zhotovitel do DTM Olomouckého kraje, dle metodiky zveřejněné na webové stránce ČÚZK (https://cuzk.gov.cz/DMVS/Metodika.aspx ). Za tímto účelem mu MMPr poskytne právo editora.**
2. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace komplexního souboru technologických postupů sběru, zpracování, ukládání a užívání dat o územní realitě, založených na využití programových a technických prostředků automatizace, vedoucího k vytvoření digitálního technické mapy území.

**Postup aktualizace:**

* Pracoviště geografického informačního systému Magistrátu města Přerova (dále jen „GIS MMPr“) připraví seznam změn v území, které se dotýkají DTMM a také veškeré získané podklady – zaměření skutečného provedení stavby od různých dodavatelů,
* pracoviště GIS MMPr předá zpracovateli stávající DTMM s navázanou atributovou informací ve formě verzované souborové nebo personální geodatabáze zpracované v SW firmy ESRI,
* zpracovatel na základě předaných podkladů o změnách v území a nezávislé rekognoskaci území v rozsahu celé DTMM, **navštíví danou lokalitu**, **ověří skutečný stav provedených změn, v nejbližším okolí prověří návaznost dalších případně souvisejících změn, území** **doměří a veškeré provedené a navazující změny zapracuje do DTMM a DTM OK.** Zpracovatel je při zaměření nebo obhlídce místa povinen pořídit a zadavateli předat fotodokumentaci místa a nejbližšího okolí. Tato fotodokumentace bude sloužit ke kontrole zapracování, upřesnění nebo případné opravě některých atributů.
* Kompletní aktualizovanou DTMM vrátí zpracovatel na GIS MMPr.

**Technické podmínky:**

Rozsah a obsah zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je dán jednak typem akce a jednak ust. § 13 odst. 5 písm. a) vyhlášky Českého zeměměřického a katastrálního úřadu č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Polohový souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový souřadnicový systém: Bpv.

Přesnost zaměření: třída přesnosti 3

Základní měřítko: 1: 500

Vlastní obsah DTMM je podrobně popsán v přiložených datových modelech polohopisu a výškopisu – Přílohy č. 1 a 2

Obsah DTM Olomouckého kraje je určen Vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 393/2020 Sb.). Základem jsou typy objektů DTM, které se sdružují do kategorií a skupin. Zařazení typů objektů do kategorie určuje Příloha č. 1 Vyhlášky č. 393/2020 Sb.

V DTMM budou u každého prvku zaznamenány tyto údaje:

* + jméno pořizovatele dat
	+ datum pořízení dat
	+ jméno osoby, která provedla změny v grafice nebo v atributových údajích
	+ datum poslední změny
	+ kód místní části
	+ přesnost dat
	+ další povinné atributy uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace „Datový model polohopisu“ a Příloze č. 3 zadávací dokumentace „Datový model výškopisu“

Vstupním a zároveň výstupním formátem aktualizace DTMM je GOEDATBÁZE ESRI – topologicky čistá kresba v liniové a plošné reprezentaci s navázanými atributovými informacemi vytvořená jako speciální dočasně oddělené verze uchovávající informace o provedených změnách. Nejedná se tedy o pouhou CAD kresbu (MicroStation), ale o GIS databázi prostorových a atributových polohopisných i výškopisných údajů, umožňující snadnou synchronizaci s ostrou primární geodatabází na serveru SQL.

Liniovou kresbu je potřeba topologicky vyčistit. Je potřeba důsledně dbát na to, aby zaměřená rozhraní ploch s ploty a obrubníky tvořila ucelenou kresbu s uzavřenými plochami, přičemž v každé ploše musí být právě jeden centroid charakterizující typ plochy, umožňující zplochování – vytvoření plošné reprezentace dat GIS. Pro plnění zakázky může zadavatel zapůjčit licenci SW firmy ESRI – ArcGIS Desktop Advanced.

Nesmí dojít ke ztrátě atributových informací například při rozdělení prvků.

**Aktualizace DTMM bude prováděna v půlročních intervalech, tj. v rozsahu 2 aktualizace ročně.**

Za každý cyklus aktualizace, za každou místní část, povede zhotovitel výkaz měřičských a kancelářských prací a nákladů. Výkaz, vč. fotodokumentace místa a nejbližšího okolí, bude objednateli předán při předávce Díla nebo jeho části.

Za dokončené a bezvadné Dílo se považuje aktualizovaná DTMM předaná objednateli na datovém nosiči ve formátu, ve kterém zhotovitel obdržel od objednatele podkladová data.

1. Součástí Díla jsou rovněž práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu Díla.
2. Zhotovitel je povinen zapracovat do dokumentací všechny oprávněné požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR.
3. Objednatel se zavazuje provedené Dílo od zhotovitele po kontrole věcné a obsahové správnosti převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. III. této smlouvy.

**Článek II**

 **Místo a doba plnění**

1. Místem plnění Díla je pracoviště geografického informačního systému Magistrátu města Přerova – Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 a katastrální území Přerov, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice, Penčičky, Penčice.
2. Doba plnění podle této smlouvy je stanovena takto:

**Smlouva se uzavírá na dobu určitou s datem ukončení smlouvy 31. 7. 2025.**

Plnění veřejné zakázky, tj. **provádění aktualizace DTMM bude prováděno v půlročních intervalech, tj. v rozsahu 2 aktualizace ročně** takto:

* převzetí podkladů a zahájení aktualizace nejpozději vždy k 15. 11. a 15. 5. kalendářního roku
* dokončení aktualizace a odevzdání aktualizované DTMM vždy k 15. 1. a 15. 7. kalendářního roku, tj.:
1. aktualizace DTMM za období 07-12/ 2024, tj. k 15. 1. 2025
2. aktualizace DTMM za období 01-06/ 2025, tj. k 15. 7. 2025
3. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním jednotlivých dílčích plnění objednateli v sídle objednatele v termínech do 15. 1. a do 15. 7. kalendářního roku. Termínem ukončení jednotlivých etap plnění se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.
4. Pokud dojde k prodloužení přípravy podkladů pro aktualizaci, kdy zavinění nebylo na straně zhotovitele, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním Díla a sjednaný termín bude prodloužen, a to formou dodatku k této smlouvě, o dobu shodnou, o kterou se příprava podkladů prodloužila.
5. K posunu termínu dokončení realizace díla může dále dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a znemožňují dodržení technologických postupů. Existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek dodavatel oznámí zadavateli, osoba zadavatele oprávněná jednat ve věcech technických posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a rozhodne, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací dodavatel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu prací. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací posune o nezbytně nutnou dobu, po kterou dodavatel objektivně nemohl práce na díle provádět.

**Článek III**

**Cena Díla**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy, která činí:

**Celková cena bez DPH  222 720,- Kč**

**Sazba DPH ….…….…21 %**

**Výše DPH   46 771,- Kč**

**Cena celkem   269 491,- Kč**

Cena za jednotlivé části Díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č. etapy** | **Část předmětu plnění** | **Cena v Kč bez DPH** | **Cena v Kč s DPH** |
| 1. | Aktualizace DTMM za období 07-12/ 2024, tj. k 15. 1. 2025 |   111 360 Kč  |   134 745,5 Kč  |
| 2. | Aktualizace DTMM za období 01-06/ 2025, tj. k 15. 7. 2025 |   111 360 Kč  |   134 745,5 Kč  |

1. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
2. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně Díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
4. Cena za aktualizaci DTMM a s ní související činnost je cenou nejvýše přípustnou. Cena obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění. Cenu bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. V odst. 4 této smlouvy, a to:
5. nebude-li některá Část Díla v důsledku sjednaných méně prací provedena, bude cena snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch Částí Díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny. Smluvní strany se dohodly, že v případě méně prací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méně prací vznikly,
6. přičtením veškerých nákladů na provedení těch Částí Díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené ve smlouvě.
7. Důvodem pro změnu ceny Díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v rozpočtu zhotovitele, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění dohodnutých služeb.

**Článek IV**

**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí části Díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté Dílo (Část Díla) ve výši dle čl. III odst. 1 této smlouvy, a to na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního předání a převzetí Díla (Části Díla).
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu podle ust. § 29 ZDPH, náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 kalendářních dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
4. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
6. číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
7. předmět smlouvy, tj. text „Aktualizace DTMM pro GIS MMPr“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
8. lhůtu splatnosti faktury,
9. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
10. soupis provedených prací schválený objednatelem,
11. přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že Dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
12. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
14. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za Dílo,
15. budou-li vyúčtovány služby nebo práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
16. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
17. Povinnost objednatele uhradit převzaté Dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního účtu objednatele. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se zadávací dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
18. Doručení faktur se, v případě, že zhotovitel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
19. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek V**

**Provádění Díla, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně, resp. objednatel zhotoviteli a zhotovitel objednateli. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této smlouvy postupovat jen samostatně, s odbornou péčí podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré činnosti a výstupy z těchto činností budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami a touto smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, resp. kontaktním osobám objednatele jednajícím ve věcech technických nebo smluvních veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení Díla nezbytné.
6. Zhotovitel je zejména povinen:
7. provést Dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním předpisům,
8. dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,
9. provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
10. písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
11. upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,
12. provést Dílo bez vad, resp. bez chyb spočívajících zejména v:
	* nedodržení předepsané přesnosti geodetického zaměření,
	* absenci výškového zaměření,
	* nevyplnění atributů u jednotlivých geoprvků,
	* nedodržení topologické čistoty dat a úplnosti datového modelu,
	* zapracování dodaného zaměření skutečného stavu bez předchozí obhlídky místa a nejbližšího okolí a pořízení fotodokumentace, přičemž výše uvedené chyby jsou objednatelem považovány za závažné,

a dalších z pohledu objednatele méně závažných chyb, tj. např.:

* + chybná klasifikace (třída) u geoprvku,
	+ neúplné vyplnění atributů u jednotlivých geoprvků,
	+ nepřesné nebo chybné vyplnění atributů,
	+ přetahy v geometrické složce geoprvků apod.
1. zajistit provádění aktualizace DTMM osobami, které jsou prokazatelně, řádně a komplexně k dané činnosti odborně zaškoleni na SW firmy ESRI ArcGIS Desktop Advanced.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění Díla v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení Díla. Podklady pro provedení Díla je objednatel povinen předat zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Smluvní strany se, ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění Díla. V případě, že Dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, přičemž je při zpracování Díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.
4. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o Dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy.
6. Nesplnění povinností dle odst. 10 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné dnem doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

**Článek VI**

**Předání a převzetí Díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo i před termínem plnění.
3. O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí Díla“, který podepíšou zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí Díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.
4. označení předmětu Díla,
5. označení objednatele a zhotovitele Díla,
6. číslo a datum uzavření smlouvy o Dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
7. datum ukončení záruky na Dílo,
8. soupis měřičských a kancelářských prací a nákladů od zahájení po dokončení Díla,
9. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
10. seznam převzaté dokumentace,
11. prohlášení objednatele, že Dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
12. datum a místo sepsání protokolu,
13. seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
14. lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. j) tohoto odstavce,
15. jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a zhotovitele.
16. Objednatel není Dílo nebo část Díla povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
17. Zhotovitel je povinen, v případě požadavku objednatele, před předáním jednotlivých částí Díla provést prezentaci obsahu k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele.

**Článek VII**

**Vady Díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost Díla**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době.
3. Záruční doba na Dílo je 36 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním Díla zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného Díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval.
6. Objednatel je povinen oznámit vadu Díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí Díla.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami dle čl. VI, odst. 4 smlouvy, sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.
8. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

**Článek VIII**

**Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla.
2. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití Díla způsobem snižujícím hodnotu Díla a dodržovat právo na autorské označení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského Díla) užít k realizaci změn v dotčeném území, dále ke všem formám zveřejnění Díla, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití Díla a oprávnění upravit či jinak měnit Dílo nebo Dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
4. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí Díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití Díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na Díle způsobené nevhodným nebo nesprávným postupem, i když byl odsouhlasen objednatelem.
2. Způsobí-li zhotovitel nebo jeho poddodavatelé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním dle této smlouvy škodu, je zhotovitel za tuto škodu odpovědný a je povinen ji uhradit.
3. Zhotovitel odškodní objednatele a právně je na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou činností na pojistnou částku ve výši minimálně 200 000,-- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění Díla a po celou dobu záruční doby.

**Článek IX**

**Smluvní sankce**

1. V případě, že zhotovitel opakovaně poruší kteroukoliv smluvní povinnost (s výjimkou smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty v jiných odstavcích tohoto článku nebo na jiných místech této smlouvy), u níž byl v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování písemně upozorněn, a to s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení smlouvy, je při neodstranění porušení smluvní povinnosti objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla včetně DPH za každý započatý den, ve kterém porušení příslušné smluvní povinnosti trvá.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním Díla nebo jeho části řádně a včas podle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny (části) Díla za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,-- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady Díla v určené lhůtě.
4. Obsahuje-li provedené Dílo i po provedené opravě závažné vady (chyby) uvedené v čl. V odst. 6 písm. f) smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,-- Kč za každou takovou zjištěnou chybu; v případě méně závažných vad (chyb) uvedených v čl. V odst. 6 písm. f) smlouvy, pak smluvní pokuta za každou takovou zjištěnou chybu činí 5 000,-- Kč.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. V odst. 11 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
8. Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny Díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek X**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
* prodlení zhotovitele s provedením Díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů,
* neprovádění Díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,
* neodstranění vady Díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá.
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.
2. Odstoupením ze strany objednatele se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

**Článek XI**

**Zvláštní ujednání**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje budou poskytnuty za těchto podmínek:
2. geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně pro zpracování předmětné zakázky,
3. zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace,
4. zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování zakázky.
5. Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.
6. Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 800 000,-- Kč.

**Článek XII**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna pouze předem odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny Díla bude objednatelem zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
7. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci Díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místní šetření.

V Přerově dne V Olomouci dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. …………………………………………..

 xxxxx Ing. Petr Marchovský

vedoucí odboru vnitřní správy jednatel společnosti