Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 1190400051

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# obec Borová Lada

kontaktní adresa:	Obecní úřad Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada IČO:	00250341

zastoupená:	Ing. Janou H r a z á n k o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1190400051 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 11. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 (dále jen

„Smlouva“):

1.

Termín ukončení akce, uvedený v článku IV. bodu 1) písm. p), se mění na 9/2024.

2.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV., bodu 1), písm. q), se mění na 12/2024.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

5.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu