# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

1. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

se sídlem Nábělkova 539/3,767 01 Kroměříž

IČ: 00568945, DIČ: CZ00568945

Zastoupená ředitelem Ing. Bronislavem Fuksou

dále jen „objednatel“,

2. TRUHLÁŘSTVÍ Tomáš Janoušek

Křenovská 1424, 752 01 Kojetín

IČ: 73 254 118, DIČ: CZ8102215693

Zastoupené Tomášem Janouškem

dále jen „zhotovitel“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

- Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v dodávce a montáži nábytku do kabinetu č. 503 v SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova 539/3 (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném v cenové nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- Místo a čas plnění

Místem plnění:

- je SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova 539/3, kabinet č. 503

Čas plnění:

- termín zahájení prací na díle:14.5.2024

- termín ukončení prací na díle a jeho předání:30.9.2024

- Předání a převzetí díla

Zhotovitel předmět díla předá do 30.9.2024 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.

Zdůvodnění změny:

Posunutí termínu dodávky nábytku je na straně objednatele, a to z důvodu probíhajících prací na opravě elektroinstalace v budově školy. Ostatní body ve smlouvě jsou beze změny.

V Kroměříži dne: 22.7.2024

Objednatel                                                              		 Zhotovitel

...........................................                                                	...........................................

Ing. Bronislav Fuksa, ředitel					Tomáš Janoušek