#### SMLOUVA O IMPLEMENTACI A DODÁVCE AUTOMATICKÉHO ZHÁŠECÍHO SYSTÉMU A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: 0988/24/06/NBIT)

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel:			Fakultní nemocnice Plzeň

se sídlem:	 	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

zastoupena:		MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

IČO:		00669806

DIČ:		CZ00669806

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		33739311/0710

Kontaktní osoba: 		XXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: 			KLIKA – BP gas systems s.r.o.

se sídlem:			8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO:			09456864

DIČ:			CZ09456864

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:			123-2433420237/0100

zastoupena:			Ing. Richardem Kadlecem, jednatelem

Markem Doležalem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 119122

Kontaktní osoba: 		XXX

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tuto

Smlouvu o implementaci a dodávce automatického zhášecího systému a o poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Automatický zhášecí systém“, ev. č. Z2024-007142 (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky uvedenými v zadávací dokumentaci včetně jejich příloh a v souladu s nabídkou Poskytovatele podanou na Veřejnou zakázku.

  - Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

  - Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), že ji považuje za dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy.

  - Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel byl v souladu s § 22a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), určen jako správce a provozovatel informačního systému základní služby, a proto se Poskytovatel uzavřením Smlouvy stane jeho významným dodavatelem dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VyKB“). Plnění předmětu Smlouvy, a to ve všech jeho fázích a ve všech jeho částech musí splňovat veškeré podmínky dle ZoKB a VyKB. Poskytovatel se zavazuje informovat o těchto skutečnostech všechny své poddodavatele a další osoby, s jejichž pomocí či jejichž prostřednictvím bude Poskytovatel plnit předmět Smlouvy.

  - Jestliže ve vztahu k plnění podle Smlouvy vznikne v souvislosti se zaváděním nebo aktualizací systému řízení bezpečnosti informací nebo v souvislosti se zaváděním, prováděním nebo aktualizací bezpečnostních opatření podle ZoKB a jeho prováděcích předpisů potřeba uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy. Poskytovatel se pro tento případ rovněž zavazuje poskytnout součinnost směřující k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se ZZVZ.

  - Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

  - Objednatel předpokládá možnost kofinancování implementace předmětu plnění Veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přičemž Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby kofinancování z IROP nebylo ohroženo.

  - Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:

## v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

## Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije závazně.

  - Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.

# ÚČEL SMLOUVY A CÍLE PROJEKTU

  - Základním účelem, k jehož dosažení se Smlouva uzavírá, je zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti a celkové úrovně zabezpečení nemocnice provozované Objednatelem. Prostřednictvím realizace předmětu této Smlouvy dojde ke zvýšení důvěrnosti, dostupnosti a integrity jak informací o pacientech a zaměstnancích nemocnice provozované Objednatelem, tak i ke zvýšení ochrany interních procesů a služeb Objednatele, resp. jím provozované nemocnice.

  - Cílem projektu realizovaného prostřednictvím této Smlouvy je zajištění požáru ve dvojici svých datových center, a to automatickým protipožárním zhášecím systémem na bázi inertního hasícího plynu.

  - Konečným stavem projektu realizovaného prostřednictvím této Smlouvy je dodávka optimalizovaného bezpečnostního řešení dle požadavků VyKB konkrétně dle §17 VyKB (fyzická bezpečnost), § 27 VyKB (zajišťování úrovně dostupnosti informací), § 28  (průmyslové, řídící a obdobné specifické systémy).

  - Cílem veřejné zakázky je také zajistit soulad se všemi změnami souvisejícími s povinnostmi zadavatele § 17 VyKB (fyzická bezpečnost), § 27 VyKB (zajišťování úrovně dostupnosti informací), § 28 VyKB (průmyslové, řídící a obdobné specifické systémy). V případě, že v době plnění veřejné zakázky nenabude účinnosti nová právní úprava v oblasti kybernetické bezpečnosti, bude vybraný dodavatel při plnění vycházet z platné a účinné právní úpravy, jakož i z materiálů uveřejněných na oficiálních webových stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v souvislosti s přípravou na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2).

# PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je realizace komplexního projektu pro vybudování automatického zhášecího systému na bázi inertního plynu pro dvě serverovny zadavatele. Součástí plnění je:

    - před implementační analýza stávajícího stavu;

    - příprava detailního návrhu řešení (Solution Design);

    - montáž a instalace všech částí dodávky;

    - veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastní a funkcionality popsané v technické specifikaci;

    - likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky;

    - integrace dodávaného automatického zhášecího systému s ústřednou EPS;

    - otestování funkčnosti systému;

    - protokolární předání zařízení do provozu uživateli;

    - případné odstranění vad a nedodělků;

    - zaškolení obsluhy;

    - pravidelné bezpečnostně technické kontroly (revize) systému po dobu 60 měsíců od akceptace projektu;

to vše v rozsahu dle bližší specifikace obsažené v příloze č. 1 Smlouvy (souhrnně dále jako „Plnění“).

  - Plnění předmětu Smlouvy je rozděleno do těchto základních fází:

    - Fáze 1 (vytvoření Před implementační analýzy a Solution designu)

    - Fáze 2 (dodávka, implementace a optimalizace automatického zhášecího systému);

    - Fáze 3 (provádění bezpečnostně technické kontroly po dobu 60 měsíců od akceptace Fáze 2).

  - Fáze 1 (vytvoření Před implementační analýzy a Solution designu) zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:

## seznámení s prostředím Objednatele, provedení detailní analýzy požadavků Objednatele na řešení, jejich detailní rozpracování a verifikace s Objednatelem určenými pracovníky;

## vytvoření Předimplementační analýzy, jejíž součástí bude návrh cílového solution designu celého řešení, a to ve struktuře stanovené v příloze č. 1 Smlouvy Technická specifikace.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn Poskytovateli sdělit požadavky na obsah výstupů Fáze 1, poskytnout relevantní podklady a ukládat Poskytovateli pokyny zejména za účelem zajištění zdárného provedení a dokončení Fáze 1. Milníky detailního harmonogramu Fáze 2 budou po schválení Objednatelem závazné a budou se na ně vztahovat smluvní pokuta dle odstavce 11.1 bodu i) Smlouvy.

Výstup: Předimplementační analýza s návrhem solution designu ve struktuře odpovídající požadavkům dle přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Fáze 1“).

  - Fáze 2 (dodávka, implementace a optimalizace automatického zhášecího systému) zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:

## dodání Objednatelem požadovaného automatického zhášecího systému včetně veškerého potřebného příslušenství a jeho implementace a optimalizace do dvou serveroven Objednatele;

## otestování funkčnosti HW;

## likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky;

## integrace dodávaného automatického zhášecího systému s ústřednou EPS pro zasílání zpráv;

## protokolární předání zařízení do provozu uživateli;

## případné odstranění vad a nedodělků;

## zaškolení obsluhy;

## Výstup: Dodaný, implementovaný, integrovaný, optimalizovaný, a otestovaný automatický zhášecí systém v souladu s provedenou Před implementační analýzou a Solution Designem vč. protokolárního předání zařízení do provozu uživateli, (dále jen „Fáze 2“).

  - Fáze 3 (poskytování BTK – Bezpečnostní technické kontroly) zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:

## Provádění bezpečnostně technické kontroly po dobu 60 měsíců od akceptace Fáze 2);

## Výstup: Provádění bezpečnostně technické kontroly po dobu 60 měsíců od akceptace projektu (dále jen „Fáze 3“).

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění i BTK v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

  - Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění dle Smlouvy, a že Plnění může být poskytnuto způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Plnění v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

# LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s harmonogramem v následujících krocích (fázích):

| Fáze | Ukončení (splnění) fáze |
| --- | --- |
| Fáze 1 | Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy |
| Fáze 2 | Nejpozději do 30.6.2025 |
| Fáze 3 | 5 let (60 měsíců) od akceptace Fáze 2 |

  - Konkrétní milníky plnění budou upřesněny ve Fázi 1 v rámci vytvořeného detailního harmonogramu.

  - Místem plnění jsou areály Fakultní nemocnice Plzeň na adrese Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory a alej Svobody 923/80, Plzeň – Lochotín, není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

  - Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit a/nebo které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem předány Objednateli v sídle Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

# CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za poskytování Plnění a BTK je sjednána dohodou Smluvních stran následovně:

| Fáze 1 | Dodávka Předimplementační analýzy a solution designu (odst. 3.3 Smlouvy) | 5 500,00 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Fáze 2 | Dodávka, implementace a optimalizace automatického zhášecího systému (odst. 3.4.1-3.4.7 Smlouvy) | 888 350,00 bez DPH |
| Fáze 3 | Poskytování služeb bezpečnostně technické kontroly po dobu 60 měsíců od akceptace Fáze 2 dle bodu 3.5 Smlouvy | 60 000,00 Kč |
| Cena Plnění bez DPH celkem |  | 953 850,00 Kč |

  - Cena jednotlivých částí Plnění je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy.

  - Součástí cen uvedených v odst. 5.1 a v příloze č. 2 Smlouvy jsou i služby a dodávky nezbytné pro řádné a úplné poskytování předmětu Plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně poplatků a nákladů souvisejících (zejména licence, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu Plnění dle Smlouvy, jakož i nákladů souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.).

  - Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou ceny v korunách českých (CZK) bez DPH. K cenám bez DPH je Poskytovatel oprávněn účtovat DPH v příslušné výši. Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

  - Veškeré ceny uvedené v tomto článku a v příloze č. 2 Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti Smlouvy, není-li uvedeno jinak. Cenu Plnění je možné změnit v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

  - Jednotkové ceny BTK nelze upravit z důvodu inflace.

  - Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem (dále jen „Faktura“ či „Faktury“) následovně:

- právo fakturovat cenu za Fáze 1 až 2 Plnění vzniká Poskytovateli vždy pouze po akceptaci odpovídajícího plnění v rámci příslušné Fáze dle Smlouvy Objednatelem na základě příslušných akceptačních protokolů ve smyslu čl. 6 Smlouvy.

- právo fakturovat cenu za Fázi 3 Plnění, spočívající v poskytování BTK, vzniká Poskytovateli na začátku Plnění Fáze 3.

  - Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou Smluvních stran jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za poskytnutí Plnění (či jeho části) či Služeb dle Smlouvy. V případě, že Plnění či BTK nejsou akceptovány některým z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, není-li výslovně uvedeno jinak.

  - Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, číslo a název schváleného dotačního projektu (tj. CZ.06.01.01/00/22_004/0000042, Zálohování a ochrana datové základny – P2) a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ, obecné náležitosti účetních dokladů a současně požadavky poskytovatele dotace alespoň v rozsahu čísla projektu a rozlišení uznatelných a neuznatelných nákladů (dle pokynu Objednatele). Součástí každé Faktury musí být akceptační protokol pro danou fázi Plnění či pro příslušné BTK, podepsaný oběma Smluvními stranami.

  - Splatnost Faktur je stanovena do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Cena za poskytnutí Plnění či jeho části či za BTK se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

  - Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury.

  - Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být bez souhlasu Objednatele postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno.

# PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

  - Jednotlivé Fáze budou Poskytovatelem předány a Objednatelem převzaty podle pravidel stanovených v tomto článku Smlouvy či na jeho základě. Akceptací plně dokončené fáze vzniká Poskytovateli nárok na vystavení Faktury odpovídající této části Plnění, je-li fáze sjednána jako platební milník dle 5.1 Smlouvy.

  - Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda Plnění bylo řádně dokončeno a výstupy Fází odpovídají sjednaným požadavkům. V případě akceptace Informačního systému se jedná zejména o ověření, zda odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům. V rámci akceptačního řízení bude vycházeno z Před implementační analýzy a Solution designu (výstup Fáze 1). Podmínkou akceptace je vypořádání všech zjištěných a evidovaných vad a nedodělků, není-li určeno výslovně jinak anebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  - Fázi plnění akceptuje Objednatel ze strany vedoucího projektu.

  - Akceptací akceptačního protokolu Fázi 2 dle odst. 3.4 Smlouvy Objednatelem nastává akceptace Plnění jako celku ze strany Objednatele.

  - Součástí akceptačního protokolu bude minimálně:

- popis Plnění nebo jeho části, které byly předmětem akceptace;

- záznam průběhu akceptačního řízení;

- seznam akceptačních testů se záznamem jejich výsledků;

- seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií;

- výsledek akceptačního řízení včetně splnění akceptačních kritérií.

# DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Poskytovatel je povinen:

    - poskytovat řádně a včas Plnění a BTK podle Smlouvy bez faktických a právních vad;

    - postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s Best Practice v daném oboru, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

    - bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;

    - informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;

    - poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;

    - na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším dodavatelům Objednatele;

    - provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz dotčených osob a pracovišť Objednatele;

    - dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;

    - informovat Objednatele nebo jím pověřenou třetí stranu o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

    - použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;

    - uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle Smlouvy včetně účetních dokladů v souladu s příslušnými Obecnými pravidly IROP. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Poskytovatel použít;

    - v souladu s příslušnými Obecnými pravidly IROP poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění dle Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění dle Smlouvy v rámci projektu kofinancovaného z IROP a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, oprávněna požadovat.

  - Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu.

  - Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, případné náklady nese Poskytovatel.

  - Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní době (od 7:00 do 15:00).

  - Objednatel požaduje, aby Poskytovatel a jeho případní poddodavatelé realizovali předmět Smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a právními předpisy. Poskytovatel a jeho případní poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

    - Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,

    - Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),

    - Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,

    - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

  - Poskytovatel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

  - Poskytovatel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.

  - Poskytovatel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci.

  - V případě, že Poskytovatel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkajících se dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Poskytovatel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Poskytovateli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Poskytovatel, resp. jeho poddodavatel.

  - Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů.

# OPRÁVNĚNÉ OSOBY

# Oprávněné osoby

# Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních, realizačních, kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále:

- osoby oprávněné ve věcech smluvních a realizačních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí Plnění dle čl. 6 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy.

# Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

# Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

- ve věcech smluvních: 			MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

- ve věcech realizačních			XXX

- ve věcech kybernetické bezpečnosti	XXX

- ve věcech ochrany osobních údajů 	XXX

# Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

#### ve věcech smluvních: 			XXX

#### ve věcech realizačních			XXX

#### ve věcech kybernetické bezpečnosti	XXX

#### ve věcech ochrany osobních údajů 	XXX

# Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. V případě změny oprávněných osob není potřeba ke Smlouvě uzavírat dodatek a změna je účinná dnem doručení písemného vyrozumění druhé Smluvní straně.

# VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ

  - Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli.

  - Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

  - Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Informačního systému či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a zcela sanovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu Újmy.

  - S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Plnění či s poskytováním Služeb dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

  - Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování Plnění dle Smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět Plnění Smlouvy či výsledek Služeb užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Poskytovatele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu Újmy, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

  - „Újma“ pro účely této smlouvy znamená (i) újmu na jmění (škodu) a dále (ii) nemajetkovou újmu.

# ODPOVĚDNOST ZA újmu, ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení Újmy a k minimalizaci vzniklých Újem. Smluvní strany nesou odpovědnost za Újmu dle platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za Újmu rovněž v případě, že část Plnění či Služeb poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

  - Žádná ze stran není odpovědná za Újmu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.

  - Újma se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

  - Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 30.000.000,- Kč. Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy na vyžádání Objednateli. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné Újmy Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

  - Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění či Služeb, jež bude mít Plnění (či jeho dílčí část) či BTK v době jejich předání Objednateli. Vady, které se na Plnění (či jeho dílčí části) či na BTK vyskytnou v průběhu 6 měsíců od doby předání Objednateli, se považují za vady, které mělo Plnění či BTK k okamžiku předání Objednateli.

  - Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady Plnění či jeho části či Služeb odstraňovat na své náklady, a to v souladu s režimem SLA uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy.

# SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní pokuty:

- v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění odpovídajícího Fázi 1 či 2 či stanovených dílčích milníků v termínu dle Smlouvy či vzniklém určením na základě Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli, není-li pro jednotlivé případy stanovena v této Smlouvě zvláštní smluvní pokuta, smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení, čímž není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat náhradu Újmy, a to odpovídající také ztrátě či snížení dotace na předmět plnění Smlouvy;

- v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění odpovídajícího Fázi 3 bezpečnostně technické kontroly (odst. 3.5 Smlouvy) je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení, čímž není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat náhradu Újmy, a to odpovídající také ztrátě či snížení dotace na předmět plnění Smlouvy;

- v případě porušení povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 10.4 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;

- v případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle článku 12. Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

- v případě porušení povinností kybernetické bezpečnosti dle odst.13.1-13.3 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není Poskytovatelem zajištěno ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů.

  - V případě prodlení Objednatele či Poskytovatele se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dané částky.

  - Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu Újmy; nárok na náhradu Újmy je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena.

  - Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich vyúčtování.

# OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, jsou důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích.

  - Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

    - Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo

    - takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti u osob za Objednatele a/nebo

    - takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti a současně, kterým je nezbytné poskytnout tyto informace výhradně z důvodu plnění této Smlouvy Poskytovatelem (tzn. nikoliv osoby vykonávající advokacii dle zákona o advokacii a jiní poradci Poskytovatele) a/nebo

    - se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.

  - Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.

  - Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel.

  - V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady Újmy není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.

  - Závazek k mlčenlivosti a ochrany Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

  - Smluvní strany si upraví práva a povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Poskytovatel bude zpracovatelem osobních údajů.

# KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

  - Poskytovatel je povinen dodržovat a řídit se Pravidly chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací, která jsou v aktuální verzi k dispozici na oficiálních webových stránkách Objednatele pod odkazem https://www.fnplzen.cz/pravidla_dodavatele.

  - Poskytovatel je povinen nahlásit Objednateli jakoukoliv změnu stavu bezpečnosti jeho ICT prostředí, zejména pak ty změny, které mohou mít negativní dopad na Objednatele.

  - V případě potřeby vzdáleného přístupu k informačním a komunikačním systémům, zdravotnickým prostředkům a informacím Objednatele ze strany Poskytovatele je toto možné pouze na základě předchozího uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu prostřednictvím technického řešení Objednatele. Vzor smlouvy o vzdáleném přístupu je uveden v aktuální verzi na oficiálních webových stránkách Objednatele pod odkazem https://www.fnplzen.cz/smlouva_vzdaleny_pristup.

# DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne ukončení Fáze 3  dle čl. 4.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Poskytovatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením za níže uvedených podmínek. Smluvní strany se domluvily, že smlouvu nelze ukončit výpovědí.

  - Kterákoliv Smluvní strana může od smlouvy písemně odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovém porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména:

- prodlení Poskytovatele s poskytováním Plnění či jeho části ve sjednaných termínech delší než 30 dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů od doručení takovéto výzvy;

- případ, kdy během Fáze 1 nebude Objednatelem schválena Předimplementační analýza a solution design;

- v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo

  - Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu.

  - Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

  - Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za Újmu, nároky na uplatnění smluvních pokut, příslušnost soudu, kybernetické bezpečnosti a ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.

# SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

  - Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. 8 odst. 8.1.3 a 8.1.4 Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

  - Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

  - Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

## dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

## dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

## dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

## dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

  - Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky prostřednictvím šifrovaného distribučního kanálu určeného Objednatelem.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.

  - Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

  - Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

  - Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.

  - Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

  - Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

  - Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Není-li stanoveno jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

  - Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 15 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, její část ani jakékoli pohledávky za druhou smluvní stranou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto omezení se nedotýká práv Objednatele disponovat s majetkovými právy a licencemi.

  - Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně příslušným soudem v České republice podle právního řádu ČR. Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudů dle sídla Objednatele.

  - Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

  - Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě. Elektronicky bude Smlouva podepsána připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2: Ceník

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

| V Plzni dne dle el. podpisu za Objednatele: |  | V Jihlavě dne dle el. podpisu za Poskytovatele: |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň |  | Ing. Richard Kadlec, jednatel Marek Doležal, jednatel KLIKA – BP gas systems s.r.o. |

Příloha č. 1 Technická specifikace

| Automatický zhášecí systém |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Požadavek | Ano / Ne | Poznámka / způsob naplnění |
| Minimální požadavky | samozhášecí zařízení na bázi chemického hasicího plynu pro 2 serverovny zadavatele | Ano |  |
|  | projektová dokumentace zhášecího zařízení | Ano | Dokumentace systému dle ČSN EN 15004-1 |
|  | 1. serverovna vnitřní objem vč. podhledu a zdvojené podlahy je 205 m3 | Ano | Zásoba hasiva v 1x 180L lahev 25bar |
|  | 2. serverovna vnitřní objem vč. podhledu a zdvojené podlahy je 35 m3 | Ano | Zásoba hasiva v 1x 45L lahev 25bar |
|  | doba vytékání plynu méně než 10 sekund | Ano | Bude použito chemické hasivo FK-5-1-12 |
|  | tlakové láhve s hasicím plynem a potrubním systémem | Ano | Zásoba hasiva v 1x 180L lahev 25bar pro serverovnu č. 1, Zásoba hasiva v 1x 45L lahev 25bar pro serverovnu č. 2 |
|  | ústředna hašení | Ano | Každá místnost bude mít vlastní ústřednu GHZ s certifikací ČSN EN 12094 |
|  | základní detekce na stropě | Ano | Kouřové bodové detektory |
|  | doplňková detekce nasávacím hlásičem pro signalizaci předpoplachu a vypnutí klimatizace | Ano | Nasávací detektor napojen na vzorkovací potrubí |
|  | tlačítko aktivační a tlačítko stop | Ano | Tlačítkový hlásič aktivační vně místnosti, Tlačítkový hlásič blkovací uvnitř místnosti |
|  | akustická a vizuální signalizace | Ano | Optickoakusticá signalizace uvnitř a vně místnosti nadedveřmi |
|  | přetlakové klapky | Ano | Gravitační přetlakové klapky pro dovod podtlaku a přetlaku |
|  | po hašení odvětrání hasicího plynu ze serverovny | Ano | Pomocí ventilátoru ovládaného manuální aktivací klíčkovým přepínačem |
|  | připojení zhášecího zařízení do EPS | Ano | Předání stavů GHZ - předpoplach, poplach, sumární porucha, hašení vypuštěno na EPS objektu |
|  | přenos zpráv z ústředny na mobil pověřené osoby | Ano | Ústředna GHZ bude doplněna o GSM bránu |
| Technické úpravy serveroven: | připojení zhášecího systému na síť 230V | Ano | Zhotovení přívodu pro ústředny GHZ |
|  | možnost korektního vypnutí serverů před hašením (nejlépe pomocí UPS) | Ano | Poplachové relé bude k dispozici na ústředná GHZ |
|  | vypínání VZT při hašení | Ano | Poplachové relé bude k dispozici na ústředná GHZ |
|  | utěsnění vstupních dveří do serverovny, pokud je nutné | Ano | Utěsnění bude provedeno pomocí gumového těsnění a kartáčového prahu |
|  | utěsnění oken do serveroven, pokud je to nutné | Ano | Utěsnění pomocí gumového těsnění |
|  | utěsnění kabelových přívodů do serveroven – požární prostupy, pokud je to nutné | Ano | Provedení požární uspávkou po technologii GHZ |
| Předávací dokumentace (popř. doklady ekvivalentní) | bezpečnostní list k hasivu | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | prohlášení o shodě | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | certifikáty komponent | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | certifikáty detekční části dle EN54-xx, | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | systémový certifikát | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | protokol o výchozí funkční zkoušce a uvedení do provozu | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | protokol o těsnosti chráněného prostoru | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | návod k obsluze | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | protokol o zaškolení obsluhy | Ano | Součástí realizační dokumentace |
|  | dokumentaci skutečného stavu / provedení | Ano |  |

| Implementační práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | Ano / Ne | Poznámka |
| Předimplementační analýza stávajícího stavu | Ano |  |
| Příprava detailního návrhu řešení | Ano | Realizační dokumentace |
| Montáž a instalace všech částí dodávky | Ano |  |
| Integrace dodávaného automatického zhášecího systému s ústřednou EPS, pro zasílání zpráv | Ano | Předání stavů GHZ - předpoplach, poplach, sumární porucha, hašení vypuštěno na EPS objektu, Ústředna GHZ bude doplněna o GSM bránu |
| Realizace funkční zkoušky zhášecího systému | Ano | Funkční zkouška bez vypuštění hasiva |
| Zaškolení obsluhy a operačních týmů | Ano |  |
| Dokumentace skutečného provedení | Ano |  |

Příloha č. 3 ZD- Ceník

Poskytovatel vyplňuje jen barevně označená pole (není oprávněn jinak upravovat obsah souboru)

| Dodávka technologie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Cena za HW, záruka na S let, bez DPH | Cena za HW, záruka na S let, včetně DPH | Cena za software, licence po dobu S let od akceptace bez DPH | Cena za software, licence po dobu S let od akceptace včetně DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
| Automatický zhášecí systém | 685 950,00 Kč | 829 999,50 Kč | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 690 950,00 Kč | 836 049,50 Kč |
| SUMA | 685 950,00 Kč | 829 999,50 Kč | S 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | 690 950,00 Kč | 836 049,50 Kč |

| Implementační práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| Analýza - předimplementační analýza prostředí a vytvoření cílového a optimálního solution designu řešení | 5 500,00 Kč | 6 655,00 Kč |
| Implementace automatického zhášecího systému | 197 400,00 Kč | 238 854,00 Kč |
| SUMA | 202 900 | 245 509,00 Kč |

| Bezpečnostní techniká kontrola |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Cena za 1 rok bez DPH | Cena za S let bez DPH | Cena za S let s DPH |
| Služba bezpečnostně technické kontroly po dobu 60 měsíců | 12 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč |
| SUMA | 12 000,00 Kč | 60000,00 Kč | 72 600,00 Kč |

| Sumarizace | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Celková cena technologie | 690 950,00 Kč | 836 049,50 Kč |
| Celková cena implementačních prací | 202 900,00 Kč | 245 509,00 Kč |
| Celková cena bezpečnostně technické kontroly | 60000,00 Kč | 72 600,00 Kč |
| Celková nabídková cena | 953 850,00 Kč | 1154 158,50 Kč |

| # | PartNumber | Výrobce | Popis | nabídková cena za 1ks v Kč bez DPH | Nabízený počet kusů celkem | Celková výše nabídkové ceny za všechny kusy v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | JCI | Tlaková nádoba 45L 25bar včetně příslušenství a trysek | 74 850,94 Kč | 1 | 74 850,94 Kč |
| 2 | B | JCI | Tlaková nádoba 180L 25bar včetně příslušenství a trysek | 98 272,70 Kč | 1 | 98 272,70 Kč |
| 3 | C | JCI | Hasivo FK-5-1-12 | 336,06 Kč | 203 | 68 220,74 Kč |
| 4 | D | GF + HILTI | Potrubní rozvod včetně fitinků a kotvení | 58 969,91 Kč | 1 | 58 969,91 Kč |
| 5 | E | Advanced | Ústředna GHZ s certifikací ČSN EN 15004-1 | 32 425,92 Kč | 2 | 64 851,84 Kč |
| 6 | F | Advanced | Detektor kouře | 2 042,86 Kč | 8 | 16 342,91 Kč |
| 7 | G | BOSCH | Tlačítkový hlásič STOP | 1 903,80 Kč | 2 | 3 807,61 Kč |
| 8 | H | BOSCH | Tlačítkový hlásič START | 1 903,80 Kč | 2 | 3 807,61 Kč |
| 9 | CH | SONOS | Kombinovaný maják siréna | 2 585,86 Kč | 6 | 15 515,17 Kč |
| 10 | I | SECURITON | Nasávací detektor | 43 938,14 Kč | 2 | 87 876,27 Kč |
| 11 | J | GS | Nasávací potrubí včetně gitinku a kotvení | 6 049,13 Kč | 1 | 6 049,13 Kč |
| 12 | K |  | Kabelová trasa včetně kotvení | 18 609,27 Kč | 1 | 18 609,27 Kč |
| 13 | L | APRECO | Přetlakové klapky | 26 462,87 Kč | 2 | 52 925,75 Kč |
| 14 | M | SATEL | GSM brána | 8 032,40 Kč | 2 | 16 064,79 Kč |
| 15 | N |  | Zařízení pro odvětrání plynu | 52 402,61 Kč | 1 | 52 402,61 Kč |
| 16 | O |  | Napájení 230V | 6 621,93 Kč | 2 | 13 243,85 Kč |
| 17 | P |  | Těsnění oken, dveří - gumové těsnění + kartáč prahový | 6 953,02 Kč | 2 | 13 906,05 Kč |
| 18 | Q |  | Montáž | 197 400,00 Kč | 1 | 197 400,00 Kč |
| 19 | R |  | DOORFANTEST | 12 616,43 Kč | 2 | 25 232,85 Kč |
| 20 | S |  | Dokumentace | 5 500,00 Kč | 1 | 5 500,00 Kč |