dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany:

## Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

IČO:		60460709

DIČ:		CZ60460709

(dále jen „Objednatele“) na straně jedné

a

## AND, spol. s r. o.

Sídlo:		Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Zastoupený:	Ing. arch. Vratislavem Dandou, jednatelem

IČO:		40767141

DIČ:		CZ40767141

vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3489

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 01. 2024 smlouvu o dílo, evidenční číslo 
Objednatele: PO 154/2024 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování rozvojového generelu části areálu České zemědělské univerzity v Praze (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "ČZU – Generel rozvoje skleníkového hospodářství a provozního zahradnictví".

- Tento věcný a termínový dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění v rozsahu vycházejícím z Přílohy č. 1 a 2 Dodatku.

# Předmět Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění smlouvy stanoveném jednotlivými přílohami Smlouvy dle čl. 2 odst. 2.1. Původní přílohy Smlouvy se ruší a nahrazují se Specifikací předmětu plnění 05/2024 a Aktualizací obvodu řešeného území, které jsou přílohami Dodatku. Nové znění čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy tak zní:

Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího ve zpracování rozvojového generelu části areálu České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění 05/2024 a v příloze č. 2 - Aktualizace obvodu řešeného území. Obě přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání díla dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy bude prodloužen do 31. 12. 2024.

- Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že celková cena díla se v souvislosti s výše popsaným navyšuje o částku 142 000 Kč bez DPH.

Cena za dodání Zboží tak nově činí částku: 620 000 Kč bez DPH.

- Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

## Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

## Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

## Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

## Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 05/2024;

## Příloha č. 2 - Aktualizace obvodu řešeného území

V Praze dne					V Praze dne

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

…………………………………………………………			……………………………………………………………

Ing. Jakub Kleindienst					Ing. arch. Vratislav Danda

kvestor							jednatel