č.j. MUSY/22412/2024/OZP/sta                                                                                       ev.č. 0160/2024 Dodatek č. 1

spis: 4185 -2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	AKVASTAV Svitavy s.r.o.

IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911

sídlo Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859

zastoupen Pavlem Florou, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Vodovodní řad v ul. Kopečná“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.5.2024.

B.

S ohledem na požadavek správce komunikací jednají strany o změně v konečných úpravách povrchů. Tato změna vyžaduje změnu technologie provádění a z toho důvodu se strany dohodly na prodloužení termínu pro provádění díla do 29.11.2024.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29.11.2024.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.9.2024.

Ve Svitavách dne  20.9.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Pavel Flora, jednatel

starosta města Svitavy 	AKVASTAV Svitavy s.r.o.