SMLOUVA O DÍLO

č. 2224

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Zhotovitel: 	GREENBERG DESIGN s.r.o.

Masarykova 217, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 17778069, DIČ: CZ17778069

tel: +420 733 721 817, +420 608 509 859

e-mail: info@greenberg.cz

Zast.: Ing. Sjoerd Willem van den Berg

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:	Rehabilitační Ústav Brandýs n. Orlicí

Příspěvková organizace Pardubického kraje

Lázeňská 58

561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ: 00853879,	DIČ: CZ00853879

e-mail: maneth@rehabilitacniustav.cz

Zast.: Mgr. Světlana Jeřábková, ředitelka

(dále jen objednatel)

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele na svůj náklad dílo:

Autorský dozor, technický dozor a dokumentaci skutečného provedení v rámci akce

„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU,

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ“

parc. č. 80/1, k. ú. Brandýs nad Orlicí [609277]

1.2. Rozsah prací, zahrnutých v ceně díla:

a) Zhotovitel provede na místě realizace kontroly autorského (ADI) a technického (ATI) dozoru. Kontroly budou zahrnovat veškeré povinnosti ADI a TDI (dále jen dozor) s výjimkou kontroly provedení řezů a kácení stromů, tj. arboristických zásahů. Tyto kontroly zajistí Ing. Rozsypálek v rámci samostatného dozoru arboristických prací. Nebude-li stanoveno jinak dodatkem k této smlouvě, bude se dozor sedmi kontrolních dnů (KD) týkajících se průběhu realizace akce, které proběhnou v místě realizace akce za účasti investora, zástupce realizační firmy, dozoru akce a případně zástupce NPÚ nebo AOPK. Dozor poskytne vyjádření ke kvalitativnímu a kvantitativnímu provedení díla a poskytne součinnost v případě nutnosti drobných změn v projektu, ke kterým by mohl dojít v průběhu realizace akce a které významně neovlivní celkovou podobu díla. Dále zpracuje zápisy z jednotlivých KD a jednání. Poskytne potřebnou konzultační a koordinační činnost včetně kontrol soupisů prací k fakturaci. Cena díla dále zahrnuje zpracování jednoho souhrnného změnového listu v případě, že dojde k drobným změnám díla včetně komunikace změn se zast. AOPK a zast. dotačního titulu.

b) Zhotovitel vypracuje po dokončení akce dokumentaci skutečného provedení stavby dle konečného stavu. Geodetické zaměření stavby není součástí prací. Toto bude dodáno, v případě že to bude nutné, zhotoviteli před vypracováním dokumentace skutečného provedení.

Závazným podkladem, kterým se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla je projektová dokumentace „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU, REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ“ vypracovaná ateliérem GREENBERG DESIGN s.r.o. dne 12. 5. 2023 (dále jen projektová dokumentace).

2. Termín plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

  - zahájení provádění předmětu díla 1.11.2024

  - dokončení díla dle bodu 1.2.a) nejpozději do 30.11.2025

  - dokončení díla dle bodu 1.2.b) nejpozději do 31.12.2025

Dílo bude předáno objednateli v místě realizace akce.

2.2 Výše uvedené termíny se prodlužují po dobu přerušení prací v těchto případech:

- jestliže bude objednatel v prodlení s poskytnutím své součinnosti, zejména podkladů dle čl. 6.1 této smlouvy směrem ke zhotoviteli. Současně musí zhotovitel upozornit písemně objednatele o prodloužení termínu dokončení díla. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele.

- jestliže bude objednatel v prodlení o více jak tři pracovní dny se zaplacením dohodnuté zálohy, byla-li zálohová platba mezi účastníky smlouvy sjednána. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté zálohy.

2.3 V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap. Za vyšší moc se považuje překážka plnění, která nastala nezávisle na vůli stran, je neodvratitelná a brání jim ve splnění jejich povinností, zejména pak nenadálé a nepředvídatelné živelné události, stávka, válečný stav či rozhodnutí orgánů státní moci znemožňující přímo provádění předmětného díla.

2.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele nad rámec touto smlouvou sjednaného díla, musí být před jejich realizací vzájemně smluvními stranami písemně odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě o dílo, včetně jejich ocenění a způsobu a termínu jejich provedení.

3. Cena za dílo:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla specifikovaného v čl. 1. této smlouvy částku ve výši:

3.2 Celková cena bez DPH 89.200,- Kč (slovy: osmdesát devět tisíc dvě stě korun českých). K ceně za dílo bez DPH bude zhotovitelem připočteno DPH ve výši stanovené zákonem.

3.3 Úhrada ceny za dílo byla účastníky této smlouvy dohodnuta takto:

a) faktura na 40 % z celkové ceny díla včetně DPH dle bodu 3.2 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli zaplacena na základě faktury vystavené v prosinci 2024 nejpozději do 30.12.2024 doručené objednateli ze strany zhotovitele,

b) zbývajících 60 % z celkové ceny díla včetně DPH dle bodu 3.2 této smlouvy do 30 dnů po úplném dokončení díla zhotovitelem a předání díla objednateli na základě faktury doručené objednateli ze strany zhotovitele.

3.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny účastníci této smlouvy sjednávají ve prospěch zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každá započatý den prodlení.

3.5 Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem zaplacení ceny díla uvedené v čl. 3.2 této smlouvy.

3.6   Celková cena za dílo nezahrnuje účast Ing. Rozsypálka provádějícího kontrolu arboristických prací na KD a práce požadované po Ing. Rozsypálkovi zástupcem AOPK (kontrola aktuálního stavu stromů, arboristické zhodnocení dřevin, kontrola stavu dutin endoskopickou kamerou).

4. Místo provádění díla:

4.1 Park Rehabilitačního Ústavu Brandýs n. Orlicí, příspěvkové organizace Pardubického kraje, parc. č. 80/1, k. ú. Brandýs nad Orlicí [609277].

5. Licence k užití díla dle § 12 autorského zákona

5.1 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel dílo zhotovil jako jedinečný výsledek své tvůrčí činnosti a že dílo bude zhotoveno jako autorské dílo dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „autorský zákon“).

5.2 Zhotovitel jako autor díla touto smlouvou poskytuje objednateli nevýhradní licenci k užití díla za následujících podmínek:

- dílo bude užito výlučně pro účely splnění účelu této smlouvy a souvisejícího záměru objednatele, tj. „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PARKU, REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ“, parc. č. 80/1, k. ú. Brandýs nad Orlicí [609277]

5.3 Objednatel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě, tzv. podlicenci bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

5.4 Cena za poskytnutí licence k užití díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou je již zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

5.5 Objednatel je oprávněn dílo užít pouze ke způsobům užití, definovaným touto smlouvou. Objednatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn sám provádět změny díla bez souhlasu objednatele, či je spojovat s jinými díly jiných autorů. Objednatel je oprávněn užít dílo jako celek.

5.6 Právo k užití díla uděluje objednatel zhotoviteli na dobu neomezenou, po celou dobu trvání majetkových práv k dílu.

5.7 Právo užití díla je územně omezeno výlučně na místo provádění díla, jak je v dílu specifikováno.

5.8 Objednatel je povinen dílo užívat. V případě, že dílo objednatel nevyužije k uvažovanému účelu, nebo pokud jej přestane užívat, má zhotovitel právo jednostranně odstoupit od licenční smlouvy.

6. Součinnost objednatele:

6.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli veškerou jím požadovanou součinnost pro zhotovení díla, zejména: poskytne zhotoviteli geodetické zaměření stavby v případě, že toto bude nutné, a to nejpozději do 4 týdnů před termínem dokončení díla dle bodu 2.1.c), tj. 3.12.2025, bude se zúčastnit stanovených kontrolních dnů a bude postupovat dle SoD uzavřené s dodavatelem stavby.

6.2 Účastníci jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

7.2 Účastníci této smlouvy si zvolili pro posuzování závazkových vztahů z této smlouvy jako rozhodné české právo. Smluvní strany činí nesporným, že závazkové vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

7.3 Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu o dílo uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je o pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

7.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

7.6 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy ji smluvní strany podepisují.

V Brandýse nad Orlicí  dne 29.8.2024    	    V Novém městě na Moravě   dne 16.9.2024

Objednatel                                                                  Zhotovitel